Vyhodnotenie Akčného plánu PHSR obce Zemné 2015-2020 za rok 2016

Vyhodnotenie bolo realizované dňa:

| Opatrenie, aktivita | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie | Ukazovateľ výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akčný plán pre Hospodársku oblasť |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce - Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie marketingu obce |
| Aktivita 1/1 Aktivizovanie možností vidieckej turistiky - vybudovanie rekreačnej zóny | 2017-2019 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rekreačná zóna pri Váhu |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 1/2 Vybudovanie trhoviska miestnych produktov | 2017-2019 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Novovytvorené obecné trhovisko |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 1/3 Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Ubytovacia kapacita (osôb) - 20 |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2018 Stav/Výsledok: Je zhotovená projektová dokumentácia a podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z programu INTERREG Slovenská republika – Maďarsko |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce - Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci |
| Aktivita 1/4 Inkluzívne zamestnávanie sociálne slabších občanov obce Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Štátny rozpočet | Počet rekvalifikovaných občanov - 20 |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 1/5 Vytvorenie obecného záhradníctva | 2016-2020 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Obecné záhradníctvo |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce - Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry |
| Aktivita 3/1 Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce | 2016-2020 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaná prístupová cesta do priemyselnej zóny |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 3/3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2017-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Systém zrekonštruovaných miestnych komunikácií |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2018 Stav/Výsledok: v prípade úspešného podania žiadosti o NFP na vybudovanie kanalizácie bude v ul. Krivá zavedená verejná kanalizácia. Spätnými úpravami by sa zabezpečila aj rekonštrukcia miestnej komunikácie |
| Aktivita 3/4 Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Systém vybudovaných cyklistických chodníkov do susedných obcí |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2020 Stav/Výsledok: Prebieha stavebné konanie na projekt EUROVELO 6 – napojenie mesta Šaľa na medzinárodnú cyklotrasu. Realizáciou projektu by sa cyklotrasou spojilo mesto Šaľa cez obec Zemné s Komárnom, zároveň aj s mestom Nové Zámky. |
| Aktivita 3/5 Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v intraviláne obce v km |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 3/6 Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné | 2016-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Opravený chodníkový systém na Hlavnom námestí |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 3/7 Vybudovanie verejného móla na rieke Váh | 2016-2017 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Novovybudované prístavné mólo |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce - Opatrenie 2.1. Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí |
| Aktivita 3/2 Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru | 2017-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Verejná kanalizácia k priemyselnej zóne a ekodvoru Verejný vodovod k priemyselnej zóne a ekodvoru |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Akčný plán pre Sociálnu oblasť |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry |
| Aktivita 2/1 Rekonštrukcia priestoru pred domom smútku | 2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaný priestor pred domom smútku |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 2/2 Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia | 2016-2017 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaná budova strelnice a rozšírené parkovisko pri budove |
| Realizácia: ČIASTOČNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2017 Stav/Výsledok: Za pomoci miestneho poľovníckeho združenia sa na budove strelnice opravila strecha a komín. Boli prevedené aj vnútorné rekonštrukčné práce. |
| Aktivita 2/3 Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ | 2017-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Novovybudované multifunkčné ihrisko |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 2/4 Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov | 2016 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Obstarané vidiecke domy na vytvorenie muzeálneho areálu pri Dome Károlyi |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 Stav/Výsledok: V roku 2016 obec odkúpila v susedstve Domu Károlyi rodinný dom, ktorý sa zrekonštruuje na vidiecky dom. |
| Aktivita 2/6 Dvor remesiel pri Dome Károlyi | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Dvor remesiel pri Dome Károlyi |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2020 Stav/Výsledok: Je zhotovená projektová dokumentácia a podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z programu INTERREG Slovenská republika – Maďarsko. |
| Aktivita 2/7 Rekonštrukcia priestorov Galérie | 2017-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové oplotenie Galérie Nové sociálne miestnosti pri Galérii |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 2/9 Informatizácia obecnej knižnice | 2017-2018 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Knižnica vybavená s modernou IKT |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 2/10 Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra | 2015-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaná budova obecného úradu Novovytvorené komunitné centrum |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 2/12 Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Zemné | 2015-2016 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírený bezpečnostný kamerový systém |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2015 - 2016 Stav/Výsledok: V roku 2015 obec získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR, vďaka čomu za zriadila centrála pre kamerový systém a boli namontované 2 ks kamier. |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych služieb |
| Aktivita 2/11 Zriadenie denného centra pre dôchodcov | 2016-2018 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Novozriadené denné centrum pre dôchodcov |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2017 Stav/Výsledok: Nezisková organizácia Hesperus prenajala bývalú kanceláriu PD za účelom vytvorenia špecializovaného zariadenia pre občanov s denným pobytom. |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva |
| Aktivita 2/5 Strekove dni | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Festival Strekove dni |
| Realizácia: ÁNO Termín plnenia/obdobie realizácie: august/2016 Stav/Výsledok: 5. strekové dni sa podarilo usporiadať z vlastných finančných prostriedkov (13.000,- €). Toto podujatie sa ráta medzi najväčšie kultúrne akcie na okolí a každým rokom sa rozrastá a má väčšiu popularitu. Usporiadaním strekových dní sa nám darí návštevníkov nielen zabaviť, ale zároveň aj spopularizovať našu obec. V roku 2017 sa plánuje usporiadanie 6. strekových dní – je podaný projekt na schválenie NFP. |
| Aktivita 2/8 Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok v obci Zemné | 2018-2019 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruované historické objekty a pamiatky |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2018 Stav/Výsledok: Je podaný projekt na schválenie NFP z BGA – na rekonštrukciu pomníka pred kostolom sv. Martina. |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a rast počtu obyvateľstva obce - Opatrenie 1.1: Rozvoj možností nájomného bývania |
| Aktivita 4/1 Program pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny | 2016-2020 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Zrekonštruované rodinné domy na prenájom pre mladé rodiny |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Akčný plán pre Environmentálnu oblasť |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.3: Riešenie problémov odpadového hospodárstva |
| Aktivita 5/1 Rekultivácia skládky TKO-Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekultivovaná skládka tuhého komunálneho odpadu |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 5/3 Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu | 2016-2018 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové kontajnery na separovaný odpad rozmiestnené v obci |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie |
| Aktivita 5/2 Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírená verejná kanalizácia |
| Realizácia: PRIEBEŽNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2018 Stav/Výsledok: v prípade úspešného podania žiadosti o NFP na Enviromentálny fond na vybudovanie kanalizácie bude v ul. Krivá zavedená verejná kanalizácia |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene |
| Aktivita 5/4 Rekonštrukcia parku pred kostolom | 2016 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Zrekonštruovaný park |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 5/6 Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia | 2016-2018 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nová stromová vegetácia pri ČOV |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |
| Aktivita 5/7 Rozšírenie verejnej zelene v obci Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírená verejná zeleň |
| Realizácia: ČIASTO4NE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 Stav/Výsledok: Z príležitosti Dňa Zemne sa yysadilo 5 ks javora v areály Domu Károlyi. Výsadba bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.5: Zlepšenie protipovodňovej ochrany obce |
| Aktivita 5/5 Protipovodňové úpravy v obci Zemné | 2016-2018 |  | Operačné programy EÚ Vlastné zdroje | Zrekonštruovaný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |
| Realizácia: ČIASTOČNE Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2018 Stav/Výsledok: Obec odovzdala správu odvodňovacích kanálov pre Hydromeliorácie štátny podnik Bratislava, nakoľko pripravujú projekt na rekonštrukciu odvodňovacích kanálov v extraviláne aj v intraviláne obce. |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.2: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie |
| Aktivita 5/8 Využívanie solárnej energie pri verejných budovách obce Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Slnečné kolektory a fotovoltické panely rozmiestnené na strechách verejných budov |
| Realizácia: NIE Termín plnenia/obdobie realizácie: Stav/Výsledok: |