# Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

obce Zemné na roky 2015-2020

| Názov: | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné na roky 2015-2020 |
| --- | --- |
| Územné vymedzenie : | Obec Zemné |
| Územný plán obce schválený: | áno |
| Dátum schválenia PHSR: | 17.12.2015 |
| Dátum schválenia aktualizácie PHSR: | 24. 2.2017 |
| Dátum platnosti: | od 01.01.2016 do 31.12.2020 |
| Verzia | 1.1 |
| Publikovaný verejne: | 18.12.2015 |

2017

Riadiaci tím spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné na roky 2015-2020:

Zoznam členov Riadiaceho tímu

Ing. János Bób – starosta obce Zemné

Ildikó Országhová – zástupca starostu

Helena Kocsisová – poslanec - predseda finančnej a sociálnej komisie

Ing. Beatrica Dömeová – prednosta úradu

Obsah

Úvod	4

A – Analytická časť	6

Vymedzenie riešeného územia	6

Základné fyzickogeografické charakteristiky obce	6

Ochrana prírody	10

Odpadové hospodárstvo	11

Životné prostredie	12

História obce	13

A.I Analýza vnútorného prostredia	15

Ľudské zdroje	15

Domový a bytový fond	24

Dopravná a technická infraštruktúra	27

Hospodársko-ekonomický potenciál obce	33

Občianska vybavenosť obce	40

Zhodnotenie obdobia 2005-2014	49

A.II Analýza vonkajšieho prostredia	55

Operačné programy v rokoch 2014 - 2020	62

A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia	69

B – Strategická časť	73

Strategická vízia obce Zemné	77

C – Programová časť	79

Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Zemné	88

D – Realizačná časť	128

Organizačné zabezpečenie realizácie	128

Komunikačná stratégia	128

Systém monitorovania a hodnotenia	128

E – Finančná časť	137

Záver	146

Príloha č. 1: Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR	147

Príloha č. 2: Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR	149

Príloha č. 3: Zoznam skratiek použitých v PHSR	150

Príloha č. 4: Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky	151

# Úvod

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné je základným dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.

Cieľom predkladanej práce je zmapovanie sociálno-ekonomickej priestorovej štruktúry obce Zemné – nachádzajúcej sa na juhozápadnom Slovensku v okrese Nové Zámky – a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť program hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom  (v období 2014-2020) na podporu regionálneho rozvoja na úrovni obce. Vlastne je to program cielených opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja obce, ktorého cieľom je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné na obdobie 2007-2013 rozvojovú víziu obce definoval nasledovne: „Zemné – obec s diverzifikovanou a  rozvinutou miestnou ekonomikou (využitím miestnych zdrojov) a so spokojným a aktívnym obyvateľstvom vo vysokokvalitnom životnom prostredí, kde je vytvorený priestor na kultúrne a spoločenské vyžitie, na zachovanie kultúrneho dedičstva..“

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné na roky 2015-2020 bola vypracovaná v roku 2015 podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Tento programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými programami vypracovanými na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020 (Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 je základný strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý vypracuje Slovenská republika za účasti partnerov v súlade s prístupom viacúrovňového riadenia a ktorým sa stanoví stratégia, priority a opatrenia pre účinné a efektívne využívanie prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov za účelom dosahovania cieľov stratégie Európa 2020), ako aj s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014), Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018, Územným plánom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Komunitným plánom sociálnych služieb obce Zemné 2011-2015, Územným plánom obce Zemné, Regionálnou inovačnou stratégiou Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné bol vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Pri vypracovaní tohto programového dokumentu boli zohľadnené priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku: Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.

Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR zameranej na rozvoj obcí, miest a regiónov, zvyšovanie ich výkonnostného potenciálu a konkurencieschopnosti Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje strategický cieľ: Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.

Rozvojová stratégia obce Zemné vychádza aj zo stratégie Európa 2020, prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2014-2020 podporí

- inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,

- udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,

- inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné bol vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia. K príprave PHSR v obci Zemné bol zriadený riadiaci tím zo zástupcov verejného sektora – samosprávy, súkromného sektora a mimovládneho sektora, ale boli zriadené aj pracovné skupiny pre jednotlivé prioritné oblasti (hospodárska oblasť, sociálna oblasť, environmentálna oblasť). Uskutočnilo sa viac pracovných stretnutí pracovných skupín. Časový interval spracovania PHSR obce Zemné: marec 2015 – november 2015.

Harmonogram spracovania Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné

na roky 2015-2020

| Termín (mesiac, rok) | Marec 2015 | Apríl 2015 | Máj 2015 | Jún 2015 | Júl 2015 | August 2015 | September 2015 | Október 2015 | November 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programová časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizačná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Príležitosť vstupu do programovacieho procesu dostali všetci obyvatelia obce vrátane podnikateľských subjektov, organizácií a inštitúcií z obce. Obyvatelia ako aj zástupcovia podnikateľských subjektov, organizácií a inštitúcií mali možnosť zapojiť sa do procesu programovania prostredníctvom dotazníkového prieskumu, hĺbkových rozhovorov a pripomienkovania pracovných verzií strategického programu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Zemnom, ktoré bude potom realizovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu.

A – Analytická časť

## Vymedzenie riešeného územia

Územie obce Zemné je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, a to katastrálne územie Zemné.

Obec Zemné sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (ďalej SR). Z hľadiska územnosprávneho členenia SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do Nitrianskeho kraja, na úrovni NUTS 4 do okresu Nové Zámky.

Tab. 1: Základné charakteristiky obce Zemné

| Ukazovateľ | Hodnota |
| --- | --- |
| Kód obce | 503649 |
| Názov okresu | Nové Zámky |
| Názov kraja | Nitriansky |
| Štatút obce | obec |
| Prvá písomná zmienka o obci - rok | 1113 |
| Nadmorská výška obce v m | 112 |
| Celková výmera územia obce [m2] | 26 344 958 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 86 |

Stav k 31.12.2012

Zdroj: Štatistickú úrad SR, 2014

## Základné fyzickogeografické charakteristiky obce

Geomorfológia a geológia územia

Územie obce je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je súčasťou podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina. Z Podunajskej roviny na území obce sa vyskytujú časti Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy.

Nadmorská výška k.ú. obce sa pohybuje medzi 109-122 m n.m..

Typ geologického substrátu a typ reliéfu predstavujú prvotný diferenciačný prvok z hľadiska ostatných prírodných zložiek krajiny, ale aj z hľadiska možného využitia človekom. Geologický podklad väčšej časti riešeného územia je tvorený kvartérnymi holocénnymi nivnými sedimentmi, len východný cíp k.ú. obce je tvorený kvartérnymi pleistocénnymi formami (spraše a sprašové hliny, ako aj viate piesky a pieskové duny).

Základné kvartérne útvary k.ú. obce sú fluviálno-nivné sedimenty (holocén), pričom na malých plochách (vo východnej časti k.ú. obce) sa vyskytujú aj fluviálne sedimenty nízkych terás so sprašovým krytom (würm).

Z hľadiska hydrogeologického podklad väčšej časti riešeného územia tvoria kvartérne piesky a štrky prekryté sprašou – priepustnosť zvodnených vrstiev je pórová – veľmi dobrá. Vo východnej časti k.ú. obce malé plochy zaberajú aj kvartérne piesky a štrky význačnejších terás a náplavových kužeľov - priepustnosť zvodnených vrstiev je pórová – dobrá.

Základný typ reliéfu: reliéf rovín a nív (len východný cíp k.ú. obce zasahuje do typu reliéf zvlnených rovín).

Na základe exogénnych procesov celé územie obce je akumulačným reliéfom. V k.ú. obce sa nachádza viac typov akumulačného reliéfu:

- fluviálno-mokraďový reliéf – fluviálna mokraď a slatinná rovina (reliéf s nepatrným uplatnením litológie),

- fluviálny reliéf – fluviálna rovina (reliéf s nepatrným uplatnením litológie),

- eolicko-fluviálny reliéf – eolicko-fluviálna zvlnená rovina (reliéf s nepatrným uplatnením litológie),

- eolicko-fluviálny reliéf – eolicko-fluviálna zvlnená rovina (reliéf so slabým uplatnením litológie).

Typ podzemnej vody dopĺňanej: 70% podzemnej vody je doplňovaná z riek a ich prítokov.

Z hľadiska seizmických pomerov sa územie obce zaraďuje medzi aktívne oblasti v rámci Slovenska (zemetrasenia v riešenom území dosahujú intenzitu 6 až 90 MSK).

Klimatické podmienky územia

Na základe klimatickogeografických typov Slovenska študované územie leží v suchej až mierne suchej oblasti teplej a prevažne teplej nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt. Suma teplôt 10°C a viac za jeden rok je 3000-3200.

Priemerná ročná teplota vzduchu v obci je  9,9 °C. Najchladnejší je mesiac január, kedy priemerná mesačná teplota vzduchu dosahuje hodnoty -2,1 °C. Najteplejší je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 20,5 °C.

Záujmové územie nie je len našou najteplejšou oblasťou, ale patrí aj medzi najsuchšie oblasti Slovenska (oblasť je chránená pred západnými vetrami predhorím Álp a Malými Karpatmi), priemerný ročný úhrn zrážok je 550-600 mm. Najviac zrážok padne v mesiacoch máj, jún a júl – priemerne za mesiac 59,3 mm zrážok.

Časť zrážok v zimnom období padne u nás vo forme snehu, z ktorého sa pri teplotách pod nulou utvorí pokrývka dlhšieho alebo kratšieho trvania podľa priebehu počasia. Výskyt snehu a trvanie snehovej pokrývky na danom území sú z roka na rok veľmi premenlivé v závislosti od rázu zimy. Priemerný dátum prvého dňa so snehovou pokrývkou pripadá na začiatok decembra. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou za rok je 35,0, pričom najviac dní pripadá na mesiace január a február.

Z hľadiska veterných pomerov obec leží v jednej z najveternejších oblastí Slovenska. Najväčšie rýchlosti vetra a aj najviac veterných dní sa vyskytuje v zimnom a jarnom období. V chladnom polroku (od októbra do marca) priemerná rýchlosť vetra je 3,1 m/s, kým v teplom polroku (apríl až september) je 2,8 m/s. Prevládajúci smer vetra je SZ (24,5%), výskyt ostatných vetrov je nasledovný: S (17,7%), JV (16,3%), Z (8,5%), V (8,5%), J (6,1%), SV (6%), JZ (4,3%).

Pedologické podmienky územia

Na väčšine k.ú. obce prevládajú ílovito-hlinité a ílovité pôdne druhy, miestami sa však (popri východnej a západnej hranici riešeného územia) vyskytujú aj piesočnato-hlinité pôdy. Pôdy sú bez skeletu až slabo skeletnaté. Potenciálna erózia pôdy je nijaká až nepatrná.

Hlavné pôdne typy v k.ú. obce sú:

- nivné pôdy karbonátové, sprievodné nivné pôdy glejové (na karbonátových nivných sedimentoch),

- čiernice, sprievodné čiernice glejové,

- čiernice glejové, sprievodné čiernice a gleje,

- černozeme slabo glejové (na fluviálnych a sprašových sedimentoch).

Bonita poľnohospodárskych pôd je vysoká – pôdy sú veľmi produkčné.

Rastlinstvo, živočíšstvo

Z hľadiska fytogeografického členenia riešené územie patrí do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina.

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal pôsobiť. Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je dôležité najmä z hľadiska rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie (lesnej aj nelesnej) s cieľom jej priblíženia sa či úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa tak zabezpečila ekologická stabilita územia.

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na väčšine riešeného územia predstavujú jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy, vŕbovo-topoľové lužné lesy. Vo východnom cípe riešeného územia potenciálnu prirodzenú vegetáciu predstavujú suchomilné dubové lesy.

Vplyvom intenzívneho hospodárenia pôvodná vegetačná pokrývka bola vo väčšej časti odstránená (zachovali sa zvyšky lesov a lesíkov, ktoré umožňujú vytvoriť obraz o ich prirodzenom alebo jemu blízkom zložení - ochrana týchto lesov je veľmi dôležitá, lebo spôsobujú ako ekostabilizačný faktor), na miestach prirodzených kultúr sa nachádzajú najúrodnejšie poľnohospodárske pôdy Slovenska.

Živočíchy tvoria nezastupiteľnú zložku všetkých typov spoločenstiev biosféry. V zložitých potravných reťazcoch rozhodujúcou mierou prispievajú k ekologickej rovnováhe v obehu látok a energie. Čím väčšia je druhová rozmanitosť, tým lepšie podmienky sa vytvárajú pre ďalší rozvoj územia aj v prípade, ak ich chápeme z hľadiska ekologickej stratégie ľudskej spoločnosti. Dnešné rozšírenie a zloženie fauny je výsledkom dlhodobého vývinu. Z hľadiska živočíšnej regionalizácie Slovenska územie obce patrí do Panónskej oblasti, v rámci ktorej do juhoslovenského obvodu lužného dunajského okrsku. Na území obce sa z poľovnej (srstnatej i pernatej) zveri vo voľnej prírode nachádzajú všetky významné druhy (srnec, diviak, bažant, jarabica a zajac).

Nerastné suroviny

Za nerasty sa podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry. Ložiskom nerastov je prírodné nahromadenie nerastov. V riešenom území sa vyskytujú významné zásoby štrkopieskov nadregionálneho významu na báze riečnych náplavov Váhu.

Hydrologické pomery

Katastrálne územie obce Zemné patrí do povodia rieky Váh, ktorá pretečie cez západnú časť riešeného územia. Dlhodobý priemerný prietok Váhu v profile Šaľa je 152 m3/s. Jeho hlavnými prítokmi v širšom území sú pravostranné toky Dugocký a Porošňa kanál, ktoré pretekajú východnou časťou katastra sídla Zemné. Tok rieky Váh je upravený a má vybudované ochranné protipovodňové hrádze dimenzované na území intravilánu na storočnú vodu.

Cez riešené územie preteká viac odvodňovaco-zavlažovacích kanálov – Komočský kanál, Dlhý kanál, kanál Zemné-Palárikovo, Želiarsky kanál, Porošňa, Pasienkový kanál, Dugocký kanál, Gúgsky kanál, Zemný kanál. Na vybudovaných odvodňovaco-zavlažovacích kanáloch je prietok regulovaný manipuláciou so stavidlami v závislosti od hladinového režimu a požiadaviek na povrchovú vodu, resp. na odvodnenie tej-ktorej oblasti. Uvedené kanály sú prevažne s upraveným korytom a čiastočne aj s vybudovanými ochrannými hrádzami. Uvedené vodné toky patria do správy Povodia Váhu.

Územný plán obce navrhuje reguláciu všetkých vodných tokov riešiť náhradnými technickými opatreniami, ktoré by zachovali trasu toku a úpravy by pozostávali len z odstránenia meandrových nánosov, prehĺbenia koryta, spevnenia brehov vegetačným opevnením a výsadbou brehovej zelene. Uvedené regulačné opatrenia navrhujeme predovšetkým na tokoch Dugocký kanál, Gúgsky kanál, Zemný kanál a kanál Porošňa v úsekoch prislúchajúcich územiu katastra obce Zemné. Uvedenými opatreniami obec bude chránená pred každoročnými záplavami vplyvom zvýšeného povrchového odtoku z okolitých vyšších území, ktoré toky nie vždy sú schopné bezpečne odviesť.

Na riešenom území sa nachádzajú dve vodné nádrže. Vo východnej časti katastrálneho územia, tesne vedľa miestnej časti Gúg sa nachádza vodná plocha o rozlohe cca 9,8 ha, ktorá sa v súčasnosti využíva pre rybolov (jej objem je však závislý od prítoku povrchových vôd z vyššie položených terénov, z ktorých vody sem voľne stekajú a udržujú jej hladinu). Južne od zastavaného územia obce sa nachádza rybník Dúgoc.

V riešenom území sa nenachádza významnejší podzemný vodný zdroj, ktorého využívanie by bolo možné vo väčšej miere pre viac obyvateľov. Významnejším vodným zdrojom je vŕtaná studňa , situovaná v areáli poľnohospodárskeho družstva o výdatnosti Q=1,2 l/s, ktorá slúži pre potreby živočíšnej výroby. V obci sa nachádzajú aj ďalšie drobné vodné zdroje, ktoré však nemajú význam pre rozvoj sídla.

V obci sa nachádzajú aj geotermálne zdroje (ktoré sa využívajú na pestovateľské účely poľnohospodárskych plodín).

Súčasná krajinná štruktúra

Súčasná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novovytvoril ako umelé prvky krajiny. Typ súčasnej krajiny je poľnohospodársky, so sústredenými vidieckymi sídlami. Ide o nížinnú rovinnú oráčinovú krajinu.

Graf 1:

Poznámka: Údaje k 31.12.2013

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 2: Štruktúra využitia zeme v obci Zemné (v m²)

| Celková výmera územia obce | Poľnohospodárska pôda | Lesné pozemky | Vodné plochy | Zastavené plochy a nádvoria | Ostatné plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 344 958 | 21 938 800 | 1 525 209 | 927 263 | 1 417 846 | 535 840 |

Poznámka: Údaje k 31.12.2013

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

## Ochrana prírody

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Cieľom ochrany prírody a krajiny je chrániť prírodu pre optimálne využitie krajiny. Príroda a jej časti v rámci krajiny predstavujú pre život nesmierne dôležitú, až existenčnú zložku životného prostredia. Prírodu a krajinu treba chrániť nielen z hľadiska súčasných životných potrieb, ale aj pre potrebu zachovať ju pre budúce pokolenie ako zdravú.

Územná ochrana

Na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na území obce sa nachádza 1 chránený areál: Chránený areál Moľvy.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území: chránené vtáčie územia ()CHVU) a územia európskeho významu.

Do riešeného územia zasahuje 1 chránené vtáčie územie: Chránené vtáčie územie Dolné Považie. Chránené vtáčie územie Dolné Považie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.  Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bajč, Bohatá, Hurbanovo, Imeľ, Kolárovo, Komárno, Martovce, Nesvady, Svätý Peter, Vrbová nad Váhom a v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Jatov, Komoča, Nitriansky Hrádok, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Šurany, Tvrdošovce, Veľké Lovce a Zemné. Chránené vtáčie územie má výmeru 31 195,5 hektára.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky Chráneného areálu Moľvy

| Evidenčné číslo: | 1102 |
| --- | --- |
| Výmera chráneného územia: | 85 260 m2 |
| Výmera ochranného pásma: | - |
| Rok vyhlásenia: | 2001 |
| Rok poslednej novelizácie: | - |
| Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: | Krajský úrad v Nitre |
| Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: | Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Nitre č. 1/2001 z 25.10.2001 - účinnosť od 1.1.2002 |
| Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy |
| Predmet ochrany: | CHÚ je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany zachovalých mokraďových spoločenstiev v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine. |
| Spôsob vymedzenia ochranného pásma: | OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. |
| Stupeň/druh ochrany: | 4. stupeň |
| Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: | nie |
| Súkromné chránené územie: | nie |
| Lokalizácia |
| Kraj: | Nitriansky |
| Okres: | Nové Zámky |
| Obec: | Zemné |
| Katastrálne územie: | Zemné |
| Príslušnosť k VCHÚ: | Nie je súčasťou VCHÚ |

Zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1102

## Odpadové hospodárstvo

Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním. Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na nakladanie s odpadmi. Riešenie problematiky komunálneho odpadu a nový prístup k odpadom má vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia a rast životnej úrovne obyvateľstva. Základným spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie.

V obci Zemné sú zabezpečené komplexné profesionálne služby v odpadovom hospodárstve:

- v obci je zavedený komplexný separovaný zber odpadu - plasty, papier, kovy, sklo, zelený odpad, elektroodpad, textil, akumulátory, stavebný odpad.

V obci Zemné sa nachádza ekodvor a kompostáreň (dňa 01. júla 2011 sa uskutočnila v obci odovzdanie nového zberného dvora a obecného kompostoviska „Ekodvor a kompostáreň – Zemné“). Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Celkové náklady projektu boli : 355 083,34 EUR , z ktorého 95 % bol nenávratný finančný príspevok vo výške 337 329,17 EUR a 5% z celkových nákladov 17 754,17 EUR hradila Obec Zemné z vlastných zdrojov. V rámci separovaného zberu obyvatelia môžu odložiť nasledovné druhy odpadov bez poplatku: papier (kancelársky papier, zošity, kartóny zviazané čo najmenší objem, baliaci papier, noviny zvlášť zviazané), sklo (číre alebo farebné (fľaše aj na zaváraniny, okenné sklo)), textílie a šatstvo (čistý bez obsahu nebezpečných látok, kovov či iného materiálu), plasty ( PET fľaše), iné plasty (HDPE,PP) napr. plastové nádoby od smotany alebo jogurtu – len umyté; flakóny od čistiacich prostriedkov, kozmetické flakóny, plastové fľaše od stolového oleja – len prázdne flakóny), kovový odpad (železný odpad, plechové a kovové krabice, farebné kovy), elektronické zariadenia (biela elektronika (práčky, chladničky a pod.)  -  čierna elektronika (TV, videá, DVD, vypínače, vŕtačky, vysávače a pod.)), použité akumulátory (použité akumulátory osobných, nákladných áut a traktorov), veľkoobjemový odpad (nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez skla, koberce a pod., nábytok len v rozobratom / demontovanom stave). Na zbernom dvore obyvatelia môžu odovzdať vybrané materiály s poplatkom: odpad zo zelene (skosená tráva, zviazané vetvy stromov, zelený odpad zo záhrad), drobný stavebný odpad (tehly, dlaždice, omietka, škridla, betónová suť, kamenivo a iný stav. odpad jednotlivé kusy nesmú presiahnuť 15 kg).

V nasledujúcich rokoch bude potrebné zvýšiť informovanosť občanov o separovanom zbere komunálnych odpadov.

## Životné prostredie

Súčasný stav kvality životného prostredia záujmového územia je výsledkom vzájomného priestorového a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity.

Realizáciou rozvojových zámerov obce je potrebné nenarušiť prírodné podmienky vyššie uvedených záujmových území štátnej ochrany prírody. V maximálnej miere zachovať jestvujúcu drevinnú zeleň a dosadbami stromovej a krovinnej zelene zvýšiť ekologickú stabilitu územia. V maximálnej miere je potrebné zachovať trvalé trávne porasty a mokrade.

Územný plán obce definuje nasledovné krajinnoekologické odporúčania:

- možný rozvoj sídla usmerňovať prevažne v hraniciach zastavaného územia v kombinácii so súčasnými sadmi a záhradami

- alternatívna lokalita možnej zástavby je vo východnej časti sídla s možným využitím geologického vrtu - nevyužívaný zdroj pitnej vody - so zachovaním vodohospodárskych pravidiel

- čistiareň odpadových vôd (ČOV) juhovýchodne od sídla Zemné vhodne „vtiahnuť“ do okolitej krajiny /bariérová vegetácia/

- v severozápadnej časti sídla Zemné možnosť vytvorenia zóny súkromných vinohradov

- severozápadne od miestnej časti Gúg v lokalite Pasienky je podobná možnosť vytvorenia lokality súkromných vinohradov

- napriek v posledných rokoch nepriaznivým zimným podmienkam, v páse západne od Dlhého kanála možnosť zriadenia družstevných produkčných vinohradov, v kombinácii s dostatočným podielom krajinnej vegetácie /bariérovej/, zmierňujúcej negatívny vplyv prúdenia studených, mrazivých vetrov

- v severnej časti sídla Zemné zachovať celistvosť súkromných pozemkov – záhumienkov ako výrazného diverzifikačného prvku v poľnohospodárskej krajine

- udržať a periodicky skvalitňovať prirodzený charakter rozptýlenej krajinnej vegetácie v celom priestore katastrálneho územia /sprievodná vegetácia tokov, umelých kanálov, komunikácií, voľná v krajine.../ - vysoko kvalitná kostra miestneho územného systému ekologickej stability

- skvalitniť brehové porasty regulovaného toku Váhu, zrealizovať druhovú rekonštrukciu s výmenou pre zdravie obyvateľov sídla Zemné nepriaznivého topoľa (v prípade vytvorenia zodpovedajúceho hospodárskeho prostredia)

- vytvoriť nenáročnú rekreačnú zónu na ľavom brehu Váhu s využitím odlesnenej plochy /lodenica, vybavenosť, plochy športu a oddychu.../ s možnosťou každodenného využitia

- v lokalite Moľvy skvalitniť vodnú plochu po ukončení ťažby rašeliny, využívať na aktívny oddych / regulovaný športový rybolov.../

- okolie a priľahlé plochy s TTP /Pod lúkami/ - chránený areál Moľvy orientovať na náučno - rekreačno - poznávací turizmus regionálneho významu

- lokalitu Gúg v nadväznosti na možné vinice orientovať na oddychový priestor s menšími súkromnými vínnymi pivnicami s ochutnávkou vín

- dostatočne zvýšiť podiel nedostatočného zastúpenia rozptýlenej krajinnej vegetácie vo východnej časti katastra /východne od Dlhého kanála/ - možná lokalizácia ako sprievodná vegetácia poľných ciest

- zvážiť a porovnať s ekonomickou prosperitou navrhovanú plošnú diferenciáciu vo využívaní poľnohospodárskych komodít podľa ekologickej vhodnosti /obilniny, krmoviny, okopaniny, technické plodiny/

V intraviláne obce Zemné za ostatné roky bolo realizovaných viac projektov na zvýšenie atraktivity obce. Jeden z posledných projektov obce je projekt Obnova centrálnej časti obce Zemné (realizovaný v období 2014-2015), ktorého  cieľom je obnova centrálnej časti obce a tým je cieľom posilnenie vybavenosti územia obce Zemné prostredníctvom regenerácie sídla. Cieľom projektu je rovnako tak aj zvýšenie konkurencieschopnosti obce Zemné a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch. Z hľadiska aktivity stavebných prác - špecifickým cieľom projektu je revitalizácia verejných priestranstiev obce Zemné. Z hľadiska podporných aktivít projektu špecifickým cieľom je zabezpečenie podporných činností k zabezpečeniu revitalizácie verejných priestranstiev obce. Výstupom projektu je obnovené centrum obce. Súčasťou stavby budú nasledovné stavebné objekty: zrekonštruované cesty, autobusové zastávky 2ks, drobná architektúra, chodníky doplnené mobiliárom (lavičkami, smetnými košmi), verejné osvetlenie, búracie práce, verejná zeleň, dopravné značenie, cyklistický chodník, fontána, informačné tabule, parkové úpravy, dopravné značenie

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať aktivity v oblasti životného prostredia cieľom zvýšiť jej kvalitu: rekultivovať skládku TKO-Zemné, rozšíriť verejnú kanalizáciu, zlepšiť podmienky separovaného zberu odpadu rozmiestnením kontajnerov, zrekonštruovať a rozšíriť verejnú zeleň (pri ČOV, v centre obce atď.) a realizovať protipovodňové aktivity rekonštrukciou odvodňovacích kanálov.

## História obce

V listinách, pochádzajúcich z roku 1113 sa obec spomína pod menom Gúg v jej pôvodnej polohe, asi 8 km východnejšie od terajšieho zemepisného miesta. Prvá písomná zmienka o obci známej ako Semey je z roku 1214, keď na Hornom Gúgu bol zriadený prvý farský úrad. V čase tureckých výprav však obyvatelia obce zutekali pred drancujúcimi Turkami na zdanlivo bezpečnejšie močaristé a lesnaté pobrežie Váhu. V živote obce Zemné, rozprestierajúcej sa v záplavovom území Váhu, Malého Dunaja a Nitry, vždy zohrávala veľmi dôležitú úlohu voda.

Historický osud, spoločenské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie sformovali a dotvárali podobu obce Zemné. V minulých storočiach obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom (napr. veľkú tradíciu má v obci pestovanie melónov) a chovom hospodárskych zvierat, avšak veľmi známe boli miestne mlyny (vodné i parné) a šikovní mlynári.

Najvýznamnejší rodák obce je István Ányos Jedlik (Štefan Anián Jedlik), ktorý bol významný učiteľ, fyzik a kňaz benediktínskeho rádu. Jedlik sa narodil v Zemnom v roku 1800. Nižšie triedy absolvoval v rodnej obci v rokoch 1808 – 1810. Tri roky gymnaziálneho štúdia absolvoval v Trnave, odtiaľ sa dostal do Bratislavy, kde vyštudoval 4. až 6. ročník gymnázia. Rodičia chceli, aby si v Trnave osvojil slovenský jazyk a v Bratislave jazyk nemecký. V roku 1831 Jedlik nastúpil na katedru fyziky na Akadémii v Bratislave. Ďalším významným pôsobiskom rodáka zo Zemného bola Uhorská kráľovská univerzita v Pešti.  Jedlik sa stal členom Maďarskej vedeckej akadémie, pričom bol zanieteným bádateľom v oblasti fyziky.

A.I Analýza vnútorného prostredia

## Ľudské zdroje

Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa silnou dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov. Logickým a nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov v politickej a ekonomickej sfére slovenskej spoločnosti po roku 1989 sú aj posuny v demografickom vývoji.

Vývoj počtu obyvateľov obce od roku 2000 charakterizuje mierny rast. Pri SODB v roku 2011 obec mala 2281 trvale bývajúcich obyvateľov. K 31.1.2014 v obci Zemné bývalo 2225 osôb. K 1.8.2015 v obci Zemné bývalo už len 2198 osôb.

Vo vývoji počtu obyvateľov obce do roku 2020 predpokladáme stabilizáciu a mierny pozitívny trend v pôrodnosti a výrazne narastajúci trend v prisťahovaní nových obyvateľov Územný plán obce Zemné očakáva až 2582 obyvateľov v roku 2020 v obci Zemné), čo však úplne nezodpovedá reálnym predpokladom. Predpoklad vývoja obyvateľov obce pre výhľadové obdobie sa vychádza z nasledujúcich cieľov:

- vytvárať podmienky pre rast počtu obyvateľov obce,

- vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v obci.

Graf 2:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

V národnostnej štruktúre obce Zemné má dominantné zastúpenie obyvateľstvo maďarskej národnosti (70,4 %). K slovenskej národnosti sa hlásilo 19,5 % obyvateľov. K rómskej národnosti sa hlásilo len 8 % obyvateľov, avšak ich reálny podiel je výrazne vyšší (takmer 1/5 populácie obce tvoria Rómovia).

Podľa SODB 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva obce dominujú obyvatelia, ktorí sa prihlasujú k rímskokatolíckej cirkvi (tvoria 82,6 % obyvateľstva obce). Počet osôb bez náboženského vyznania je 151.

Tab. 4: Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti

| Národnosť | Počet osôb |
| --- | --- |
| Slovenská | 445 |
| Maďarská | 1605 |
| Rómska | 184 |
| Rusínska | 0 |
| Ukrajinská | 0 |
| Česká | 4 |
| Nemecká | 1 |
| Poľská | 0 |
| Chorvátska | 0 |
| Srbská | 0 |
| Ruská | 0 |
| Židovská | 0 |
| Moravská | 0 |
| Bulharská | 0 |
| Ostatné | 4 |
| Nezistené | 38 |
| Spolu | 2281 |

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 5: Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania

| Náboženské vyznanie / cirkev | Počet osôb |
| --- | --- |
| Rímskokatolícka cirkev | 1883 |
| Gréckokatolícka cirkev | 8 |
| Pravoslávna cirkev | 0 |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 56 |
| Reformovaná kresťanská cirkev | 46 |
| Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | 5 |
| Evanjelická cirkev metodistická | 0 |
| Kresťanské zbory | 0 |
| Apoštolská cirkev | 3 |
| Bratská jednota baptistov | 0 |
| Cirkev adventistov siedmeho dňa | 0 |
| Cirkev bratská | 0 |
| Židovské náboženské obce | 0 |
| Starokatolícka cirkev | 0 |
| Cirkev československá husitská | 0 |
| Novoapoštolská cirkev | 0 |
| Bahájske spoločenstvo | 0 |
| Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní | 0 |
| Iné | 1 |
| Bez vyznania | 151 |
| Nezistené | 128 |
| Spolu | 2281 |

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Ekonomická a sociálna situácia obyvateľov obce sa nevyhnutne odráža na spoločenskom vedomí i správaní. Zmenená životná situácia má vplyv na hodnotenie prebiehajúcich zmien a utvára novú spoločenskú klímu vrátane populačnej.

Veľké množstvo rozličných foriem demografickej dynamiky možno rozdeliť do troch kategórií pohybu: prirodzený pohyb obyvateľstva, mechanický pohyb obyvateľstva, sociálno-ekonomický pohyb obyvateľstva.

Prirodzený pohyb obyvateľstva

Populácia obce má podpriemernú úroveň pôrodnosti, kým miera úmrtnosti v obci je výrazne nad celoštátnym priemerom. Obec Zemné vykazuje nepriaznivé trendy vývinu ako prirodzeného pohybu obyvateľstva.

Tab. 6: Vývoj počtu narodených v obci Zemné v období 2001-2014

| rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| narodení | 21 | 29 | 20 | 21 | 18 | 21 | 15 | 29 | 28 | 30 | 27 | 21 | 17 | 25 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

Tab. 7: Vývoj počtu zomretých v obci Zemné v období 2001-2014

| rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zomretí | 47 | 25 | 25 | 27 | 29 | 27 | 34 | 26 | 32 | 25 | 26 | 30 | 29 | 25 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

Graf 3:

Zdroj: Obecný úrad

Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých indikuje výrazný prirodzený úbytok obyvateľstva v obci (v období 2001-2014 počet narodených bol 322, kým počet zomretých bol 407), čo zapríčiňuje hlavne veková štruktúra obyvateľstva (vysoký podiel ľudí vo veku nad 60).

Podiel populácie v predproduktívnom (veková skupina 0-14), produktívnom (muži 15-59, ženy 15-54) a poproduktívnom (muži nad 60, ženy nad 55) veku na celkovej populácii obce je nepriaznivejší ako celoštátny trend. Veková štruktúra obyvateľstva obce Zemné mala v r. 2011 veľmi nepriaznivú skladbu. Index starnutia vyjadrujúci pomer poproduktívneho obyvateľstva k predproduktívnemu je tiež veľmi nepriaznivý.

Tab. 8: Prehľad vybraných ukazovateľov vekovej štruktúry obyvateľstva

v obci Zemné

| Pohlavie | Počet obyvateľov spolu | Veková skupina (v %) | Vybrané ukazovatele veku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-14 | 15-64 | 65+ | Priemerný vek | Mediánový vek | Index starnutia | Index ekonomického zaťaženia |
| Muži | 1131 | 15,30 | 73,12 | 11,58 | 38,26 | 37,26 | 75,72 | 36,76 |
| Ženy | 1141 | 15,43 | 66,17 | 18,40 | 41,44 | 40,35 | 119,32 | 51,13 |
| Spolu | 2272 | 15,36 | 69,63 | 15,01 | 39,85 | 38,81 | 97,71 | 43,62 |

Stav k 31.12.2012

Zdroj: Štatistický úrad SR

Mechanický pohyb obyvateľstva

Priestorová a sociálna mobilita obyvateľstva navzájom od seba závisia. Zmena sociálnej štruktúry vyvoláva priestorové pohyby obyvateľstva. Rozvoj priemyslu a terciárnych aktivít a ich lokalizácia predovšetkým v mestských sídlach vyvolali rozsiahle presuny obyvateľstva do miest – migrácia občanov obce v podstate odráža rozdiely medzi okolitými sídlami v sociálnych a ekonomických podmienkach života ľudí.

Z priestorového hodnotenia dochádzky do zamestnania rozhodujúca zložka pracovnej sily je zamestnaná v meste Nové Zámky.

Migrácia obyvateľstva je taký pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého bydliska. Pri tomto pohybe vznikajú významné zmeny v priestorovom rozmiestnení pracovnej sily. Tá je však do značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania bývania a zamestnania. Podiel ľudí prisťahovaných do obce je výrazný. V období 2001-2014 do obce sa prisťahovalo 414 osôb, pričom v tom istom období z obce sa odsťahovalo len 288 osôb. Tieto údaje svedčia o výraznom  migračnom prírastku obyvateľstva.

Graf 4:

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tab. 9: Vývoj počtu prisťahovaných do obce Zemné v období 2001-2014

| rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prisťahovaní na trvalý pobyt | 5 | 28 | 24 | 34 | 50 | 33 | 27 | 55 | 54 | 30 | 30 | 16 | 16 | 12 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tab. 10: Vývoj počtu odsťahovaných z obce Zemné v období 2001-2014

| rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vysťahovaní z trvalého pobytu | 17 | 17 | 15 | 19 | 27 | 16 | 21 | 26 | 18 | 14 | 14 | 22 | 29 | 33 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Sociálno-ekonomický pohyb obyvateľstva

Táto mobilita zahŕňa presuny obyvateľstva medzi jednotlivými sociálnymi skupinami. Výsledkom tohto pohybu sú zmeny v štruktúre obyvateľstva podľa ekonomických a kultúrnych znakov.

V r. 2011 bolo v obci Zemné 1083 ekonomicky aktívnych osôb. Miera ekonomickej aktivity obyvateľov obce je 47,48 %. V čase SODB 2011 v obci bolo 258 nezamestnaných, čo predstavovalo 23,8 % ekonomicky aktívnych osôb. V období 20011-2014 počet nezamestnaných klesol. K 31.8.2014 miera evidovanej nezamestnanosti v obci bola 14,4 %, kým celoštátny priemer bol 12,56 %.

Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným z činiteľov ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach.

Z hľadiska vzdelanosti obyvateľstva vykazuje obec menej konkurencieschopnú vzdelanostnú úroveň - v obci Zemné vzdelanostná štruktúra obyv. je nepriaznivejšia v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Tab. 11: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – I

| Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie |
| --- | --- |
|  | Základné | Učňovské (bez maturity) | Stredné odborné (bez maturity) | Úplné stredné učňovské (s maturitou) | Úplné stredné odborné (s maturitou) |
| 2281 | 684 | 349 | 238 | 59 | 327 |

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 12: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – II.

| Najvyššie dosiahnuté vzdelanie |
| --- |
| Úplné stredné všeobecné | Vyššie odborné | Vysokoškolské bakalárske | Vysokoškolské inž., mag., doktor. | Vysokoškolské doktorandské | Bez vzdelania | Nezistené |
| 52 | 17 | 28 | 83 | 6 | 365 | 73 |

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Nezamestnanosť

Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. Sprievodným javom vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť.

Miera nezamestnanosti v obci Zemné je vysoká, k 31.8.2014 jej hodnota bola 14,4%. Miera nezamestnanosti aj v mikropriestore obce (v okrese Nové Zámky) je tiež dlhodobo vysoká v – síce je nižšia než priemer v Nitrianskom kraji (v okrese k 31.8.2014 miera nezamestnanosti bola 11,08%).  Miera nezamestnanosti v obci Zemné k 30.6.2015 bola 14,77%.

Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odhaľuje, že najzraniteľnejšie sú skupiny s najnižšou kvalifikáciou a vzdelaním. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú prekážku pri uplatnení sa na trhu práce. Vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním svedčí o štrukturálnych zmenách v dopyte po práci a jeho orientácii na kvalifikovanú a kvalifikačne flexibilnú pracovnú silu.

Tab. 13: Obec Zemné a regióny podľa miery evidovanej nezamestnanosti k 31.8.2014 a k 30.6.2015

| Územie | Miera evid. nezam. v % | Miera evid. nezam. v % |
| --- | --- | --- |
| Obec Zemné | 14,40 | 14,77 |
| Slovensko | 12,56 | 11,55 |
| Okres Nové Zámky | 11,08 | 9,60 |
| Nitriansky kraj | 11,55 | 10,42 |

Zdroj: UPSVAR, 2015

V spolupráci s ÚPSVaR Nové Zámky, obec organizuje verejnoprospešné práce alebo menšie obecné služby. V rámci tejto činnosti podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce. Dlhodobo nezamestnaní občania sa stavajú čoraz väčším problémom. Najčastejším dôvodom dlhodobého zotrvávania v režime nezamestnanosti je ich nedostatočné alebo minimálne vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu práce. Túto skupinu nezamestnaných charakterizuje predčasné ukončenie vzdelania, nevyhovujúca kvalifikácia z pohľadu ponuky voľných pracovných miest, strata pracovných návykov a motivácia pracovať, čím sa stavajú neuplatniteľným na trhu práce. U dlhodobo nezamestnaných klesá s časom aj sebavedomie a tým aj schopnosť prezentovať sa pred potenciálnym zamestnávateľom. Proces poklesu nezamestnanosti sa snaží ÚPSVaR podporovať organizovaním rekvalifikačných kurzov, tak aby spĺňali požiadavky budúcich zamestnávateľov a zároveň uchádzačov o zamestnanie, ale aj zamestnávateľov motivovať prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce – zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004.

Tab. 14: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci Zemné

v období 2014-2015

|  | UoZ | ženy | muži |
| --- | --- | --- | --- |
| k 30.06. 2014 | 152 | 84 | 68 |
| k 30.06.2015 | 160 | 96 | 64 |

Zdroj: UPSVAR, 2015

Tab. 15: Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci  podľa počítačových znalostí

| Trvalo bývajúce obyv. spolu | Počítačové znalosti |
| --- | --- |
|  | Práca s textom | Práca s tabuľkami | Práca s elektronickou poštou (email) | Práca s internetom |
|  | áno | nie | nezistené | áno | nie | nezistené | áno | nie | nezistené | áno | nie | nezistené |
| 2281 | 801 | 1159 | 321 | 643 | 1287 | 351 | 794 | 1164 | 323 | 987 | 1029 | 265 |

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 16: Základné charakteristiky obyvateľstva obce podľa ekonomických aktivít

| Trvalo bývajúce obyvateľstvo | Ekonomická aktivita |
| --- | --- |
|  | Pracujúci (okrem dôchodcov) | Pracujúci dôchodcovia | Osoby na materskej dovolenke | Osoby na rodičovskej dovolenke | Nezamestnaní | Študenti stredných škôl | Študenti vysokých škôl | Osoby v domácnosti | Dôchodcovia | Príjemcovia kapitálových príjmov | Deti do 16. rokov (nar. po 20.5.1995) | Iná | Nezistená | Z toho ekonomicky aktívny |
| 2281 | 796 | 25 | 4 | 64 | 258 | 77 | 31 | 30 | 512 | 9 | 378 | 36 | 61 | 1083 |

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 17: Počet evidovaných nezamestnaných podľa vzdelanostnej štruktúry

v obci Zemné  v roku 2014 a v roku  2015

|  | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k 30.06. 2014 | 2 | 50 | 8 | 53 | 27 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| k 30.06.2015 | 3 | 67 | 6 | 44 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |

Zdroj: UPSVAR, 2015

Tab. 18: Počet evidovaných nezamestnaných podľa KZAM poslednej profesie v obci Zemné  v roku 2014 a v roku 2015

|  | 0 - Príslušníci ozbrojených síl | 1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci | 2 - Špecialisti | 3 - Technici a odborní pracovníci | 4 - Administratívni pracovníci | 5 - Pracovníci v službách a obchode | 6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve | 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci | 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení | 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | N/A - neurčené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k 30.06. 2014 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 | 4 | 17 | 11 | 49 | 41 |
| k 30.06.2015 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 9 | 11 | 46 | 67 |

Zdroj: UPSVAR, 2015

Tab. 19: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa dĺžky evidencie

v obci Zemné  v období 2014-2015

|  | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | 25-30 mesiacov | 31-36 mesiacov | 37-42 mesiacov | 43-48 mesiacov | nad 48 mesiacov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k 30.06. 2014 | 20 | 25 | 14 | 14 | 15 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 | 25 |
| k 30.06.2015 | 16 | 28 | 24 | 15 | 22 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 26 |

Zdroj: UPSVAR, 2015

Tab. 20: Vývoj vekovej štruktúry evidovaných nezamestnaných

v obci Zemné  v období 2014-2015

|  | do 20 rokov | 20-24 r. | 25-29 r. | 30-34 r. | 35-39 r. | 40-44 r. | 45-49 r. | 50-54 r. | 55-59 r. | 60 rokov a viac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k 30.06. 2014 | 4 | 20 | 17 | 15 | 16 | 19 | 17 | 20 | 23 | 1 |
| k 30.06.2015 | 8 | 19 | 15 | 10 | 25 | 20 | 18 | 17 | 23 | 5 |

Zdroj: UPSVAR, 2014

Tab. 21: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci Zemné

v období 2013-2014

|  |  | muži | ženy |
| --- | --- | --- | --- |
| stav UoZ | k 31.08.2013 | 75 | 92 |
| stav UoZ | k 31.08.2014 | 71 | 85 |

Zdroj: UPSVAR, 2014

Mzdy

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov vyspelosti regiónov je cena práce. Cena práce je nemotivačným faktorom z pozície zamestnávateľa, ak je jej rast rýchlejší než rast produktivity práce. Súčasná úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy v okrese Nové Zámky nedosahuje ani 80% celoštátneho ukazovateľa.

Ľudia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia

Najpočetnejšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú nezamestnaní. V najbližších rokoch bude potrebné sústrediť pozornosť aj na pracovnú silu vo vekových skupinách nad 50 rokov, ktorí sú ohrození rizikom sociálneho vylúčenia, lebo väčšinou majú nízku adaptabilitu na meniace sa požiadavky pracovného trhu a majú zväčša nevyhovujúcu kvalifikáciu, čoho dôsledok je ich nízka atraktivita pre zamestnávateľa (majú malú šancu uplatniť sa na trhu práce).

Ďalšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú starší obyvatelia, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov (výraznejšie vyššie vekové kategórie) a zdravotne, zmyslovo a duševne postihnutí občania. Takíto občania sú v prevažnej miere poberateľmi invalidných dôchodkov.

Ďalšou významnou skupinou ľudí, ktorých možno zaradiť medzi ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia, sú deti odkázané na pomoc cudzích a prípadne iné sociálne ohrozené skupiny obyvateľov.

V budúcom období možno predpokladať zvýšený záujem občanov o sociálne služby, keďže dochádza k starnutiu populácie, čo predstavuje celoeurópsky trend.

V strednodobom horizonte obec plánuje viaceré aktivity na zvýšenie zamestnanosti v obci, medzi inými aj zriadením obecného záhradníctva, ktoré záhradníctvo potom môže zabezpečiť sústavnú údržbu verejnej zelene v obci.

V strednodobom horizonte je potrebné podporiť rekvalifikáciu nezamestnaných v jednoduchých remeselníckych odboroch (kováč, zámočník, debnár, murár, tesár) pre sociálne slabších občanov.

## Domový a bytový fond

Úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva. Jej vývoj úzko súvisí s rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením. Ovplyvňuje úroveň reprodukcie pracovných síl, pôsobí na celkový životný štýl obyvateľstva.

V čase Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku  2011 v obci bolo 826 bytov – o 12 viac ako v roku 2001 pri SODB 2001. V čase SODB 2011 v obci bolo 703 trvalo obývaných bytov (v roku 2001 ich počet bol 701, takže počet trvale obývaných bytov v obci Zemné vzrástol len mierne za desaťročie 2001-2011). Na domovom fonde obce dominantný podiel mali rodinné domy. Veľká časť neobývaných bytov je určitou rezervou pre skvalitňovanie domového fondu, nakoľko po ich rekonštrukcii sa spravidla zvýši ich vybavenosť.

Tab. 23: Základné charakteristiky bytov v obci Zemné – I.

| Byty |
| --- |
| spolu | obývané |
|  | spolu | podľa formy vlastníctva | podľa počtu obytných miestností | podľa veľkosti obytnej plochy v m² |
|  |  | z toho | z toho | z toho |
|  |  | vlastné byty v byt. domoch | byty vo vlast. rodin. domoch | obecné byty | družstevné byty | iné | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | do 40 | 40-80 | 81-100 | 100+ |
| 826 | 703 | 89 | 553 | 20 | 5 | 14 | 6 | 61 | 231 | 153 | 251 | 49 | 407 | 118 | 128 |

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Tab. 24: Základné charakteristiky bytov v obci Zemné – II.

| Byty |
| --- |
| obývané | neobývané | s nezistenou obývanosťou |
| podľa typu kúrenia | podľa zdrojov energie používaných na vykurovanie | spolu | podľa dôvodov neobývanosti |  |
| z toho | z toho |  | v tom |  |
| ústredné diaľkové | ústredné lokálne | iný | bez kúrenia | plyn | elektrina | kvapalné palivo | pevné palivo | iný | žiadny |  | zmena vlastníkov | určené na rekreáciu | nespôsobilé na bývanie | z iných dôvodov |  |
| 21 | 406 | 231 | 1 | 609 | 14 | 0 | 40 | 10 | 1 | 110 | 46 | 17 | 25 | 22 | 13 |

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Trvalo obývané domy vykazujú nepriaznivú vekovú štruktúru, priemerný vek domového fondu je nad celoslovenským priemerom. Od veku bytov čiastočne závisia aj všetky ostatné charakteristiky, počínajúc veľkosťou, až po ich technické vybavenie.

Bývanie a jeho úroveň patria k dôležitým aspektom celkových životných podmienok obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu funkciu prirodzených potrieb rodiny ako základnej jednotky spoločnosti, ale zároveň je výraznou zložkou kultúrneho štandardu obyvateľstva a v nemalej miere aktívne pôsobí na regeneráciu ľudí.

Tab. 25: Základné charakteristiky obývaného domového fondu

v obci Zemné

| Domy |
| --- |
| spolu | obývané |
|  | spolu | podľa typu | podľa formy vlastníctva | podľa obdobia výstavby |
|  |  | z toho | z toho | z toho |
|  |  | rodinné domy | bytové domy | iné | fyzické osoby | štát | obce | iné právnické osoby | kombinácia vlastníkov | iné | do roku 1945 | 1945-1990 | 1991-2000 | 2001 a neskôr |
| 767 | 647 | 624 | 10 | 3 | 605 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 141 | 426 | 36 | 13 |

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Tab. 26: Základné charakteristiky neobývaného domového fondu

v obci Zemné

| Domy |
| --- |
| neobývané |
| spolu | podľa dôvod neobývanosti | podľa obdobia výstavby | s nezistenou obývanosťou |
|  | v tom | v tom |  |
|  | zmena vlastníkov | určené na rekreáciu | uvoľnené na prestavbu | nespôsobilé na bývanie | z iných dôvodov | do roku 1945 | 1945-1990 | 1991-2000 | 2001 a neskôr | nezistené |  |
| 118 | 43 | 15 | 10 | 32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 2 |

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Tab. 27: Základné charakteristiky obývaných bytov v rodinných domoch

v obci Zemné

| Obývané byty v rodinných domoch |
| --- |
| spolu | podľa celkovej podlahovej plochy bytu v m² | podľa zásobovania vodou (vodovod) | podľa vybavenosti domácností | podľa pripojenia |
|  | z toho | z toho | mobilný telefón | osobný počítač/ notebook | osobné auto | na pevnú telefónnu linku | na internet |
|  | ˂40 | 40-80 | 81-120 | 120+ | v byte zo spoločného zdroja | v byte z vlastného zdroja | mimo bytu | bez vodovodu |  |  |  |  |  |
| 629 | 4 | 83 | 340 | 201 | 551 | 31 | 7 | 10 | 485 | 260 | 317 | 185 | 250 |

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Tab. 28: Základné charakteristiky obývaných bytov v bytových domoch

v obci Zemné

| Obývané byty v bytových domoch |
| --- |
| spolu | podľa celkovej podlahovej plochy bytu v m² | podľa zásobovania vodou (vodovod) | podľa vybavenosti domácností | podľa pripojenia |
|  | z toho | z toho | mobilný telefón | osobný počítač/ notebook | osobné auto | na pevnú telefónnu linku | na internet |
|  | ˂40 | 40-80 | 81-120 | 120+ | v byte zo spoločného zdroja | v byte z vlastného zdroja | mimo bytu | bez vodovodu |  |  |  |  |  |
| 52 | 0 | 41 | 11 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 48 | 29 | 34 | 15 | 30 |

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Celkový charakter životnej úrovne obyvateľstva sa prejavuje rastom hmotnej spotreby obyvateľstva a jej kvality. Konkrétnym prejavom toho je vysoká vybavenosť domácností predmetmi dlhodobej spotreby.

Tab. 29: Vývoj počtu postavených rod. domov a byt. domov v obci v období 2007-2014

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet postavených rod. domov (v rámci IBV) |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
| Počet post. bytových domov/bytov (v rámci HBV) |  |  |  |  | 2/16 |  |  |  |

V roku 2011 jeden bytový dom mal 9 bytových jednotiek, druhý bytový dom mal 7 bytových jednotiek.

Zdroj: Obecný úrad, 2015

Územný plán obce konštatuje, že pri predpokladanej obývanosti bytov 3,0 obyvateľa/byt. bude v obci v roku 2020 potrebných 956 bytov, čo znamená  prírastok cca 150 bytov. Tento prírastok bytov vzhľadom na reálny prírastok obyvateľstva nie je dosiahnuteľný. Pozornosť je treba upriamiť na využitie a rekonštrukciu súčasných 120 neobývaných domov.

V strednodobom horizonte obec Zemné plánuje 2 aktivity na skvalitnenie podmienok bývania v obci:

- Program pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny (vytvorenie 10 zrekonštruovaných rodinných domov na prenájom pre mladé rodiny)

- Výstavba obecných nájomných bytov – 12 b.j.

## Dopravná a technická infraštruktúra

Rozvoj infraštruktúry je jedným zo základných predpokladov rozvoja každého regiónu i obce a výrazne ovplyvňuje hospodársky potenciál, spôsob života a životnú úroveň obyvateľstva.

Dopravná infraštruktúra

Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné predpoklady rozvoja obce, ktoré významne ovplyvňujú jej hospodársky potenciál, spôsob života i životnú úroveň jej obyvateľov. Veľký význam dopravy je daný jej podstatným vplyvom na efektivitu dovozu vstupov do územia a vývozu výstupov výroby z daného územia.

Záujmové územie sa nachádza v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho významu, čo v budúcnosti môže znamenať silný rozvojový impulz pre daný región.

V blízkosti riešeného územia prechádzajú významné európske dopravné koridory:

- európsky multimodálny koridor č. IV (Berlín/Norimberg – Praha – Kúty – Bratislava – Nové Zámky / Komárno – Štúrovo – MR lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy),

- európsky multimodálny koridor č. VII (vodná cesta Dunaj).

Tieto dopravné koridory patria medzi najvýznamnejšie komunikačné osi v Európe. V budúcnosti teda nevyhnutnou úlohou bude využiť prítomnosť hore uvedených európskych komunikačných systémov (bude potrebné zlepšiť infraštrukturálne prepojenia na hore uvedené európske multimodálne koridory).

Cestná infraštruktúra

Najvýznamnejšími cestnými ťahmi prechádzajúcimi v blízkosti riešeného územia sú:

- cesta I. triedy I/64 –  Cesta I/64 neprechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce, ale tvorí v danej oblasti v širších súvislostiach spolu s cestou I/75 hlavné dopravné trasy riešeného územia. Cesta I/64 je hlavnou cestou Ponitria. Na juhu umožňuje spojenie v smere na Komárno s väzbami na Maďarsko. Na severe tato cesta prepája riešene územie s Topoľčanmi a Prievidzou a následne s Martinom a Žilinou. Na cestu I/64 je obec Zemne pripojená cez cestu III/5631 a následne cez cestu II/563. Tento ťah v ďalekom výhľade môže byť v zmysle vládou schváleného „Projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ v úseku Nitra – Nové Zámky – Komárno – hranica SR/MR prehodnotený a zaradený do siete rýchlostných ciest; Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 navrhuje ako výhľadový rýchlostný cestný ťah siete TINA prepojenie križovatky diaľnice D1 Hlohovec – Nitra – Nové Zámky – Komárno – št. hranica MR – Komárom – diaľnica M1;

- cesta I. triedy I/75 –  cesta I/75 neprechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce, ale tvorí v danej oblasti v širších súvislostiach spolu s cestou I/64 hlavnú dopravnú kostru riešeného územia. Cesta I/75 je vedená v smere východ – západ (Sládkovičovo – Galanta – Šaľa – Nové Zámky- Demandice). V smere na východ sa pripája na cestu I/66 s možnosťou prechodu do Maďarska, alebo pokračuje v smere na Lučenec. V smere na západ prepojuje riešene územie s hlavným mestom Bratislava.

Cesta II. triedy II/573

Cesta II/573 prechádza katastrálnym územím riešenej obce iba okrajovo a nemá priame dopravné spojenie s obcou. Cesta II/573 tvorí v danej oblasti doplňujúce prepojenie v smere do Bratislavy. Cesta II/573 sa pripojuje v Kolárove na cestu II/563. Rešpektujeme jej výhľadové šírkové usporiadanie mimo zastavaného územia v kategórii C9,5/70 (funkčná trieda B2 v zmysle STN 63 6101). Zastavaným územím táto cesta neprechádza.

Cesta II. triedy II/563

Cesta II/563 neprechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce, ale tvorí pre obec hlavné dopravné spojenie so širšími dopravnými vzťahmi, menovite tvorí spojenie s okresným mestom Nové Zámky Obec sa pripája na cestu II/563 cez Komoču alebo cez Andovce.

Cesta III/5631

Cesta III/5631 Nové Zámky – Komoča je hlavná dopravná komunikácia riešenej obce. Zabezpečuje pripojenie obce v smere na Komoču na cestu II/563 a ďalej do okresného mesta Nové Zámky, a v druhom smere pripojenie na cestu II/563 cez Andovce. Cesta prechádza v malom úseku zastavaným územím a tvorí prieťah obcou. Cesta je vybudovaná v kategórii C 7,5/70 mimo zastavaného územia čo je aj jej výhľadová kategória. V zastavanom území je cesta vybudovaná v kategórii MOK 7,5/50. V lome cesty vo východnej časti obce Územný plán obce navrhuje odstrániť túto bodovú závadu vybudovaním kruhového objazdu.

V perspektíve dopravnú polohu záujmového územia kladne ovplyvní aj výstavba plánovanej rýchlostnej komunikácie R7 (Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Lučenec).

Miestne komunikácie funkčnej triedy C2 :

Vzhľadom na to, že cesta III. triedy III/5631 prechádza obcou iba okrajovo, funkciu hlavnej komunikačnej obsluhy obce tvoria miestne komunikácie C2 pripojené na cestu III/5631.

Miestne komunikácie majú bezprašnú povrchovú úpravu (všetky miestne komunikácie majú spevnený povrch) a rôzne šírkové a smerové usporiadanie.

V strednodobom horizonte pre bezpečnosť cestnej premávky je potrebné ďalej rozvíjať miestny systém, ako aj skvalitniť miestne komunikácie, realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií a realizovať rekonštrukciu  prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce.

V strednodobom horizonte veľký význam bude mať na rozvoj obce aj plánovaná rýchlostná cestná komunikácia R7.

Pešia doprava

Jediná pešia plocha v obci sa nachádza pred kostolom. V obci sú pozdĺž väčšiny miestnych komunikácii vybudované chodníky. Územný plán obce navrhuje dobudovanie chodníkov najmä pri ceste III/5631 a rekonštrukciu chodníkov s nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním a s nevyhovujúcim technickým stavom. Územný plán obce navrhuje tiež vybudovanie min. jednostrannými chodníkmi pozdĺž všetkých miestnych komunikácií.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rekonštrukciu chodníkového systému na Hlavnom námestí.

Železničná doprava

Katastrálnym územím obce železničná trať neprechádza, t.j. obec Zemné nie je priamo napojená na európsky železničný systém.  Pre obec má dopravný význam železničná trať č. 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo. Najbližšia železničná stanica je v priľahlom okresnom meste Nové Zámky (vo vzdialenosti 15 km), ktoré mesto patrí medzi najväčšími železničnými uzlami západného Slovenska.

Hromadná doprava

Integrovaný regionálny systém hromadnej dopravy zabezpečuje organizáciu a prepojenie hlavných zložiek hromadnej cestnej dopravy v hlavných smeroch pohybu cestujúcich, ktorými pre riešené územie sú:

- cesty do okresného centra Nové Zámky (15 km),

- cesty do regionálneho centra Kolárovo (12 km)

- cesty do susedného okresného centra Komárno (33 km).

Najväčší podiel na hromadnej preprave osôb do zamestnania, škôl, úradov a za nákupmi má autobusová preprava prostredníctvom prímestských liniek, ktoré zabezpečuje prevažne ARRIVA Nové Zámky a.s.. Diaľkové linky SAD cez obec neprechádzajú.

V obci je zriadených 6 autobusových zastávok.  Autobusové linky prechádzajú iba samotným centrom obce a dostupná vzdialenosť zastávok v obci je 700 m a 800 m, čo je nevyhovujúca vzdialenosť. Územný plán obce navrhuje rozšírenie cestnej hromadnej dopravy formou podnikateľských aktivít mikrobusmi, ktoré budú zastavovať podľa záujmu obyvateľov a čím je možné znížiť dochádzkové vzdialenosti na max. 300 m.

Ostatné druhy dopravy

Cyklistická doprava

Konfigurácia terénu, rozmiestnenie funkcií bývania, vybavenosti, práce, rekreácie a relatívne málo frekventovaný charakter dopravy v sídle dávajú predpoklady k významnejšiemu postaveniu bicyklovej dopravy ako jedného zo základných vnútrosídelných dopravných systémov a ekologicky najefektívnejšieho druhu dopravy.

Všetky cyklotrasy sú vedené po existujúcich cestách a z hľadiska bezpečnosti cyklodopravy a plynulosti automobilovej dopravy je toto riešenie nevhodné. Smerovanie lokálnych cyklistických trás je orientované na:

vzťahy na centrálnu časť obce,

vzťahy k priemyselnej zóne,

vzťahy k rekreačným cieľom súvisiacim s cyklistickou trasou pozdĺž rieky Váh.

Cez riešené územie prechádza jedna z najdôležitejších cyklistických trás na Slovensku, Vážska cyklistická cesta, ktorá 35 km južne od obce sa napája na medzinárodnú Dunajskú cyklistickú cestu.

Rozvoj cykloturistiky, ako aj zvýšenie bezpečnosti cyklistov na cestách si vyžaduje výstavbu nových cyklociest, ktoré budú vedené oddelene od štátnych ciest s vysokou dopravnou intenzitou, resp. od navrhovaných zberných komunikácií.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať výstavbu cyklistických chodníkov v intraviláne obce, výstavbu cyklistických chodníkov  zabezpečujúcich spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo,  spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo.

Letecká doprava

Najbližšie letisko s verejnou prepravou osôb a nákladov sa nachádza v Bratislave vo vzdialenosti približne 110 km – Letisko M. R. Štefánika je najväčším medzinárodným letiskom na Slovensku.

Vodná doprava

Cez obec Zemné prechádza Vážska vodná cesta.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať výstavbu verejného móla na rieke Váh.

Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou

V súčasnom období má sídlo Zemné vybudovanú verejnú celoobecnú vodovodnú sieť, prostredníctvom ktorej je obec zásobovaná kvalitnou pitnou vodou. Vodovodná sieť je v správe Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stredisko Nové Zámky). Zásobovanie vodou obce je z diaľkovodu Gabčíkovo-Vlčany-Nové Zámky.

Stav vodovodnej siete umožňuje väčšine obyvateľov obce, ako aj organizáciám a podnikateľom napojiť sa na pitnú vodu z verejného vodovodu.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rozšírenie verejného vodovodu k priemyselnej zóne a ekodvoru.

Kanalizácia a čistenie odpadovej vody

Verejná kanalizačná sieť v obci je čiastočne vybudovaná a zároveň má aj čistiareň odpadových vôd (ČOV). Vybudovaná ČOV je situovaná na juhovýchodnom okraji intravilánu, v blízkosti toku Váh. V tých častiach obce, kde chýba kanalizačná sieť, odpadové vody sú odvádzané do žúmp a septikov (čo sa potom vyváža na miestnu ČOV). Vzhľadom na nepomer napojenia obyvateľstva a podnikateľských subjektov na vodovodnú a kanalizačnú sieť požiadavka na dobudovanie kanalizačných rozvodov je výrazná, čo má zároveň výrazný dopad na čistotu a ochranu spodných vôd.

Obec Zemné má vybudované ochranné technické zariadenia pre odvádzanie dažďových povrchových vôd prevažne vedľa hlavných komunikácii. Dažďové vody stekajúce z vyššie položených terénov širšieho okolia obce, sú zachytávané systémom jestvujúcich odvodňovacích priekop. Tieto ich postupne zvádzajú až k západnému okraju sídla k jestvujúcemu odvodňovaciemu kanálu, ktorý ich odvádza do hlavného recipientu rieky Váh. Týmito technickými zariadeniami je prevažná časť povrchových dažďových vôd likvidovaná z územia sídla. Územný plán obce navrhuje pre likvidáciu prívalových dažďových vôd upraviť jestvujúce otvorené úseky dažďových rigolov (prehĺbiť, vyčistiť a zväčšiť profily priepustov), tak aby tieto plnili svoju funkciu i počas prívalových dažďov a tým zabránili zatápaniu častí obce.

Vzhľadom na predpokladaný nárast obyvateľstva ako i nových priemyselných prevádzok, ktoré by mali požiadavku napojenia na verejnú kanalizačnú sieť, je kapacita ČOV pre 2 500 EO aj výhľadovo vyhovujúca.

V širšom okolí sídla je prioritou ochrana podzemných vôd.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rozšírenie kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru.

Zásobovanie elektrickou energiou, verejné osvetlenie

V súčasnosti obec Zemné je zásobovaná elektrickou energiou na dobrej úrovni, výkon transformátorov vyhovuje súčasným požiadavkám obce. Územný plán obce konštatuje, že koncepcia zásobovania obce Zemné z existujúceho vedenia č.322 je vyhovujúca a nie je potrebné ju meniť.

Verejné osvetlenie je riešené v celej obci Zemné a v priľahlých častiach obce. Verejné osvetlenie je vyhovujúce.

Zásobovanie plynom

Obec Zemné je plno plynofikovaná. Zemný plyn je v prevažnej miere využívaný na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie. V prípade výstavby nových rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti je možnosť predĺženia plynových rozvodov k týmto objektom.

Telekomunikácie, obecný rozhlas

Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal výrazný kvantitatívny i kvalitatívny rast, predstihujúci mnohonásobne rozvoj ostatných odvetví technickej infraštruktúry. Je to jednak prestavbou a rekonštrukciou pevnej telefónnej siete a ústrední, ale hlavne rozvojom mobilných telefónnych systémov a ich plošného uplatnenia a rozvojom internetovej siete.

Obec má dobré pokrytie signálom všetkých mobilných operátorov: Orange a.s., Slovak Telekom a.s. a O2 Slovakia s.r.o.. V obci je dostupný širokopásmový internet (medzi poskytovateľmi sa nachádza aj významná miestna firma ZemNet s.r.o.).

Ústredňa obecného rozhlasu v obci Zemné je umiestnená v samostatnom priestore obecného úradu. Amplióny obecného rozhlasu o výkone 15 W sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach obce a pri hlavných komunikáciách. Hlásenie obecného rozhlasu je zabezpečený aj na mobilný telefón od 1.8.2015.

V obci Zemné je vybudovaná káblová televízia.

Elektronická siréna

Pre potrebu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v prípade nepredvídaných okolností je umiestnená na obecnom kultúrnom dome a je diaľkovo ovládaná z Nitry.

Kamerový systém

V obci existuje bezpečnostný kamerový systém na vybraných lokalitách.

V strednodobom horizonte obec plánuje zlepšiť prevenciu kriminality a znížiť protispoločenské prejavy v obci formou rozširovania moderného bezpečnostného kamerového systému (zlepšiť monitorovanie najviac problémových častí obce).

Obnoviteľné zdroje energie

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na výrobe elektriny a tepla je jednou zo základných priorít Energetickej politiky SR.

V strednodobom horizonte je potrebné využívať možnosti slnečnej energie rozmiestnením fotovoltických a solárnych panelov na strechách verejných budov (obecný úrad,  základné školy atď.).

## Hospodársko-ekonomický potenciál obce

Ekonomický potenciál obce je vyšší ako priemer Slovenska (čo naznačovali aj ukazovatele, ako priemerná mesačná nominálna mzda a vzdelanostná štruktúra pracovnej sily v predchádzajúcich kapitolách).

Širší priestor obce – okres Nové Zámky – patrí do kategórie priemyselno-poľnohospodárskych regiónov SR. Z pohľadu makroekonomickej štruktúry rozhodujúce postavenie majú služby a priemysel.

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je najrozšírenejšou aktivitou v záujmovom území. Celková výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v obci je 2193,9 ha, čo predstavuje 83,3 % z jej celkovej výmery. O intenzívnej poľnohospodárskej výrobe svedčí aj vysoký podiel poľnohospodárskej pôdy využívanej ako orná pôda – 89,6 %.

Tab. 30: Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu obce (v m²)

| Celková výmera poľn. pôdy | Orná pôda | Chmeľnice | Vinice | Záhrady | Ovocné sady | Trvalé trávne porasty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 938 800 | 19 659 476 | 0 | 51 338 | 403 245 | 856 904 | 967 837 |

Poznámka: stav k 31.12.2013

Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 2015

V transformačnom procese novozaložené subjekty uprednostnili v podmienkach vysokej rizikovosti poľnohospodárskej výroby najmä právne formy s nižšou mierou osobnej zodpovednosti za záväzky podniku, väčšina účastníkov poľnohospodárskej produkcie mikropriestoru obce je aktívna v právnej forme spol. s r.o.. V riešenom území najväčším poľnohospodárskym podnikom je Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, avšak významným inovatívnym poľnohospodárskym podnikom je aj  spoločnosť ZELSTAR s.r.o., ktorá bola založená ako rodinná firma v roku 2004 a na pestovanie uhoriek využíva hydropóniu pri využívaní geotermálnej energie.

Rastlinná produkcia je výrazne ovplyvňovaná produkčným potenciálom pôd. Záujmový región patrí do vysokoprodukčnej poľnohospodárskej oblasti Slovenska, dobré prírodné a klimatické podmienky územia vytvorili predpoklady pre pestovanie všetkých poľnohospodárskych plodín Slovenska. Rastlinná výroba regiónu obce sa zameriava prevažne na výrobu obilnín (najviac sa pestujú pšenica ozimná a jarná, sladovnícky jačmeň, kukurica na siláž a krmivo), ktoré zaberajú plochu tradične viac ako 2/3 ornej pôdy. V súčasnosti živočíšna výroba v riešenom území nemá veľký význam, avšak Poľnohospodárske družstvo v Zemnom ešte stále sa zaoberá aj chovom hovädzieho dobytka a ošípaných. Obec je známa so svojimi rybníkmi, rybárstvo má veľkú tradíciu v riešenom území (aj na rieke Váh).

Všetky opatrenia v poľnohospodárskej výrobe sa musia smerovať k tomu, aby sa dosiahla primeraná rentabilita výroby, za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy a ovzdušia. Z ekologického hľadiska je dôležité podstatné obmedzenie používania anorganických hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín. V rastlinnej výrobe sa i do budúcnosti predpokladá zachovanie jej intenzity s podmienkou udržiavania ekologickej stability poľnohospodárskej krajiny.

Predmetné územie patrí k málo lesnatým územiam SR, lesnatosť k.ú. obce je extrémne nízka – podiel lesného pôdneho fondu je len 5,8%.

Obec Zemné plánuje v strednodobom horizonte vytvoriť obecné trhovisko miestnych produktov na podporu rozvoja miestnej ekonomiky.

Priemysel

V dôsledku ekonomicko-geografickej polohy obec má veľmi slabú výrobnú funkciu, obec slúži predovšetkým na bývanie. Priemyselná výroba obce je veľmi slabá, toto odvetvie zastupujú predovšetkým samostatne zárobkovo činné osoby so svojimi domácimi aktivitami, ako stolárstvo, ale existujú aj právnické osoby v oblasti priemyslu, napr. vo výrobe pekárenských a cukrárenských výrobkov, výrobe zariadení na filtráciu tekutín atď.

V obci Zemné bola vytvorená priemyselná zóna južne od komunikácie prepájajúcej obce Zemné s obcou Andovce a následne s mestom Nové Zámky, pri regionálnej ceste III/5631. Priemyselná zóna s vybudovanou infraštruktúrou je situovaná na pozemku vo vlastníctve Obce Zemné.

V obci sa nachádza aj pár významnejších priemyselných firiem, napr. spoločnosť TECTUM NOVUM a.s., ktorá patrí k lídrom na stavebnom trhu v segmente projekcie, výroby a montáže drevených konštrukcií a krovov (základom produktového portfólia spoločnosti sú krovy a strešné konštrukcie, Tectum Novum a.s. však túto progresívnu technológiu uplatňuje aj pri realizácií drevostavieb, ktoré reprezentuje obchodný názov drevostavba -  EnViroDom). Okrem krovov z priehradových väzníkov a drevených konštrukcií spoločnosť realizuje aj diela s využitím lepeného lamelového dreva - LLD.

Medzi základné ciele obce z hľadiska riešenia rozvoja priemyselnej výroby patrí vytvorenie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce, pre tvorbu nových pracovných príležitostí a rozvoj zamestnanosti na území obce.

Trhové služby, maloobchod

Škála poskytovaných služieb v obci je veľmi úzka. Služby vo väčšine prípadov rozvíjajú na základe živnostenských oprávnení a v prevažnej miere v priestoroch rodinných domov (prípadne vo vyčlenených priestoroch pre tento účel). V obci sa nachádzajú služby, ako: cestná nákladná doprava, reklamné a marketingové služby, poradenská činnosť v oblasti podnikania, poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi, prenájom strojov, prístrojov a zariadení, demolačné práce, búracie práce, zemné práce a prípravné práce pre stavbu, tvorba internetových WEB stránok, vyučovanie vedenia motorových vozidiel, kadernícke služby atď.

Záverečnú časť pohybu materiálnych produktov na ich ceste od výroby k spotrebe zabezpečuje maloobchod, ktorého cieľom je predaj vyrobených tovarov spotrebiteľom. Sieť maloobchodných predajní je relatívne dobrá. Priemerný obrat maloobchodov na jedného obyvateľa je nižší než celoslovenský priemer, čo je dôvodom finančných príjmov tunajšieho obyvateľstva. Zariadenia peňažných služieb v obci sa nenachádzajú.

Podnikateľská aktivita

Z celkového počtu podnikateľských subjektov v obci vyše 90% tvoria fyzické osoby. Podnikateľská aktivita vyjadrená podielom fyzických a právnických osôb na celkovom počte obyvateľstva je relatívne dobrá. Rozhodujúca väčšina podnikateľov vyvíja svoju činnosť v službách. K 1.7.2015 bolo registrovaných 41 spoločností v Obchodnom registri SR so sídlom v obci Zemné.

Z pohľadu zamestnanosti efektívna by bola podpora aktivít vykonávaných fyzickými osobami v rámci živnostenského podnikania.

Tab. 31: Vývoj počtu právnických osôb v obci v období 2004-2014

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 34 | 35 | 39 | 43 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

ˇ

Tab. 32: Vývoj počtu právnických osôb ziskových v obci v období 2004-2014

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 33: Vývoj počtu právnických osôb neziskových v obci v období 2004-2014

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 34: Vývoj počtu fyzických osôb – podnikateľov v obci v období 2004-2014

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 111 | 128 | 130 | 138 | 139 | 143 | 134 | 128 | 121 | 120 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 35: Vývoj počtu fyzických osôb – živnostníkov v obci v období 2004-2014

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 103 | 116 | 122 | 131 | 133 | 137 | 129 | 123 | 115 | 114 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 36: Vývoj počtu fyzických osôb v kategórii slobodné povolania v obci

v období 2004-2014

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 37: Vývoj počtu fyzických osôb – samostatne hospodáriacich roľníkov v obci v období 2004-2013

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Najväčší zamestnávatelia v obci v roku 2015:

- Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo – 75 zamestnancov, družstvo, poľnohospodárska produkcia a predaj výrobkov

- Tectum Novum a.s. – 25 zamestnancov, akciová spoločnosť, projektovanie, výroba a montáž drevených konštrukcií a krovov

- Obecný úrad Zemné – 25 zamestnancov, štátna správa

- ZELSTAR s.r.o. – 12zamestnancov, spoločnosť s ručením obmedzeným, pestovanie zeleniny

- Pekáreň Dóža s.r.o. – 10 zamestnancov, spoločnosť s ručením obmedzeným, výroba a predaj pekárenských výrobkov - chlieb, pečivo.

- KG invest s.r.o. – 6 zamestnancov + 5 živnostníkov -  nákladná doprava, kovospracovanie.

Zámerom obce Zemné je postupné vybudovanie kvalitného podnikateľského centra v priemyselnej zóne obce so zameraním na doplnenie už jestvujúcich objektov výroby Tectum Novum, a.s., objektov  poľnohospodárskeho družstva a objektov Ekodvoru s disponibilnou plochou cca 12 ha.  V priestore sa nachádzajú voľné plochy cca 6 ha a nevyužívané poľnohospodárske budovy, ako vhodné priestory pre umiestnenie nových priemyselných aktivít.

Cestovný ruch

Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa mnoho ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod. Predstavuje komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest, navyše investičné náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle.

Národný program rozvoja cestovného ruchu SR na základe zhodnotenia ponukovej stránky územia a jeho vybavenosti a posúdenia dlhodobých vývojových tendencií dopytu v cestovnom ruchu navrhuje rozvíjať nasledovné nosné formy cestovného ruchu: a) Letná rekreácia, pri vodných plochách založená na kúpaní a vodných športoch, hobby turizmus, cykloturizmus, rôzne alternatívne tzv. soft formy cestovného ruchu, poľovnícky cestovný ruch, rôzne športy. b) Mestský a kultúrny cestovný ruch. c) Zdravotný cestovný ruch v jeho klasickej liečebnej podobe, ktorý je potrebné zachovať a popritom rozvíjať zdravotný cestovný ruch (relax, fitnes, prevencia, skrášľovanie, kondícia), ktorý začína prudko rásť prakticky v celosvetovom rozsahu. d) Vidiecky cestovný ruch a agroturistika. e) Doplnkové formy cestovného ruchu.

Na základe hore uvedenej klasifikácie nosných foriem cestovného ruchu Slovenska obec Zemné má reálny potenciál predovšetkým pre rozvoj:

- vidieckej turistiky vrátane agroturistiky,

- letnej rekreácie, pri vodných plochách založenej na kúpaní a vodných športoch, hobby turizmus, cykloturizmus, rôzne alternatívne tzv. soft formy cestovného ruchu, poľovnícky cestovný ruch, rôzne športy.

Obec Zemné disponuje viacerými prírodnými a kultúrnymi fenoménmi, vhodnými na rozvoj pohybovej i pobytovej zložky rekreácie i na rozvoj vidieckeho turizmu. Tieto danosti nie sú však v súčasnosti využívané.

V obci Zemné turisticky najhodnotnejšími lokalitami sú:

- Dom Jedlika,

- Dom Károlyi,

- Obecná Galéria,

- Nábrežie rieky Váh s možnosťami pestovania vodných športov,

- Rímskokatolícky kostol sv. Martina – katolícky kostol bol v obci postavený v roku 1397; počas povstania Františka II. Rákócziho vyhorel; vyhorený rímskokatolícky kostol bol v roku 1728 znovu postavený; jeho patrónom je biskup svätý Martin; v rámci rekonštrukcie kostola bola v roku 1989 postavená úplne nová kostolná veža; roku 2010 vedľa kostola bola postavená nová fara za efektívnej finančnej podpory obce Zemné,

- Pamätná izba Istvána Ányosa Jedlika (Štefana Aniána Jedlika) – obec je rodiskom významného fyzika, učiteľa a kňaza benediktínskeho rádu Istvána Ányosa Jedlika (1800-1895), medzi mnohými zaujímavými predmetmi a písomnými materiálmi tu nájdeme aj tri jeho najvýznamnejšie vynálezy: dynamo, elektromotor a elektrický rušeň,

- Kaplnka sv. Anny – kaplnka sv. Anny bola postavená v roku 1887,

- Kaplnka sv. Vendelína na Gúgu – zakladajúci dátum nie je známy, kaplnka je z 19. storočia,

- Socha svätého Jána – socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza v časti obce – Felvég, dátum založenia je neznámy,

- Busta Istvána Ányosa Jedlika – v roku 1993 miestna samospráva v Zemnom odhalila na kostolnom námestí bustu Istvána Ányosa Jedlika (Štefana Aniána Jedlika),

- Pomník na počesť padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne,

- Kamenný kríž pred kostolom (z roku 1820) a Kamenný kríž pri novozámockej ceste (z roku 1887)

- Obecný rybník Dúgoc – Družstevný rybársky zväz Zemné bol založený v roku 2000. Výkon rybárskeho práva sa uskutočňuje na jazere Dúgoc, nachádzajúce sa medzi obcami Zemné a Komoča. V roku 2015 zväz mal vyše 75 členov. Rybník slúži na športový a rekreačný rybolov. Vedenie rybárskeho zväzu pre svojich členov každoročne organizuje jarné a jesenné preteky. Od roku 2015 vedenie rybárskeho zväzu každoročne organizuje kurz pre mladých rybárov.

V záujmovom regióne okrem vyššie uvedených foriem cestovného ruchu sú veľmi dobré predpoklady aj pre kulinársku turistiku – návštevníkov môže prilákať aj vychýrenou maďarskou a slovenskou kuchyňou. Kuchyňa obce (ako i jej mikropriestoru), ktorá je vzácnou zmesou tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto území dlhodobo dotvárali), je oddávna založená na troch princípoch: vynikajúca kvalita surovín, generáciami k dokonalosti dopracované tradičné receptúry a dostatok času a poctivosti pri príprave jedál (varenie je doteraz v mnohých rodinách láskyplným obradom).

V obci a jej okolí sú kvalitné podmienky na výrobu vína. Obec patrí do Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti ( poskytuje vhodné podmienky na dopestovanie odrôd náročných na teplo a slnečný svit), v rámci nej do Palárikovského vinohradníckeho rajónu.

V obci sú veľmi dobré podmienky pre cykloturistiku vzhľadom na nížinný terén a pomerne menšiu dopravnú frekvenciu na miestnych cestách. Cez obec prechádza Vážska cyklistická cesta.

Cestovný ruch v mikropriestore obce

Širší priestor obce Zemné sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky.

V mikropriestore obce najvýznamnejšími turistickými cieľmi sú:

- mesto Nové Zámky – nachádza sa približne 15 km od obce Zemné smerom na východ, je to najväčšie mesto Podunajska a významný dopravný uzol, ktorého najväčšou turistickou atrakciou je term. kúpalisko Štrand Emila Tatárika,

- mesto Nitra – vzdialené 46 km severne od obce, najstarším mestom na Slovensku, prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828, šieste najväčšie mesto na Slovensku, ekonomické, kultúrne a univerzitné centrum, sídlo Nitrianskeho samosprávneho kraja.

- obec Podhájska –  termálne kúpalisko Podhájska nachádza sa približne 35 km od obce smerom na východ.

- mesto Štúrovo – termálne kúpalisko Vadas Thermal Resort s kapacitou nad 10.000 návštevníkov ponúka široký sortiment služieb (medzi inými 7 vonkajších a 2 vnútorných bazénov).

- mesto Komárno – nachádza sa približne 35 km od obce smerom na juh; mesto je významným kultúrnym centrom (je sídlom mnohých kult. inštitúcií: Jókaiho divadlo, Univerzita Jánosa Selyeho) a hraničným priechodom do Maďarska; najväčšou turistickou atrakciou je Mestská pamiatková zóna, Národná kultúrna pamiatka - pevnostný systém Komárna a termálne kúpalisko.

- mesto Veľký Meder – nachádza sa približne 37 km od obce smerom na juhozápad; v meste sa nachádza 1 najnavštevovanejších kúpalísk Slovenska, Termálne kúpalisko Thermal Corvinus má takmer 600 tisíc návštevníkov ročne.

- mesto Dunajská Streda – nachádza sa približne 51 km od obce smerom na západ; mesto je významným kultúrnym centrom Podunajska, s meste sa nachádza populárne termálne kúpalisko Thermalpark.

- mesto Esztergom – Katedrála Panny Márie a svätého Adalberta, alebo Ostrihomská bazilika, je klasicistický kostol. Je sídelnou katedrálou maďarského prímasa a Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy. Je najväčším kostol Maďarska a patrí medzi najväčšie kostoly Európy.

- Nitrianska kráľovská vínna cesta – je najväčšou a najdlhšou vínnou cestou na Slovensku, spája regióny, mestá, obce aj lokality, v ktorých sa dorába víno. Nitrianska kráľovská vínna cesta má štyri vetvy stretávajúce sa v Nitre.

Ubytovacie zariadenia sú nevyhnutnou podmienkou vzniku i rozvoja cestovného ruchu. V auguste 2015 v obci ubytovacie služby ponúka Poľnohospodárske družstvo Zemné (turistická ubytovňa ubytovanie pre 45 ľudí). Od roku 2016 ubytovacie služby bude poskytovať aj obec Zemné: v zrekonštruovanom Dome Károlyi bude vytvorená ubytovacia kapacita na 10 osôb (ktorú kapacitu plánujú navýšiť v strednodobom horizonte).

Cestovný ruch v mikropriestore obce

Rozvoj cestovného ruchu v obci je úzko spojené s rozvojom cestovného ruchu v regióne obce a preto i tento materiál posudzuje stav a navrhuje rozvoj cestovného ruchu v tomto kontexte.

Širší priestor obce sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky.

Súčasná úroveň návštevnosti obce je nízka, potenciál cestovného ruchu sa ešte nevyužíva. V blízkej budúcnosti prvoradou úlohou pre rozvoj cestovného ruchu v obci bude:

  - rozvíjať a skvalitniť služby cestovného ruchu (je potrebné zlepšovať podmienky a podporovať rozvoj reštauračných a ubytovacích služieb v obci),

  - rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové aktivity produktov a tak zabezpečovať efektívne využitie už existujúcich, ako aj plánovaných služieb cestovného ruchu.

V strednodobom horizonte je potrebné zvyšovať atraktivitu obce pre rozvoj cestovného ruchu:

- vypracovaním stratégie rozvoja turizmu,

- vydávaním propagačných materiálov a organizovaním podujatí na propagáciu rôznych foriem turizmu v obci,

- rekonštrukciou malých sakrálnych a architektonických pamiatok.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať vybudovanie rekreačnej zóny na brehu rieky Váh zabezpečujúcej kvalitné podmienky na rekreáciu pri vode.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi.

## Občianska vybavenosť obce

Občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy, kultúry, športové a sociálne zariadenia. Vybavenosť obce službami je rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností okolitého mikropriestoru.

Administratíva

V zmysle zákona o obecnom zriadení obec má dva orgány: obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie dané ústavou a zákonmi a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia obce nepriamo, prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu obce. Ďalšie orgány, ako je napr. obecný úrad, komisie a pod. sú len odvodenými orgánmi obecného zastupiteľstva. Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Tab. 38: Spádovosť obce Zemné

| Ukazovateľ | Hodnota |
| --- | --- |
| Sídlo matričného úradu | Zemné |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Nitra |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Nové Zámky |
| Sídlo Okresného súdu | Nové Zámky |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Nové Zámky |
| Sídlo pracoviska obvodného úradu | Nové Zámky |
| Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Nové Zámky |
| Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Nové Zámky |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

V strednodobom horizonte je potrebné zlepšiť priestorové podmienky pre riadenie rozvoja obce rekonštrukciou budovy obecného úradu, zároveň je potrebné vytvoriť vhodné priestorové podmienky pre úspešný komunitný rozvoj zriadením komunitného centra v zrekonštruovanej budove obecného úradu.

Tab. 39: Inštitúcie a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemné

| názov | adresa | činnosť |
| --- | --- | --- |
| Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik Ányos Alapiskola | Školská 845, 941 22 Zemné | Škola zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov v 1. Až 9. ročníku v zmysle príslušných právnych predpisov |
| Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik Ányos Alapiskola | Školská 845, 941 22 Zemné | Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania |
| Základná škola- s vyučovacím jazykom slovenským | Školská 846, 941 22 Zemné | Škola zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov v 1. Až 9. ročníku v zmysle príslušných právnych predpisov |
| Školský klub detí ako súčasť Základnej školy | Školská 846, 941 22 Zemné | Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania |
| Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Óvoda | Školská 853, 941 22 Zemné | Zemné zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku, dopĺňa rodinnú výchovu |
| Materská škola s výchovným jazykom slovenským | Školská 853, 941 22 Zemné | Zemné zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku, dopĺňa rodinnú výchovu |
| Školská kuchyňa a školská jedáleň | Školská 853, 941 22 Zemné | Zabezpečuje zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu školách alebo školských zariadeniach obce a stravovanie pre zamestnancov škôl |

Zdroj: Obecný úrad, 2015

Školstvo

V obci sa nachádza viac školských zariadení. V obci sa nachádzajú 2 materské školy a 2 základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

- materská škola,

- materská škola s vyuč. jaz. maďarským,

- základná škola,

- základná škola s vyuč. jaz. maďarským.

Vývoj počtu detí v materských školách a na základných školách, ako dokumentuje tabuľka 40, má neustále klesajúcu tendenciu. Tento stav je odrazom nepriaznivého vývoja vo vekovej štruktúre obyvateľstva ako aj nízkej miery natality.

Priestorové podmienky na výchovu a výučbu sú dobré v obci. Budovy materských a základných škôl si nevyžadujú žiadne rekonštrukčné práce v strednodobom horizonte.

Žiaci základných škôl majú možnosť rozvíjať svoj talent prostredníctvom rôznych záujmových krúžkov, účasti na vedomostných a športových olympiádach a súťažiach.

Výborná je vzájomná spolupráca Obecného úradu v Zemnom so školami. Deti sa aktívne zapájajú do podujatí organizovaných obcou, napr. pre dôchodcov, pre matky na Deň matiek, stavania májov atď.

Najväčším problémom školstva je absencia multifunkčného ihriska na hodinách telesnej výchovy, t.j. v strednodobom horizonte je potrebné vytvoriť podmienky na rozšírenie možností športu detí a mládeže.

Tab. 40: Vývoj počtu detí a žiakov v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti

obce Zemné

| Školský rok | Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik Ányos Alapiskola | Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Óvoda | Základná škola- s vyučovacím jazykom slovenským | Materská škola s výchovným jazykom slovenským |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006/2007 | 102 | 20 | 87 | 26 |
| 2007/2008 | 106 | 20 | 83 | 26 |
| 2008/2009 | 110 | 23 | 80 | 25 |
| 2009/2010 | 116 | 13 | 77 | 16 |
| 2010/2011 | 112 | 17 | 75 | 20 |
| 2011/2012 | 107 | 22 | 71 | 23 |
| 2012/2013 | 100 | 22 | 63 | 26 |
| 2013/2014 | 100 | 20 | 63 | 22 |
| 2014/2015 | 109 | 15 | 44 | 20 |

Zdroj: Obecný úrad, 2015

Zdravotníctvo, sociálne služby

Zdravotná starostlivosť o obyvateľov je na území obce pomerne dobre riešená. Zdravotnú starostlivosť obyvateľom obce Zemné zabezpečujú poskytovatelia sústredení v miestnom zdravotnom stredisku (všeobecný lekár pre  dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, zubný lekár), ale mnohí občania dochádzajú do mesta Nové Zámky (vzdialené 15 km od obce). V obci sa nachádza 1 lekáreň (v zdravotnom stredisku). V obci sa nachádza aj rehabilitačné centrum. Nemocnica sa nachádza v meste Nové Zámky.

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Tieto služby a pomoc sú poskytované verejnou správou (štát, samospráva) a súkromnými poskytovateľmi (občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie atď.).

Obec Zemné má aktuálny komunitný plán sociálnych služieb: Komunitný plán sociálnych služieb obce Zemné 2011-2015. Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. definuje pôsobnosť obce.

Občania nad 60 rokov tvoria najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na sociálne služby.

Ďalšie sociálne znevýhodnené skupiny v obci sú nezamestnaní, deti a mládež.

Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi č.599/2003 Z.z. v aktuálnom znení a zo zákonov o štátnych sociálnych dávkach:

- obec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti

  - rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,

  - vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi,

  - zabezpečuje výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.

Opatrovateľská služba je starostlivosť v domácom prostredí, zatiaľ je to jediná forma terénnych sociálnych služieb v komunite obce pre kategóriu seniorov, Obsah a rozsah ich poskytovania je prevažne zameraný na samotnú a limitovane chápanú opatrovateľskú službu poskytovanú len v časovo úzko vymedzenom rozsahu, ktorý dovoľuje vykonávať len vlastné úkony pomoci a ošetrovateľských činností.

Obec zabezpečuje nákupné poukážky každoročne pre jubilantov, ako aj zabezpečuje nákupy pre starších, lieky, doprovod k lekárovi.

V obci funguje základná organizácia Slovenského červeného kríža (SČK), má takmer 100 členov.

- Ako hlavné úlohy SČK sa snažia uplatniť:

- Šírenie základných princípov hnutia a humanitných hodnôt, obhajovať záujmy zraniteľných skupín ľudí.

- Plnenie krížových úloh, okamžitá materiálna pomoc pre postihnutých občanov

- Vykonávať zdravotnícku službu pri obecných akciách

- Výučba prvej pomoci pre všetky vrstvy obyvateľstva.

- Získanie čo najviac darcov krvi

Sociálne znevýhodnené skupiny v obci Zemné môžeme rozdeliť na: a) seniori b) nezamestnaní c) deti a mládež d) zamestnanci s nízkym vzdelaním e) uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím f) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.

Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne znevýhodnenie.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné oblasti:

- podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb,

- rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s denným a týždenným pobytom,

- zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb,

- vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

Obec Zemné sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne – aktivity definované v Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Zemné 2011-2015:

- zabezpečuje najmä podporu opatrovateľskej služby u občanov, ktorí sú na tento  druh sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí,

- v prípade potreby zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení  spolupracovať s najbližšími zariadeniami akreditovanými NSK,

- rozšíriť možnosť poskytovania stravovania starších osôb,

- pre občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami preskúmať možnosť  vytvorenia osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, aby sa dávky sociálneho  systému využívali na ten účel, na ktorý sú poskytované štátom,

- aktivitami podporiť spoločensky neprispôsobivých obyvateľov na začlenenia do  spoločenského života v obci,

- podpora vytvorenia sociálneho zariadenia pre potreby obce,

- vyriešiť bezbariérovosť v obci,

- zriadiť službu terénnej sociálnej služby – možná spolupráca v regióne,

- vypracovať a schváliť VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb,

- rekonštrukcia obce – oddychové zóny - aktívna mládež,

- bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu v obci pre mladú generáciu,

- omladenie obce.

Obec Zemné vzhľadom na blízkosť k významnému mestskému sídlu a rozpočtové obmedzenia nedisponuje zariadeniami sociálnej infraštruktúry.

V strednodobom horizonte je potrebné zlepšiť starostlivosť o dôchodcov zriadením denného centra pre dôchodcov.

Kultúra, šport a ostatné služby

Kultúra je nielen ozdobou našej spoločnosti, ale je nezastupiteľnou sférou spoločenského života v dnešnej dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne obohacuje celkový život človeka.

V správe obce Zemné sa nachádzajú kultúrne zariadenia: Dom Jedlika, Obecná knižnica, Obecná galéria a Dom Károlyi.

Kultúrny dom „Dom Jedlika“ (kapacita až 250 miest) zabezpečuje rozvoj miestneho kultúrneho života, predstavuje priestor na organizovanie kultúrnych podujatí, záujmových činností a súťaží, výstav, divadelných predstavení a koncertov. Hlavnou úlohou kultúrneho strediska v Zemnom je udržiavať, podporovať a rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvíjať miestne a celo-národné hodnoty a tradície, podieľať sa vytváraní nových, podporovať a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľno časové aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva. V Dome Jedlika. sa nachádza aj Pamätná izba Ányosa Jedlika Medzi mnohými zaujímavými predmetmi a písomnými materiálmi tu nájdeme aj tri jeho najvýznamnejšie vynálezy: dynamo, elektromotor a elektrický rušeň.

Obec má aj obecnú knižnicu (Knižnica Ányosa Jedlika, nachádza sa v priestoroch kultúrneho domu „Dom Jedlika“, má vyše 16 000 kníh) a obecnú galériu (samostatne stojaca budova, slúži na dočasné umelecké výstavy, v prvom polroku 2015 v miestnej galérii bola výstava spolku pre zachovanie tradícii).

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať informatizáciu obecnej knižnice.

V roku 2015 bol dokončený projekt „TRADITIONS FOR EVERYONE - Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti“, v rámci ktorého bola realizovaná rekonštrukcia pamätihodnosti Dom Károlyi s kultúrnou hodnotou. Uskutočnením projektu sa vytvorila kultúrna os, ktorá prepojí obce regiónu, kde prežívajú dedinské zvyky a tradície. Rozvojová stránka projektu mala dopad na veľké územie, obce projektu sa tiahnu od východnej hranice Žitného ostrova a Dolného Žitného ostrova po obce Szigetközu a Mosonskej nížiny (v Maďarsku), a zoskupujú sa v blízkosti už existujúcich turistických centier (Bratislava, Győr, Komárno, Viedeň).

Spoločensky najaktívnejšími organizáciami a združeniami obce sú: miestna organizácia CSEMADOK-u (hlavnou úlohou organizácie je zachovanie maďarskej menšiny na Slovensku, prispieva k rozmachu kultúrneho a vedeckého života Maďarov na Slovensku, zveľaďovaniu ich vzdelávania v materinskom jazyku; organizuje miestne, regionálne a krajské kultúrne, osvetové a spoločenské podujatia a zapája sa do kultúrnej výchovy detí a mládeže), zväz dôchodcov (má cca. 300 členov; obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie zväzu dôchodcov, ktorá organizuje pre seniorov kultúrno-spoločenské aktivity v obci), folklórna skupina Rozmaring, Rozmaring ág detský folklórny súbor, zväz zdravotne postihnutých (v roku 2015 mal takmer 100 členov; zväz  poskytuje pomoc svojím členom pri riešení ich sociálnych problémov, ide o poradenstvo, pobyty sociálnej rehabilitácie, peňažné príspevky na kompenzáciu; usporiada zájazdy ozdravnou tematikou a návštevy kultúrnych podujatí, zväz dobrovoľných hasičov (zväz dobrovoľných hasičov bol založený v roku 1886; organizácia sa zapája aj do kultúrneho života obce, už tradične v každom roku organizuje Štefanskú zábavu, predvečer 1. mája členovia stavajú na hlavnom námestí obce „máj" , pravidelne a úspešne sa zúčastňujú v Nových Zámkoch na klobásovom festivale; v roku 2005 mal takmer 130 členov -  družstvo školákov, mládeže a dospelých), poľovnícky zväz, zväz skautov a Spoločnosť Ányosa Jedlika v Zemnom (hlavným cieľom spolku je zachovať duchovné bohatstvo tohto významného vedca, rozširovať jeho dielo a tvorbu vo verejnom živote; spolok sa stará okrem iného aj o to, aby sa Pamätná izba Ányosa Jedlika neustále obohacovala o dokumenty a o vecné predmety, ktoré sú späté so životom a s tvorbou významného rodáka Zemného). V obci sú aj aktívne hudobné a tanečné formácie: Blue Zone, Dance a ženský spevácky spolok Vágszímői Búzavirág.

Od roku 2009 v obci funguje Spolok na zachovanie ľudových tradícií (v roku 2015 mal viac ako 30 členov), ktorého cieľom je:

- Starať sa o pozbierané muzeálne starožitnosti z obce
- Neustále rozširovať muzeálnu zbierku
- Previesť vonkajšiu úpravu budovy a dvora
- Organizovať dočasné výstavy
- Pozbierať staré listiny a knihy v obci
- Založiť archív starých listín a bibliotéku spoločne s civilnou organizáciou SZJÁT.

V obci je zavedená káblová televízia, cez ktorej sa vysiela aj miestny program. Obecná televízia v Zemnom začala vysielať roku 1993. Základným poslaním relácie je slúžiť verejnému záujmu občanov a informovať ich o aktuálnom dianí v obci i regióne z celého spektra jednotlivých oblastí života. Vysielanie je v plnom rozsahu nekomerčné. Všetky relácie sú archivované s písomnou evidenciou s číslom relácie, jej programovej skladby a presnej dĺžke trvania. Relácie sú vysielané každý deň – o 10.00 hod, 14.00 hod, 18.00 hod, 21.00 hod. Premiéra vysielanie je každý utorok o 18.00 hod a následne sú odvysielané reprízy. Spoločnosť Carisma, spol. s r .o. ako prevádzkovateľ televízneho káblového rozvodu v obci poskytuje obyvateľom služby káblovej televízie.

Tradičnými kultúrnymi akciami obce sú: oslavy 15. marca, Dni Ányosa Jedlika (prvý májový víkend), deň matiek, deň detí,  dni obce (koncom júna), oslavy 20. augusta, Strekové dni v Zemnom, oslavy na nábreží Váhu, oslavy svätého Martina (11. novembra), deň dôchodcov. Každoročne sa v Dome Jedlika koná pamätná oslava Ányosa Jedlika, v rámci ktorej je každý druhý rok odovzdaná cena Jedlika významnej osobnosti maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku, ktorá vyniká v oblasti niektorej prírodnej vedy či vedy spoločenskej.

V roku 2015 bol dokončený projekt rekonštrukcie budovy ,,Dom Károlyiho“.

V kultúrnom živote obce významnú úlohu majú Strekove dni (kde každoročne namiešajú najväčší vínny strek na Slovensku – v auguste 2015 sa konal už 4 ročník kultúrneho festivalu). V strednodobom horizonte je potrebné udržať tradíciu tohto významného viacdňového festivalu s nadregionálnym významom.

V strednodobom horizonte obec plánuje  vybudovať dvor remesiel pri Dome Károlyi, kde bude vytvorená stála výstava starých tradičných poľnohospodárskych, remeselníckych strojov a zariadení. V areáli dvora bude vybudované aj hľadisko pri letnom javisku.

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rekonštrukciu priestorov Galérie.

Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov obec vykonáva okrem iného výstavbu, údržbu a správu športových zariadení, utvára podmienky pre telesnú kultúru a šport. V zmysle zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre obec utvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí.

Zariadenia pre športovú činnosť predstavujú nasledovné športové priestory:

- futbalový štadión, dom športu,

- strelnica,

- ihrisko pre marginalizované skupiny (detské ihrisko, ihrisko futbalové-tréningové),

- tenisový kurt a detské ihrisko,

- telocvičňa pri základnej škole.

V riešenom území registrovaným športovým klubom je TJ Agro Zemné.

TJ Agro Zemné má žiacke a dospelé mužstvo, všetky dve družstvá dosahujú vynikajúce výsledky vo svojich triedach a na zápasy prilákajú množstvo divákov.

V obci sú kvalitné podmienky pre pestovanie sa vodných športov na rieke Váh. Vodnú plochu rieky Váh možno využiť na rybolov, slnenie a odpočinok pri vode, pre vodné športy a vodné skautstvo. Obec poskytuje dobré podmienky na rybolov aj na jazere Dúgoc (rybník slúži na športový a rekreačný rybolov.

Obec ponúka pestrú paletu možností na športovanie.

- Telocvičňa dáva priestor na stolný tenis, v ktorom sú dve súťažiace družstvá. Na ich tréningoch každý utorok a štvrtok si môžu zahrať aj amatérsky hráči.

- V telocvični sa radi stretnú aj priaznivci volejbalu. Tento šport má v obci veľkú obľubu a síce ju hrajú neregistrovaní hráči, predsa zápasy majú vysokú úroveň.

- Medzi deťmi je veľmi populárne karate.

- Športový štadión je využívaný hlavne miestnym futbalovým oddielom. TJ Agro Zemné má žiacke, dorastenecké a dospelé mužstvo, všetky tri družstvá dosahujú vynikajúce výsledky vo svojich triedach a na zápasy prilákajú množstvo divákov.

- Športový areál ponúka pre najmenšie deti preliezky, kde môžu stráviť svoj čas bez obáv, nakoľko detské  ihrisko je obkolesené vysokou sieťkou, ktorá chráni deti pred kopnutím lopty.

- Obecný rybník Dúgoc slúži na športový a relaxačný rybolov.

- Rieka Váh ponúka priestor na vodné športy a rybolov.

Športový areál v obci už každoročne využíva aj Just4keepers - ktorá je najväčšia futbalová brankárska škola na svete, ktorá už pôsobí v dvanástich krajinách sveta a na štyroch kontinentoch. V roku 2015 sa uskutočnil už  6. ročník J4K brankárskych kempov v Zemnom.

Záujemcovia o športovú streľbu môžu využiť obecnú strelnicu. Poľovnícka spoločnosť Zemné bola založená v roku 1950 a nepretržite funguje do dnešných dní. Hospodári na ploche 2520 hektárov poľnohospodárskej pôdy s prevahou ornej pôdy s malým zastúpením lužných lesov a vodných plôch. Sídlom spoločnosti je budova strelnice neďaleko obce Zemné, ktoré je dejiskom aj častých súťaží lokálnej úrovne v streľbe z brokových zbraní. Úsilie spoločnosti je zamerané na udržiavanie a zvýšenie stavov malej pernatej a srstnatej zveri, stavy ktorej sa v posledných rokoch výrazne zredukovali. Spoločnosť žije aj aktívnym spoločenským životom, organizuje hlavne chýrne poľovnícke plesy a zábavy, návštevy poľovníckych výstav a brigády na ochranu životného prostredia.

V obci tradíciu majú nasledovné športové podujatia:

- Obecné majstrovstvo v tenise

- Obecné majstrovstvo v stolnom tenise

- Obecné majstrovstvo v halovom futbale

- Obecné majstrovstvo v šachu

- Obecné majstrovstvo v bedmintone

V obci Zemné je čoraz viac mladých rodín s malými deťmi, ktoré by privítali kvalitnejšie, bezpečnejšie a bohatšie vybavené detské ihriská.

V strednodobom horizonte je potrebné  vybudovať viacúčelové športové ihrisko s umelým trávnatým povrchom v areáli ZŠ, ktoré multifunkčné ihrisko prispeje k upevňovaniu zdravia obyvateľov obce.

V strednodobom horizonte je potrebné aj realizovať rekonštrukciu budovy športovej strelnice a jej okolia.

Mimovládne organizácie, občianske združenia a ďalšie formy neziskových združení (nadácie, neinvestičné fondy atď.) sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, so svojimi činnosťami prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života. V riešenom území sa nachádza viac občianskych združení, podmienky ich vzniku a ich právne postavenie upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. V riešenom území sa nachádza viac aktívnych mimovládnych organizácií: Zväz skautov, Zväz dôchodcov, Spolok na zachovanie tradícií obce Zemné, Detský Klub „Mesekuckó”.

Tab. 41: Zoznam občianskych združení so sídlom v obci Zemné

| Názov združenia | Adresa - sídlo |
| --- | --- |
| BULL STRONG TEAM Zemné | 419, 94122 Zemné |
| Devleskhere čhave - Božie deti | Zemné 75, 94122 Zemné |
| Modré - Caesius | Zemné 121, 94122 Zemné |
| Odkaz pre budúcnosť - Verbum pro futuro | Zemné 268, 94122 Zemné |
| Priatelia obce Zemné - Szímő Község Barátai | 823, 94122 Zemné |
| Romano Zemné | Zemné 455, 94122 Zemné |
| Spoločnosť Ányosa Jedlika v Zemnom - Szímöi Jedlik Ányos Társaság | Zemné 268, 94122 Zemné |
| Spolok Levédia - Levédia Kör | Školská 667, 94122 Zemné |
| Spolok na zachovanie tradícií obce Zemné | Zemné 268, 94122 Zemné |
| TJ AGRO Zemné | Zemné 705, 94122 Zemné |
| Združenie rodičov pri Základnej škole v Zemnom | ZŠ, Školská 845, 94122 Zemné |
| Združenie vodných športov Zemné | Zemné 689, 94122 Zemné |

Poznámka: Stav k 1.7.2015

Zdroj: MV SR, 2015

Ostatné služby

Okrem vyššie uvedených zariadení občianskej vybavenosti v obci sa nachádza 1 kostol, 2 cintoríny (obec Zemné spravuje dva cintoríny - rímskokatolícky a evanjelický) a 1 dom smútku (dom smútku sa nachádza pri rímskokatolíckom cintoríne).

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rekonštrukciu priestoru pred domom smútku.

## Zhodnotenie obdobia 2005-2014

PHSR obce Zemné na roky 2007-2013 stanovil ako globálny cieľ podporiť vyvážený rozvoj v obci prostredníctvom postupného zvyšovania jej konkurencieschopnosti. Hlavné priority pre dané obdobie boli nasledovné: ochrana životného prostredia, investície do občianskej infraštruktúry, podpora rozvoja služieb pre obyvateľov. V obci Zemné sa podarilo realizovať už mnoho úspešných aktivít, avšak je zrejmé, že nie všetky naplánované aktivity boli pripravované realizované.

Vybrané rozvojové aktivity obce Zemné v období 2005-2014

| Názov projektu | Časový harmo-nogram | Koordinátor | Finančná náročnosť v EUR (SKK) | Verejné výdavky spolu v EUR (SKK) | Verejné výdavky v EUR (SKK) | Súkromné výdavky v EUR (SKK) | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | miestne zdroje | regionálne (VUC) zdroje | národné zdroje/štátny rozpočet | zdroje EU |  |  |
| Rozšírenie verejnej kanalizácie (13 ulíc) | 2005-2014 | Obec Zemné | 780 057 € (23,5 mil.Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - | - |
| Úprava miestnych komunikácii (asfaltovanie) | 2008-2014 | Obec Zemné | 149 372 € (4,5 mil.Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - | - |
| Úprava chodníkov (7500 m) | 2010-2013 | Obec Zemné | 24 895 € (750 tisíc Sk) |  | 100 % |  |  |  | - |  |
| Úprava odvodňovacích kanálov a jarkov (10.500m) | 2014 | Obec Zemné | 23 899 € (720 tisíc Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Cintorín – údržba domu smútku (maľba, chodník, oplotenie, prostredie) | 2009-2014 | Obec Zemné | 2 150 € (65 tisíc Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Výstavba domu športu | 2005-2006 | Obec Zemné | 119 498 € (3,6 mil. Sk) |  | 100 % |  |  |  | - |  |
| Tenisový kurt a detské ihrisko | 2008-2009 | Obec Zemné | 21 576 € (650 tisíc Sk) |  | 100 % |  |  |  | - |  |
| Obnova futbalového ihriska, tréningové ihrisko (oplotenie) | 2005-2006 | Obec Zemné | 39 832 € (1,2 mil. Sk) |  | 100 % |  |  |  | - |  |
| Školská jedáleň – projekt ( zariadenie jedálne, kuchynské stroje) | 2008-2009 | Obec Zemné | 13 609 € (410 tisíc Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Rekonštrukcia klubu dôchodcov | 2005 | Obec Zemné | 8 298 € (250 tisíc Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Vypracovanie územného plánu obce – projekt EÚ | 2006 | Obec Zemné | 16 256 € (490 tisíc Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce, projekt EU | 2006 | Obec Zemné | 1 327 € (40 tisíc Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Výstavba obecných nájomných bytov – 21 bytoviek | 2005-2006 | Obec Zemné | 992 498 € (29,9 mil. Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Obnova hlavného námestia | 2006 | Obec Zemné | 361 813 € (10,9 mil. Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Rekonštrukcia kultúrneho domu „ Dom Jedlika“ | 2010 | Obec Zemné | 534 422 € (16,1 mil. Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Rekonštrukcia budov základnej školy a materských škôl | 2010 | Obec Zemné | 547 699 € (16,5 mil. Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Školské projekty – výučba diferenciálnou metódou, výchova rómskych žiakov | 2010-2013 | Obec Zemné | 172 608 € (5,2 mi. Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Informačné tabule o obci (4 ks) | 2010 | Obec Zemné | 9 294 € (280 tisíc Sk) |  |  | 100 % |  |  | - |  |
| Obecné nájomné byty – 16 bytov | 2010-2011 | Obec Zemné | 716 988 € (21,6 mil. Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |
| Zberný dvor – EKODVOR a KOMPOSTÁREŇ | 2008-2010 | Obec Zemné | 348 536 € (10,5 mil. Sk) |  | 5 % | - | 10 % | 85 % | - |  |

Zdroj: Obecný úrad, 2015

A.II Analýza vonkajšieho prostredia

Okres Nové Zámky zahrňuje 62 obcí – z toho 3 mestá – a rozprestiera sa na 1347,1 km² (rozlohou patrí medzi veľké okresy Slovenska). Okres sa v rámci Slovenska radí medzi väčšie aj počtom obyvateľov.

Obec Zemné sa nachádza 15 km od okresného centra Nové Zámky. Vzhľadom na relatívne malú veľkosť je obec úzko spätá so svojím okolím a je od neho veľmi závislá. Obec nemôže presadzovať individuálny prístup k regionálnemu rozvoju, ale musí dôkladne analyzovať svoje prostredie a plánovať svoj rozvoj v súlade s obmedzeniami a možnosťami okolia.

Tab. 42: Vybrané charakteristiky okresu Nové Zámky

| Ukazovateľ | Hodnota |
| --- | --- |
| Počet obcí [LAU 2] | 62 |
| z toho so štatútom mesta | 3 |
| Hustota [počet obyvateľov na km2] | 107 |
| Počet obyvateľov | 143 636 |
| z toho žien [%] | 51,6 |
| Výmera územia [km2] | 1 347,1 |

Poznámka: Stav k 31.12.2012

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

Tab. 43: Zoznam obcí za okres Nové Zámky

| Andovce | Bajtava | Bánov | Bardoňovo | Belá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bešeňov | Bíňa | Branovo | Bruty | Chľaba |
| Čechy | Černík | Dedinka | Dolný Ohaj | Dubník |
| Dvory nad Žitavou | Gbelce | Hul | Jasová | Jatov |
| Kamenica nad H... | Kamenín | Kamenný Most | Kmeťovo | Kolta |
| Komjatice | Komoča | Leľa | Lipová | Ľubá |
| Malá nad Hronom | Malé Kosihy | Maňa | Michal nad Žitavou. | Mojzesovo |
| Mužla | Nána | Nová Vieska | Nové Zámky | Obid |
| Palárikovo | Pavlová | Podhájska | Pozba | Radava |
| Rastislavice | Rúbaň | Salka | Semerovo | Sikenička |
| Strekov | Svodín | Šarkan | Štúrovo | Šurany |
| Trávnica | Tvrdošovce | Úľany nad Žitavou | Veľké Lovce | Veľký Kýr |
| Vlkas | Zemné |  |  |  |

Zdroj: Štatistický úrad  SR, 2015

Okres Nové Zámky susedí s okresmi: Komárno, Šaľa, Nitra a Levice. Juhovýchodná hranica okresu je zároveň hranicou s Maďarskou republikou. V národnostnej štruktúre  okresu prevahu má slovenská národnosť: podľa údajov Štatistického úradu SR sa v roku 2011 58,2 % obyvateľov okresu tvorili obyvatelia slovenskej národnosti, kým 33,6 % obyvateľov okresu tvorili obyvatelia maďarskej národnosti.

Z celkovej rozlohy územia okresu 79,9% tvorí poľnohospodárska pôda. Okrem toho, že okres patrí k najproduktívnejším poľnohospodárskym oblastiam, nachádza sa tu aj najmenšie pohorie Slovenska: Burda.

Od r. 2008 v dôsledku globálnej ekonomickej krízy a krízy ekonomiky Slovenska úroveň miery nezamestnanosti v okrese výrazne vzrástla. V rámci kraja okres Nové Zámky patrí medzi okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. Okres na základe výšky priemerných miezd patrí medzi podpriemerné regióny Slovenska, príjmy tunajších obyvateľov sú výrazne pod krajským a celoslovenským priemerom.

Okres by mohlo byť príťažlivým miestom pre potenciálnych investorov v budúcnosti v dôsledku dobrej dopravnej polohy územia (v blízkosti miest Nitra a Budapest [Maďarsko]), kvalitnej pracovnej sily a infraštruktúrnej vybavenosti (síce v dopravnej vybavenosti územia chýba plánovaná rýchlostná komunikácia R7).

Súčasná výkonnosť ekonomiky okresu je mierne nižšia ako priemer Slovenska (čo naznačuje aj ukazovateľ, ako priemerná mesačná nominálna mzda), avšak potenciál pre rozvoj hospodárstva regiónu je veľmi veľký – do roku 2020 sa okres môže stať jedným z najrozvinutejších hospodárskych centier Slovenska. Nevyhnutným činiteľom pre rozvoj regiónu je prílev zahraničných investícií, ktorý prílev zatiaľ nie je významný v okrese v porovnaní s inými okresmi v kraji. Predpokladom úspešnosti je skvalitňovanie spolupráce podnikateľov a samospráv a ich integrácia do všetkých rozvojových oblastí a rozvoj cezhraničnej spolupráce.

Súkromný podnikatelia – fyzické osoby nezapísané v OR zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom živote a vo vývoji konkurencieschopnosti každého regiónu. Vzhľadom na počet súkromných podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v OR postavenie regiónu je v celoštátnom pomere silnejšie, než v oblasti podnikov (právnických osôb). Z pohľadu štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE najviac fyzických osôb - živnostníkov pôsobilo v stavebníctve, väčšie zastúpenie bolo aj vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov a v priemyselnej výrobe.

Najvyšší počet zamestnancov v okrese pracuje v rámci obsluhy strojov a zariadení, ktorí predstavujú viac než pätinu výberovej vzorky zamestnancov. Pomerne vysoký podiel majú aj technickí, zdravotnícki a pedagogickí zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode a remeselní a kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch.

Vzhľadom na odvetvovú skladbu zamestnancov je dominantou okresu priemysel, ktorý zamestnáva viac ako tretinu z výberovej vzorky zamestnancov. Na druhom mieste sa nachádzajú zamestnanci v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel, za nimi nasledujú zamestnanci verejnej správy a obrany; povinného sociálneho zabezpečenia a zamestnanci dopravy a skladovania.

Okrem mesta Nové Zámky ďalšie významné hospodárske centrá okresu sú mesto Štúrovo a mesto Šurany. Štúrovo je jedným z najvýznamnejších turistických centier na juhu Slovenska - o to sa stará termálne kúpalisko a susedné mesto Esztergom v Maďarsku.

Okres poskytuje dobré možnosti pre cestovný ruch, ktoré odvetvie sa veľmi rýchlo rozvíja. V strednodobom horizonte cestovný ruch v regióne bude významnou ekonomickou aktivitou – čo potvrdzuje stúpajúci trend výstavby hotelov a ďalších ubytovacích zariadení za ostatné roky. Okres má široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, čo bolo predurčené už aj v strategickom pláne rozvoja cestovného ruchu z dielne Ministerstva hospodárstva SR „Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike“. Konkurencieschopnosť riešeného regiónu na trhu cestovného ruchu medzi inými ovplyvňujú hlavne nasledovné faktory:

- výhodná geografická poloha regiónu v rámci strednej Európy (nachádza sa v silne urbanizovanom ekonomickom trojuholníku Bratislava-Budapešť-Viedeň) - tieto veľmi dobré polohové predpoklady umožňujú, aby priťahoval hostí a návštevníkov zo Slovenska ako aj zo susediacich zahraničných regiónov (a zároveň môže profitovať aj zo silného tranzitu),

- bohatý kultúrno-historický a spoločenský potenciál regiónu,

- vzácne prírodné prostredie regiónu (pohorie Burda, rieky, geotermálne pramene, lesy atď.).

Okres možno označiť za „okres festivalov“ každoročne sa tu organizuje množstvo kultúrnych festivalov (jazzové, divadelné, detské, gastronomické). Okres sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom. Rozvoj turizmu v okrese sa môže popri cykloturistike a termálnych areáloch zakladať na vidieckom turizme, ponuke tichých lokalít, miestnych tradíciách, zachovanom kolorite a gastronómii. Nutné je však budovať zariadenia, ktoré sa kvalitou svojej ponuky vyrovnajú úrovni v susednom Maďarsku. V takom prípade je reálne získať aj solventnejšiu klientelu v porovnaní so súčasnosťou.

Z hľadiska podnikateľskej aktivity právnických a fyzických osôb možno konštatovať, že podiel právnických osôb i fyzických osôb na tisíc obyvateľov okresu je mierne nad priemerom Slovenska. V okrese najpočetnejšie zastúpenie majú podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov 0 – 19. Podnikateľské aktivity malých podnikov a živnostníkov v regióne sú zamerané prevažne na oblasť služieb (obchodná a sprostredkovateľská činnosť, poskytovanie iných služieb pre obyvateľstvo).

Tab. 44: Štruktúra podnikov podľa ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2 v okrese Nové Zámky v roku 2014

| Spolu | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Priemysel spolu | Ťažba a dobývanie | Priemyselná výroba | Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov | Stavebníctvo | Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | Doprava a skladovanie | Ubytovacie a stravovacie služby | Informácie a komunikácia | Finančné a poisťovacie činnosti | Činnosti v oblasti nehnuteľností | Odborné, vedecké a technické činnosti | Administratívne a podporné služby | Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | Vzdelávanie | Zdravotníctvo a sociálna pomoc | Umenie, zábava a rekreácia | Ostatné činnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3999 | 169 | 406 | 3 | 376 | 6 | 21 | 265 | 1285 | 369 | 176 | 173 | 9 | 161 | 451 | 252 | - | 40 | 158 | 46 | 39 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Súkromný podnikatelia – fyzické osoby nezapísané v OR zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom živote a vo vývoji konkurencieschopnosti každého regiónu. Vzhľadom na počet súkromných podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v OR postavenie regiónu je v celoštátnom pomere silnejšie, než v oblasti podnikov (právnických osôb). Z pohľadu štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE najviac fyzických osôb - živnostníkov pôsobilo v stavebníctve, väčšie zastúpenie bolo aj vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov a v priemyselnej výrobe.

Tab. 45: Štruktúra živnostníkov podľa SK NACE Rev. 2

v okrese Nové Zámky v roku 2014

| Spolu | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Priemysel spolu | Ťažba a dobývanie | Priemyselná výroba | Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov | Stavebníctvo | Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | Doprava a skladovanie | Ubytovacie a stravovacie služby | Informácie a komunikácia | Finančné a poisťovacie činnosti | Činnosti v oblasti nehnuteľností | Odborné, vedecké a technické činnosti | Administratívne a podporné služby | Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | Vzdelávanie | Zdravotníctvo a sociálna pomoc | Umenie, zábava a rekreácia | Ostatné činnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7680 | 213 | 1233 | - | 1219 | - | 14 | 1504 | 2606 | 279 | 301 | 153 | 66 | 41 | 582 | 193 | - | 79 | 48 | 53 | 329 |

- nedostupný údaj

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) vyhodnotila jednotlivé obce ako terciárne centrá, t.j. centrá na základe ich terciárnej obslužnosti (úrovne vybavenosti vybranou vyššou občianskou vybavenosťou), resp. predpokladov vytvorenia kvartérnej obslužnosti.

Na základe vyhodnotenia jednotlivých skupín zariadení občianskej vybavenosti bolo na národnej úrovni vytvorených päť skupín obcí, ktoré naznačujú úroveň obsluhy ako pre vlastné mesto, tak pre jeho zázemie. Prvé tri skupiny sú členené na dve podskupiny.

Rozvojové osi sú súčasťou vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak efektívne plnia požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného obytného i pracovného prostredia.

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 stanovuje tri stupne rozvojových osí, ktoré vychádzajú z nasledovných kritérií:

- rozvojová os prvého stupňa – prepája centrá osídlenia prvej skupiny a ťažiská osídlenia prvej úrovne v štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc krajiny, pričom zahŕňa minimálne jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu rýchlostného typu,

- rozvojová os druhého stupňa – prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne s centrami osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne, resp. prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebou, pričom zahŕňa minimálne jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho významu alebo jednu rýchlostnú cestu,

- rozvojová os tretieho stupňa – prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne navzájom, ako aj ostatné vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia druhej skupiny.

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 odporúča sa na riešenom území prednostne podporovať územný rozvoj v smere týchto osí:

- Ponitrianska rozvojová os: Trenčín - Bánovce nad Bebravou - Topoľčany - Nitra - Nové Zámky - Komárno, ktorá je rozvojovou osou druhého stupňa,

- Južnoslovenská rozvojová os: Dunajská Streda – Nové Zámky – Želiezovce – Šahy – Veľký Krtíš –Lučenec (v úseku Dunajská Streda – Nové Zámky, ako komunikačno-sídelnú os).

Poloha obce Zemné voči rozvojovému pólu prvého stupňa ako Nové Zámky (45 tisíc obyvateľov a podľa KURS 2001 je to sídlo nadregionálneho až celoštátneho významu) je dobrá, obec je vzdialená od tohto mesta na 15 km.

Cezhraničná spolupráca je nevyhnutná pre trvalo udržateľný rozvoj obcí v pohraničných oblastiach. Podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 riešené územie je súčasťou Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ.

Ďalší vývoj sídelnej štruktúry záujmového územia je potrebné vnímať v nových súvislostiach. Tieto nespočívajú len v zmenených politických a hospodárskych podmienkach Slovenska, ale predovšetkým v súvislostiach a podmienkach tzv. postindustriálnej etapy vývoja spoločnosti. Podstatou tejto etapy vývoja spoločnosti je jej transformácia zo spoločnosti “industriálnej” na spoločnosť “informačnú”, pre ktorú je determinantom rozvoja transformácia z produkcie hmotných statkov na produkciu duchovných hodnôt. Súčasne s tým sa očakáva v súlade s charakterom postindustriálneho vývoja ďalší rozvoj primárneho a sekundárneho sektora, ktorého ďalší rozvoj tkvie v ekologizácii výroby, spôsobe spracovania a využívania ich produktov.

Pri ďalšom rozvoji obce i jej mikropriestoru sa žiada akceptovať charakteristické znaky vývoja vidieckeho osídlenia a kultúrnej krajiny, a to pri rozvoji sídiel a pri lokalizovaní výrobných a technických diel v krajine, stavieb a areálov, trás dopravy a technickej infraštruktúry a hospodárskej činnosti. To znamená:

- pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity, špecifičnosti a pod. pôvodného osídlenia,

- rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály v širšom zábere než požaduje ochrana pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia s cieľom zabezpečiť pre ne potrebnú ochranu,

- rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie, a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie.

Združenia obcí

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. V praxi najčastejším predmetom činnosti združenia obcí sú oblasti: sociálne veci, starostlivosť o životné prostredie, miestna doprava, školstvo, kultúra a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou združenie obcí napomáha využiť svoj prirodzený potenciál na dosiahnutie hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja územia, spoločne vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí.

Obec Zemné aktívne spolupracuje aj s okolitými obcami z okresu Nové Zámky a z okresu Komárno.

Obec Zemné aktívne spolupracuje s okolitými obcami, je členom 3 mikroregionálnych združení:

- Združenie Cergát-Váh (tvorené obcami Andovce, Jatov, Komoča, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné),

- Združenie Dolný Žitný ostrov (tvorené 18 obcami z okresov Nové Zámky a Komárno: Číčov, Trávnik, Klížska Nemá, Tôň, Holiare, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Okoličná na Ostrove, Bodza, Sokolce, Brestovec, Bodzianske Lúky, Čalovec, Kameničná, Kolárovo, Dedina Mládeže, Komoča, Zemné),

- Združenia obcí a miest mikroregión Novozámocko (tvorené obcami Andovce, Bánov, Branovo, Jatov, Kolta, Komoča, Nesvady, Nové Zámky, Semerovo, Tvrdošovce, Zemné).

Strategické ciele mikroregionálnej spolupráce:

- rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu  a partnerstvo,

- zvýšiť štandard životných podmienok obyvateľov  mikroregiónu,

- zvýšiť atraktívnosť a prosperitu územia rozvojom  cestovného ruchu.

Obec Zemné je členom Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov, ktorá vznikla s cieľom rozvoja mikroregiónu Dolný Žitný ostrov využitím spoločných zdrojov územia prostredníctvom upevnenia verejno-súkromného partnerstva. Členmi Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov okrem 18 samospráv (Číčov, Trávnik, Klížska Nemá, Tôň, Holiare, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Okoličná na Ostrove, Bodza, Sokolce, Brestovec, Bodzianske Lúky, Čalovec, Kameničná, Kolárovo, Dedina Mládeže, Komoča, Zemné) sú aj občianske združenia, jednotliví obyvatelia a podnikatelia vidieckeho územia 18 obcí.

Obec Zemné má rozvinuté medzinárodné vzťahy, spolupracuje s viacerými obcami a mestami zo štátov Európskej únie. Medzi zahraničnými partnerskými obcami obce Zemné patrí mesto Tab v Maďarsku v Šomoďskej župe (má rozlohu 2 586 ha a žije tam        4 315 obyvateľov). 3. júla 2010 boli dlhoročné priateľské vzťahy oficiálne potvrdené i písomnou formou a bola podpísaná dohoda o spolupráci a partnerstve medzi obcou Zemné a Tab, v ktorej sa starostovia zaviazali k nasledujúcemu:

- vytvárať a udržiavať dlhodobé vzťahy oboch obcí

- uskutočňovať výmenné akcie medzi občanmi, spoločenskými organizáciami, inštitúciami a podnikateľskými subjektmi

- spolupracovať pri výmene skúseností samosprávnych orgánov a vo využívaní prostriedkov Európskej únie

- uskutočňovať iniciatívy v rámci partnerstva tak, aby obce neboli spojené len administratívne, ale ako obce živých politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych a školských záujmov.

V závere zmluvy o spolupráci a partnerstve obaja vyjadrili presvedčenie, že uzatvorená dohoda bude podporovaná občanmi oboch obcí a že prinesie pre budúcnosť naplnenie spoločných cieľov v prospech všestranného skvalitnenia života obyvateľov obidvoch partnerov.

Medzi zahraničnými partnerskými obcami obce Zemné patrí aj obec Mosonszolnok  v Maďarsku v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe (má rozlohu 4 393 ha a žije tam 1 599 obyvateľov). 3. júla 2010 boli dlhoročné priateľské vzťahy oficiálne potvrdené i písomnou formou a bola podpísaná dohoda o spolupráci a partnerstve medzi obcou Zemné a Mosonszolnok, v ktorej sa starostovia zaviazali k nasledujúcemu:

- vytvárať a udržiavať dlhodobé vzťahy oboch obcí

- uskutočňovať výmenné akcie medzi občanmi, spoločenskými organizáciami, inštitúciami a podnikateľskými subjektmi

- spolupracovať pri výmene skúseností samosprávnych orgánov a vo využívaní prostriedkov Európskej únie

- uskutočňovať iniciatívy v rámci partnerstva tak, aby obce neboli spojené len administratívne, ale ako obce živých politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych a školských záujmov.

V závere zmluvy o spolupráci a partnerstve obaja vyjadrili presvedčenie, že uzatvorená dohoda bude podporovaná občanmi oboch obcí a že prinesie pre budúcnosť naplnenie spoločných cieľov v prospech všestranného skvalitnenia života obyvateľov obidvoch partnerov.

STEEP analýza (analýza externého prostredia)

STEEP analýza pomôže získať obraz o sociálnom, technologickom, ekonomickom, ekologickom, politickom a hodnotovom prostredí, ktoré vplývajú na rozvoj obce.

| Sociálne | Technologické | Ekonomické | Ekologické | Politické | Hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rast počtu obyvateľstva, starnutie, rastúci záujem o sociálne služby | Úroveň technológie poskytovateľa | Nové trhy a nové príležitosti v oblasti priemyslu a služieb (napr. cestovný ruch) | Relatívne dobrý stav životného prostredia | Politika Vlády SR v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti | Zmena postojov k lokálnemu rozvoju |
| Zmeny postojov a správania – aktívny tretí sektor | Dostupná technológia a využívaná technológia | - | Možnosti obnovy a tvorby životného prostredia | Štandardy na politickej scéne | Organizačná kultúra |
| Zmeny správania klientov | Technológia využívaná obyvateľmi, podnikateľmi | Možné finančné zdroje | Politika ŽP | Legislatíva | Tímová spolupráca |
| Móda | Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom technológie | Vplyv daňovej politiky | Podpora tvorby a ochrany ŽP | Zmena vlády ako výsledok volieb | Osobné hodnoty |

## Operačné programy v rokoch 2014 - 2020

Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 6 základných operačných programov:

- OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP)

- OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)

- OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

- OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)

- OP Výskum a inovácie (OP VaI)

- OP Efektívna verejná správa (OP EVS)

Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických usmernení Európskej komisie:

- Technická pomoc

- Program rozvoja vidieka

Opis základných prioritných osí Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014-2020:

- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy

Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ č. 1.2.1: Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

- Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)

Špecifický cieľ č. 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom zlepšenia dostupnosti ku kvalitným  službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti

Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a zlepšenia dostupnosti ku kvalitným zdravotníckym službám

Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku

- Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov

Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií

- Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie

Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ č. 4.2.1: Zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou

Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

- Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zvýšenie tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na miestnej úrovni

Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) vychádza z Národného programu reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky. Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade so stratégiou Európa 2020. V oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia boli pre Slovenskú republiku zadefinované nasledujúce ciele:

- zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností žiakov na priemerný počet bodov 505 v prieskume OECD – PISA 2018 (v roku 2012 472 bodov),

- dosiahnuť, aby najmenej 40% ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie (v roku 2011 23,4%),

- udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6% do roku 2020 (v roku 2013 6,3%),

- zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020 (zo 65% v rokoch 2011 a 2012),

- znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku 2020 (z 20,5% v roku 2012).

Opis základných prioritných osí Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020:

- Prioritná os 1: Vzdelávanie

Investičná priorita 1.1: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a odborného vzdelávania

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom na podporu odborného vzdelávania a prípravy

Investičná priorita 1.3: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií

Špecifický cieľ 1.3.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Špecifický cieľ 1.3.2: Zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na všetkých stupňoch škôl vrátane prípravy na povolanie pedagóga

- Prioritná os 2: Zamestnanosť

Investičná priorita 2.1: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 2.1.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Špecifický cieľ 2.1.2: Zvýšiť zamestnanosť podporou tvorby pracovných miest, mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov, podporou udržateľnej samostatnej zárobkovej činnosti, začínajúcich podnikov a poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach

Investičná priorita 2.2 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí, najmä NEET, na trhu práce

Investičná priorita 2.3: Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu

Špecifický cieľ 2.3.1: Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Špecifický cieľ 2.3.2: Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v príprave na povolanie

Investičná priorita 2.4: Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami

Špecifický cieľ 2.4.1: Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti

- Prioritná os 3: Sociálne začlenenie

Investičná priorita 3.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 3.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti

Špecifický cieľ 3.1.2: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Investičná priorita 3.2: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ 3.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Špecifický cieľ 3.2.2: Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie

- Prioritná os 4: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita 4.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Špecifický cieľ 4.1.2: Znížiť mieru nezamestnanosti rómskych mužov a žien

Špecifický cieľ 4.1.3: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

- Prioritná os 5: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita 5.1: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ 5.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Špecifický cieľ 5.1.2: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Investičná priorita 5.2 Poskytovanie podpory sociálnym podnikom

Špecifický cieľ 5.2.1: Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Opis základných prioritných osí Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020:

- Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita 1 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis

Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ 1: Podporiť zabezpečenie plnenia predvstupových záväzkov SR voči EÚ v oblasti čistenia a odvádzania komunálnych odpadových vôd

Špecifický cieľ 2: Podpora zabezpečenia dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody pre obyvateľstvo SR z verejných vodovodov

Špecifický cieľ 3: Dosiahnutie potrebného stupňa sledovania a monitorovania vôd a vodných útvarov, ktorým sa zabezpečí vytvorenie a nastavenie podmienok pre opatrenia vedúce k dosiahnutiu dobrého ekologického stavu a potenciálu  podzemných a povrchových vôd a vodných útvarov

Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1: Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť podmienky pre zachovanie biologickej diverzity a zlepšenie stavu ekosystémov v krajine

Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ 1: Znížiť znečisťovanie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu

Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

- Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita 1 Prioritnej osi 2: Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ 1: Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, najmä preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť účinnosť sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu

- Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita 1 Prioritnej osi 3: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ 1: Zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Špecifický cieľ 2: Zvýšiť účinnosť preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

Špecifický cieľ 3: Zvýšiť efektívnosť komplexného manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

- Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 1 Prioritnej osi 4: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Špecifický cieľ 1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe

Investičná priorita 2 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ 1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v  podnikoch

Investičná priorita 3 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ 1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Investičná priorita 4 Prioritnej osi 4: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ 1: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových plynov prostredníctvom poradenstva, informovanosti a  monitorovania

Špecifický cieľ 2: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových plynov prostredníctvom regionálnych a lokálnych akčných plánov udržateľnej energetiky a rozvoja energetických služieb

Investičná priorita 5 Prioritnej osi 4: Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

Špecifický cieľ 1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 (RIÚS NSK 2014-2020) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na území NSK a dosiahnutie komplementarity a synergie s ostatnými operačnými programami (OP). Ide o participatívny plánovací nástroj umožňujúci účasť relevantných partnerov pre uplatnenie princípu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v kraji. NSK 2014-2020 je aplikáciou integrovaných územných investícií v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020.

Globálnym cieľom RIÚS v súlade s IROP 2014 – 2020 je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Nitrianskeho kraja, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, podporiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť s dopadom na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť regiónu, jeho miest a obcí.

A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia

SWOT analýza potenciálu rozvoja obce

Zhodnotenie súčasného stavu územia formou SWOT analýzy je spracovaná na základe auditu rozvojových zdrojov obce. Analýza sa dotýka 4 oblastí: 1. Poloha, prírodné pomery, životné prostredie 2. Bytový fond, technická infraštruktúra. 3. Ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra 4. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj

Poloha, prírodné pomery, životné prostredie

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| dobrá geografická poloha v blízkosti miest Nové Zámky, Nitra prítomnosť rieky Váh priaznivé prírodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v obci i jej okolí prírodné lokality s významnými estetickými a biologickými hodnotami zabezpečený odvoz TKO a existencia separovaného zberu napojenosť obyvateľov na kanalizáciu dobrá geografická poloha vzhľadom k európskemu dopravnému multimodálnemu koridoru č. IV | vysoký podiel ornej pôdy na úkor lesných a trv. trávnych porastov - intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda (veľké bloky parciel ornej pôdy) prítomnosť starých environmentálnych záťaží - existencia skládky TKO-Zemné (ohrozuje kvalitu živ. prostredia) nedostatočné využitie obnoviteľných zdrojov energie a geotermálnej energie v prospech rozvoja obce nevyhovujúci stav verejnej zelene na viacerých miestach v obci nedostatok bariérovej vegetácie pri ČOV |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| zintenzívnenie spolupráce s okolitými obcami ako aj cezhraničnej spolupráce zvýšenie ekologickej stability územia – uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja v ďalšom rozvoji územia realizovanie projektov zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia vo všetkých jeho zložkách realizácia projektov podporujúcich využitie obnoviteľných zdrojov energie zlepšenie komunikačného prepojenia obce smerom na Komárno a Nové Zámky využitie prírodného potenciálu cestovného ruchu zvýšenie ekologickej stability územia – uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja v ďalšom rozvoji územia rekultivácia skládky TKO-Zemné revitalizácia verejných priestorov a verejnej zelene protipovodňové úpravy rozšírenie verejnej zelene vysadenie vegetácie pri ČOV | stagnácia už nadviazanej lokálnej, regionálnej, ako aj medzinárodnej spolupráce, resp. nenadviažu sa nové partnerské vzťahy znižovanie ekologickej stability krajiny v dôsledku zintenzívnenia sa stresových faktorov (znečisťovanie prírody vplyvom rozvoja dopravy) nadmerné využívanie umelých hnojív spôsobujúce znehodnocovanie pôdy |

Bytový fond, technická infraštruktúra

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| dobré pokrytie obce signálmi mobilných operátorov dostupnosť širokopásmového internetu dobrá dopravná prepojenosť s mestom Nové Zámky existencia verejného rozhlasu vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie blízkosť cesty I/75, I/64 | nedostatok možností nájomného bývania pre mladé rodiny nedostatok obecných nájomných bytov zlý technický stav miestnych komunikácií na vybraných úsekoch: ul. Dlhá, ul. Krajná, ul. Krivá, ul. Nová vysoké energetická náročnosť obecných budov nedostatok finančných prostriedkov na údržbu technickej infraštruktúry zlý technický stav odvodňovacích kanálov v obci nevyhovujúci stav bezpečnostného kamerového systému zastaraná infraštruktúra vodovodnej siete (ktorej prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.) absencia kvalitnej prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce absencia verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru absencia cyklistických chodníkov do okolitých miest a obcí: Kolárovo, Nové Zámky, Palárikovo absencia cyklistických chodníkov v intraviláne obce nebezpečná veľká križovatka zlý stav chodníkového systému na Hlavnom námestí absencia verejného móla na rieke Váh |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| podpora projektov rozvoja bývania v obci vytvorenie podmienok pre rozvíjanie a skvalitnenie bytového fondu obce rozvoj možností nájomného bývania výstavba obecných nájomných bytov rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov výstavba cyklistických chodníkov a cyklotrás rozširovanie bezpečnostného kamerového systému rekonštrukcia a vybudovanie inžinierskych sietí vybudovanie verejného móla na rieke Váh rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu podpora protipovodňových úprav | nedostatok finančných prostriedkov na ďalšie skvalitnenie technickej infraštruktúry nerozšírenie kanalizácie zhoršenie kvality miestnych komunikácií z dôvodu nedostatku financií na ich údržbu |

Ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| multikultúrny charakter obyvateľstva dobrá spolupráca obecného zastupiteľstva s aktérmi lokálneho života vysoká angažovanosť obce o spoluprácu s ďalšími obcami v riešení spoločných problémov silná kultúrna tradícia pestrý kultúrny život | vysoká miera nezamestnanosti slabá vybavenosť obce so zariadeniami pre šport absencia multifunkčného športového ihriska nevyhovujúci stav budovy športovej strelnice a jej okolia nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnych služieb absencia denného centra pre dôchodcov zlý stav priestoru pred domom smútku na cintoríne nevyhovujúci stav viacerých kultúrnych, historických a sakrálnych pamiatok v obci absencia informatizácie knižnice absencia komunitného centra nevyhovujúce priestorové podmienky pre riadenie rozvoja obce na obecnom úrade absencia stálej výstavy starých tradičných poľnohospodárskych, remeselníckych strojov a zariadení |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| rozvoj cestovného ruchu a multifunkčného poľnohospodárstva obnovenie a rozvíjanie tradičných remesiel rozvoj celoživotného učenia ako záruky rozvoja adaptability pracovnej sily zvýšenie starostlivosti o starých obyvateľov obce zriadenie denného centra pre dôchodcov vybudovanie komunitného centra skvalitnenie priestorových podmienok pre riadenie rozvoja obce na obecnom úrade prestavbou budovy obecného úradu rozvoj zariadení pre kultúru a šport organizovanie festivalov vytvorenie obecného záhradníctva – inovatívna forma vytvárania nových pracovných miest | nedostatok finančných prostriedkov na skvalitnenie kultúrno-spoločenskej infraštruktúry obce nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnej infraštruktúry |

Hospodárstvo, ekonomický rozvoj

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| priaznivé prírodné a spoločenské podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, cykloturistiky priaznivé podmienky pre multifunkčné poľnohospodárstvo existencia poľovníckeho revíru blízke centrá cestovného ruchu – Nové Zámky, Nitra | vysoká nezamestnanosť absencia tradície cestovného ruchu nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu slabý marketing obce absencia trhoviska miestnych produktov absencia kvalitnej rekreačnej zóny pri rieke Váh |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| zvyšujúci záujem o vidiecky cestovný ruch, cykloturistiku zvyšujúci záujem o eko- a bioprodukty rozvoj nepotravinárskeho poľnohospodárstva – oživenie tradičných činností poľnohospodárskych subjektov (napr. rozvoj agroturistiky, pestovanie liečivých rastlín, rozvíjanie ovocinárstva, poľovníctvo, oživenie remesiel) rozvoj spolupráce subjektov hospodárskeho života efektívne využitie podporných programov na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka vytvorenie efektívneho marketingu obce vytvorenie nových pracovných miest v službách cestovného ruchu podpora vybudovania trhoviska a rekreačnej zóny | nerozvíjanie marketingu územia a úrovne poskytovaných služieb cestovného ruchu znehodnocovanie prírodného agropotenciálu územia nezáujem o turistické produkty obce i regiónu implementácia investičných programov bez rešpektovania princípov trvalo udržateľného rozvoja neschopnosť subjektov písať kvalitné projekty a využívať podporné programy štátu a EU |

B – Strategická časť

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce  pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.

Pri spracovaní tohto dokumentu boli plno akceptované najvýznamnejšie rozvojové dokumenty týkajúce sa územia obce – Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020, ako aj s Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014), Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018, Územný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja, Regionálna inovačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020, Komunitný plán sociálnych služieb obce Zemné 2011-2015, Územný plán obce Zemné –, ako aj zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce nasledovne v § 8:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.

(4) Analyticko-strategická časť obsahuje najmä

a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,

b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,

c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,

d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,

e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,

f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.

(5) Programová časť obsahuje najmä

a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie

programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,

e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.

(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.

(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.

Pôsobnosť obcí pri podpore regionálneho rozvoja zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje nasledovne v § 12:

Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja

a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,

b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,

c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3, v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území obce,

e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,

f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,

g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.

Stratégia, priority a ciele Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020 budú implementované prostredníctvom operačných programov v rámci jednotlivých cieľov politiky EÚ. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné  zohľadňuje možnosti získavania zdrojov z operačných programov na roky 2014-2020. Podľa cieľov politiky Európskej únie obec Zemné leží v NUTS 2 regióne, ktorý spadá pod kategórie menej rozvinuté regióny (HDP na obyvateľa  < 75 % priemeru  EÚ-27).

Európska územná spolupráca, v rámci ktorej pre riešené územie veľký význam má cezhraničná spolupráca implementovaná prostredníctvom operačného programu Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2014-2020.

Tento programový dokument plne zohľadňuje horizontálne priority, ktoré sú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri každom projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie.

Územné plánovanie

Územné plánovanie patrí k dôležitým nástrojom rozvoja sídiel. Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Obstarávanie územných plánov v súlade s novelami stavebného zákona č. 50/1976 Zb. patrí do kompetencie obcí. Územné plánovanie komplexne rieši funkčné využitie územia, jeho cieľom je vytvárať predpoklady k súladu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj obce.

Územný plán obce Zemné je vypracovaný, aktualizovaný bol v roku 2008. Územný plán obce je riešený na princípe rešpektovania zásad trvalo udržateľného rozvoja.

Strategický program a akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné sú v súlade s globálnym cieľom, strategickými cieľmi a prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018.

PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja definuje nasledovnú  rozvojovú víziu pre kraj:  „Nitriansky kraj bude dynamicky sa rozvíjajúci región využívajúci exogénne aj endogénne rozvojové zdroje. Hospodárstvo bude založené na moderných technológiách produkujúcich výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Moderné a efektívne multifunkčné poľnohospodárstvo produkujúce dostatok kvalitných potravín, poskytujúce atraktívne pracovné príležitosti pre vidiecke obyvateľstvo, bude spolu s cestovných ruchom osou integrovaného rozvoja vidieckeho priestoru. Východiskom pre dosiahnutie týchto cieľov bude kvalitný integrovaný systém vzdelávania, poskytujúci občanom lepšie možnosti realizácie v profesijnom aj osobnom živote. Rastúca kvalita života bude sprevádzaná udržateľným rozvojom kvality zložiek životného prostredia a krajiny.“

PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018 definuje 5 strategických cieľov v 5 prioritných oblastiach:

Priorita 1: Hospodárstvo

Strategický cieľ: Dlhodobo stabilný ekonomický vývoj založený na diverzifikovanej štruktúre s prevahou odvetví produkujúcich vysokú pridanú hodnotu a odvetví využívajúcich endogénne zdroje kraja. Ekonomickou výkonnosťou bude kraj patriť do prvej polovice v rámci Slovenskej republiky.

Priorita 2: Ľudské zdroje

Strategický cieľ: Dlhodobo vyvážený rast vzdelanostnej úrovne sprevádzaný zvyšovaním celkovej zamestnanosti s osobitným zreteľom na ohrozené skupiny obyvateľov. Zvyšovanie kvality a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. Budovanie efektívnych systémov pre regionálnu a miestnu samosprávu. Rozvoj spolupráce na regionálnej, nadregionálnej, resp. medzinárodnej úrovni prostredníctvom podpory formovania partnerstiev.

Priorita 3: Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

Strategický cieľ: Konkurencieschopný agropotravinársky sektor budovaný na synergii rôznych typov a foriem poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, vytvárajúci inovatívne prostredie na vidieku, prispievajúci k tvorbe pracovných príležitostí a k zodpovedajúcej kvalite života vidieckeho obyvateľstva.

Priorita 4: Infraštruktúra

Strategický cieľ: Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti dopravnej infraštruktúry v prostredí transeurópskeho dopravného systému. Zlepšenie dostupnosti a zvýšenie atraktivity miest a obcí Nitrianskeho kraja a dobudovanie energetickej a informačnej infraštruktúry kraja. Budovaním modernej sociálnej infraštruktúry vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality života občanov.

Priorita 5: Životné prostredie

Strategický cieľ: Udržateľný rozvoj územia zabezpečený znižovaním rizika vzniku resp. zmierňovaním negatívnych dopadov vplývajúcich na kvalitu zložiek životného prostredia, prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení environmentálnej infraštruktúry a zvyšovaním environmentálneho povedomia obyvateľov kraja.

Zámerom tejto kapitoly je identifikácia prioritných rozvojových oblastí obce a zároveň stanovenie strategických cieľov, priorít a opatrení predstavujúcich rozvojovú stratégiu obce nadväzujúcu na výsledky komplexného auditu rozvojového potenciálu záujmového územia, na SWOT analýzu a na vyššie uvedené programové dokumenty.

V nadväznosti na prijaté strategické ciele definované v PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018 globálnym cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemné je podporiť vyvážený rozvoj v obci prostredníctvom postupného zvyšovania jej konkurencieschopnosti. Strategickým cieľom obce je vytvorenie vhodného sociálnoekonomického a trvalo udržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov pri tvorbe pracovných príležitostí, povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších a o životné prostredie.

Vychádzajúc z analýzy existujúceho stavu hospodárskych a sociálnych podmienok v obci boli identifikované nasledovné strategické prioritné rozvojové oblasti obce:

- Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce

- Investície do občianskej infraštruktúry obce

- Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce

- Rozvoj bývania

- Ochrana životného prostredia

Strategický cieľ v hospodárskej oblasti: Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch.

Strategický cieľ v sociálnej oblasti: Kvalitné sociálne služby zabezpečujúce spokojnosť medzi obyvateľmi obce.

Strategický cieľ v environmentálnej oblasti: Zdravé životné prostredie v obci Zemné.

## Strategická vízia obce Zemné

Riadiaci tím a pracovné skupiny formulovali nasledovnú strategickú víziu obce Zemné:

„Chceme, aby v roku 2020 v každej prioritnej oblasti (v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej) obec Zemné bola konkurencieschopná. Obec bude mať dostatočnú ponuku pre záujemcov o bývanie aj v dôsledku výstavby obecných nájomných bytov. Obec Zemné sa intenzívne bude starať o sociálne slabé skupiny a bude podporovať rovnosť príležitostí. Ľudia sa budú zaujímať o dianie v obci a venovať svoj čas aj skrášľovaniu svojho okolia a obce.

Miestna ekonomika bude založená na cestovnom ruchu a na miestnych zdrojoch. K posilneniu lokálnej ekonomiky obce bude prispievať trhovisko miestnych produktov a rekreačná zóna na brehu rieky Váh. Kultúrne, architektonické a malé  sakrálne pamiatky budú zrekonštruované. Obecná knižnica bude vyhľadávaná aj v dôsledku jej rozsiahlej informatizácie. Zrekonštruovaná Galéria a zrekonštruovaný Dom Károlyi budú hrať významnú úlohu v miestnom kultúrnom živote. Dvor remesiel pri Dome Károlyi bude turistami vyhľadávanou lokalitou. Strekove dni sa zaradia medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia Podunajska.

V obci bude populárny zdravý životný štýl, pre šport a relax budú slúžiť nové ihriská, medzi inými multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom. Budova športovej strelnice (a jej okolie) bude obnovená.

Technická infraštruktúra obce bude na vysokej úrovni, verejné budovy budú na prevádzku energeticky nenáročné, verejné osvetlenie bude zrekonštruované, miestne komunikácie budú zrekonštruované, staré environmentálne záťaže budú odstránené (TKO-Zemné), miestne komunikácie budú zrekonštruované, verejný vodovod a verejná kanalizácia budú dostupné pre každého obyvateľa, resp. podnikateľa v obci Zemné. Obyvatelia a návštevníci obce budú intenzívne využívať systém cyklistických chodníkov v intraviláne obce ako aj v jej okolí. Na rieke Váh bude vybudované verejné mólo. Protipovodňová ochrana obce bude výrazne lepšia v dôsledku zrekonštruovaného systému odvodňovacích kanálov. Pre vyššiu bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov bude slúžiť rozširovaný bezpečnostný kamerový systém. Priestorové podmienky riadenia rozvoja obce budú kvalitné v zrekonštruovanej a prestavanej budove obecného úradu pričom zároveň bude vytvorené aj komunitné centrum. Priestor pred domom smútku bude zrekonštruované.

Kvalita životného prostredia bude vysoká, verejné priestory a parky budú revitalizované. V zabezpečení kvalitnej verejnej zelene rozhodujúcu úlohu bude hrať obecné záhradníctvo, pričom verejná zeleň bude výrazne rozšírená a revitalizovaná. Okolie ČOV bude revitalizované bariérovou vegetáciou. Podmienky separovaného zberu odpadu budú výrazne lepšie v dôsledku rozmiestnenia nových kontajnerov. Obec bude využívať slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie a tepelnej energie.

Tabuľka strategických cieľov a opatrení

| Vízia obce Zemné „Zemné – obec s diverzifikovanou a rozvinutou miestnou ekonomikou využívajúcou miestne zdroje a so spokojným obyvateľstvom vo vysokokvalitnom životnom prostredí, kde je vytvorený priestor na kultúrne a spoločenské vyžitie, na zachovanie kultúrneho dedičstva.“ |
| --- |
| Prioritná oblasť – Hospodárska | Prioritná oblasť - Sociálna | Prioritná oblasť – Environmentálna |
| Cieľ: Zvýšiť podiel malých a stredných podnikateľov v lokálnej ekonomike | Cieľ: Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, rozvoj inkluzívneho trhu práce a rovnosti príležitostí | Cieľ: Modernizácia dopravy a zlepšenie dopravnej dostupnosti obce | Cieľ: Rozvoj inžinierskych sietí | Cieľ: Optimalizovať občiansku infraštruktúru obce | Cieľ: Zlepšiť sociálne služby v obci | Cieľ : Aktívne občianstvo | Cieľ : Kultúrne dedičstvo | Cieľ: Skvalitňovanie bytovej situácie | Cieľ: Zlepšenie stavu životného prostredia |
| Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov | Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci | Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | Opatrenie 2.1: Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí | Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych služieb | Opatrenie 3.1. Vytvorenie podmienok na podporu aktívneho občianstva | Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva | Opatrenie 1.1: Rozvoj možností nájomného bývania | Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie Opatrenie 1.2: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie Opatrenie 1.3: Riešenie problémov odpadového hospodárstva Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene Opatrenie 1.5: Zlepšenie protipovodňovej ochrany obce |

C – Programová časť

Programová časť obsahuje strategické prioritné rozvojové oblasti obce, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných oblastiach, priority, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Program obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveň opatrení a aktivít.

- Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce

Strategický cieľ: Zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast v miestnej ekonomike a v okolí obce, ktorý je základom hospodárskeho a sociálneho postavenia obyvateľov obce. Podpora multifunkčného poľnohospodárstva, priemyslu a služieb (vrátane cestovného ruchu). Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce.

Cieľ 1: Zvýšiť podiel malých a stredných podnikateľov v lokálnej ekonomike

Opatrenie 1.1:  Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov

Aktivity:

- Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov

- Podpora oživenia lokálnej ekonomiky

- Podpora rozvoja cestovného ruchu (predovšetkým vidieckeho cestovného ruchu, cykloturistiky, vodnej turistiky, agroturistiky)

Cieľ 2: Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, rozvoj inkluzívneho trhu práce a rovnosti príležitostí

Opatrenie 2.1:  Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci

Aktivity:

- Podpora rekvalifikačných kurzov a vzdelávacích programov poskytujúcich rôzne kvalifikácie s ohľadom na dynamiku trhu práce

- Podpora programov na elimináciu prejavov diskriminácie na trhu práce postavenej na akomkoľvek základe

- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce

Strategický cieľ: Zabezpečiť  dostupnosť kvalitnej občianskej infraštruktúry v školskej, sociálnej, zdravotnej a kultúrnej oblasti. Rozvoj sociálnych služieb a podporu integrácie rôznych skupín obyvateľov do spoločenského života.

Cieľ 1: Optimalizovať občiansku infraštruktúru obce

Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry

Aktivity:

- Oprava, rekonštrukcia a výstavba objektov občianskej infraštruktúry

- Podpora kultúry, športu, školských a voľnočasových programov

- Rekonštrukcia a výstavba športových zariadení

- Rekonštrukcia kultúrnych zariadení

- Rekonštrukcia školských zariadení

- Rozšírenie kamerového systému

- Vybudovanie komunitného centra a skvalitnenie podmienok pre riadenie rozvoja obce (rekonštrukcia budovy obecného úradu)

Cieľ 2: Zlepšiť sociálne služby v obci

Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych služieb

Aktivity:

- Poradenstvo v školskej, sociálnej, zdravotnej a kultúrnej oblasti

- Rozšírenie osvety s protidrogovou a protialkoholickou tematikou

- Rozširovanie opatrovateľských služieb pre obyvateľov

- Koordinovanie poskytovania sociálnej pomoci v obci

- Rozšírenie sociálnej starostlivosti a služieb pre marginalizované skupiny a deti a podpora sociálneho zapojenia nezamestnaných

- Zriadenie denného centra pre dôchodcov

Cieľ 3: Aktívne občianstvo

Opatrenie 3.1. Vytvorenie podmienok na podporu aktívneho občianstva

Aktivity:

- Realizovanie permanentného dialógu samosprávnych orgánov obce s obyvateľmi, zabezpečiť monitoring občianskych potrieb a dôsledne rešpektovať právo na informovanosť

- Vytvárať podmienky na podporu činnosti mimovládnych organizácií a dobrovoľníckeho sektoru

Cieľ 4: Kultúrne dedičstvo

Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva

Aktivity:

- Organizovanie kultúrnych podujatí k hlbšiemu poznaniu kultúrneho dedičstva

- Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok

- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce

Strategický cieľ: Skvalitniť dopravnú a technickú infraštruktúru v obci. Zvýšenie kvality, bezpečnosti a plynulosti dopravy v obci a minimalizovať jej negatívny vplyv na obyvateľov a návštevníkov obce. Zlepšenie dopravnej  dostupnosti obce.

Cieľ: Modernizácia  dopravy a zlepšenie dopravnej  dostupnosti obce

Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Aktivity:

- Rekonštrukcia a budovanie ciest, miestnych komunikácií a chodníkov

- Budovanie cyklistickej infraštruktúry (napr. cyklistických chodníkov)

- Budovanie infraštruktúry pre rozvoj vodnej dopravy na rieke Váh

Cieľ 2: Rozvoj inžinierskych sietí

Opatrenie 2.1. Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí

Aktivity:

- Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete v obci

- Modernizácia, rozšírenie a rekonštrukcia infraštruktúry verejného vodovodu

- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania

Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitné bývanie reagujúce na potreby a požiadavky obyvateľov obce.

Cieľ 1: Skvalitňovanie bytovej situácie

Opatrenie 1.1: Rozvoj možností nájomného bývania

Aktivity:

- Podpora programu pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny

- Výstavba obecných nájomných bytov

- Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia

Strategický cieľ: Zachovať úctu k životnému prostrediu nielen na úrovni platných noriem v oblasti životného prostredia, ale hlavne zvyšovať povedomie obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k ochrane svojho okolia. Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva, minimalizácia množstva produkovaného odpadu s orientáciou na maximálne využitie separácie, využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Koordinácia rozvoja priestorového usporiadania a funkčného využitia pozemkov súčasne s riadeným socioekonomickým rozvojom.

Cieľ 1: Zlepšenie stavu životného prostredia

Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie

Aktivity:

- Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete v obci

Opatrenie 1.2: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie

Aktivity:

- Budovanie a rozvoj zariadení na využitie solárnej energie

Opatrenie 1.3: Riešenie problémov odpadového hospodárstva

Aktivity:

- Rekultivácia divokých skládok, sanácia vzniknutých environmentálnych záťaží

- Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu

Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene

Aktivity:

- Obnova a údržba verejných priestranstiev a parkov

- Rozšírenie verejnej zelene

Opatrenie 1.5: Zlepšenie protipovodňovej ochrany obce

Aktivity:

- Rekonštrukcia a sústavná údržba odvodňovacích kanálov

Monitorovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Navrhované ukazovatele zohľadňujú všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja obce: hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť.

| Názov ukazovateľa | Informačný zdroj | Merná jednotka |
| --- | --- | --- |
| Novovytvorené pracovné miesta | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR | Počet |
| Miera nezamestnanosti | Obec, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR | Počet nezamestnaných |
| Priemerné mzdy | Štatistický úrad SR | EUR |
| Sociálne odkázaní obyvatelia | Obec, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR | Počet sociálne odkázaných obyvateľov |
| Spokojnosť obyvateľov so sociálnymi službami v obci | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Objem investícií do skvalitnenia občianskej infraštruktúry obce | Obec, ostatné úrady a organizácie | EUR |
| Zrekonštruované, resp. novovybudované miestne komunikácie | Obec | km |
| Zrekonštruované, resp. novovybudované prvky technickej infraštruktúry obce | Obec | Počet, km |
| Intenzita výstavby bytov | Obec | Počet novopostavených bytov |
| Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov – zaznamenané priestupky a trestné činy | Obec, Polícia SR | Počet |
| Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry obce | Obec, ostatné úrady a organizácie | EUR |
| Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov – zaznamenané priestupky a trestné činy | Obec, Polícia SR | Počet |
| Verejný vodovod a kanalizácia | Obec, ostatné úrady a organizácie | Podiel napojených domácností v % |
| Demografický vývoj obyvateľstva obce | Obec | Počet |
| Spokojnosť obyvateľov s úrovňou školských inštitúcií v obci | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Spokojnosť obyvateľov s možnosťami športovania v obci | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Spokojnosť obyvateľov s kultúrnym životom v obci | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v obci | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Spokojnosť obyvateľov s obcou ako miestom pre prácu | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Spokojnosť obyvateľov s obcou ako miestom pre bývanie a život | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia obce | Dotazníkový prieskum | % obyvateľov |
| Spokojnosť návštevníkov, turistov s obcou | Dotazníkový prieskum | % návštevníkov/turistov |

Merateľné ukazovatele

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie merateľných ukazovateľov pre hodnotenie programového dokumentu. Merateľné ukazovatele majú charakter kvantitatívnych indikátorov úspešnosti, definujúcich cieľové hodnoty, ktoré sa majú  dosiahnuť. Na základe týchto ukazovateľov bude možné priebežne sledovať napĺňanie cieľov PHSR. Výstupy projektov predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. Výsledok projektov (výstup programu) predstavuje okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine. Dopad predstavuje dlhodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu projektu. Východiskové hodnoty ukazovateľov v rámci hodnotenia dopadov pre PHSR obce boli stanovené ako nulové v roku 2015, cieľové hodnoty boli stanovené pre rok 2020.

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR

| Typ ukazovateľa | Ukazovateľ | Informačný zdroj/odkaz | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota / Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2018 | 2020 |
| Prioritná oblasť - Hospodárska |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce - Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie marketingu obce |
|  | Rekreačná zóna pri Váhu poskytujúca atraktívne podmienky na relax a oddych | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Trhoviska miestnych produktov | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Kapacita ubytovacieho zariadenia vybudovaného v strešnom priestore Domu Károlyi | obec | počet izieb | 0 | 0 | 10 |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce - Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci |
|  | Počet rekvalifikovaných sociálne slabších občanov | obec | počet osôb | 0 | 10 | 20 |
|  | Obecné záhradníctvo | obec | počet | 0 | 1 |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce - Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry |
|  | Zrekonštruovaná prístupová cesta do priemyselnej zóny | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Systém zrekonštruovaných miestnych komunikácií | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Systém vybudovaných cyklistických chodníkov do susedných obcí | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v intraviláne obce | obec | km | 0 | 2 | 3,5 |
|  | Opravený chodníkový systém na Hlavnom námestí | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Novovybudované prístavné mólo | obec | počet | 0 | 1 |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce - Opatrenie 2.1. Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí |
|  | Vybudovaný verejný vodovod k priemyselnej zóne a ekodvoru | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Vybudovaná verejná kanalizácia k priemyselnej zóne a ekodvoru | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
| Prioritná oblasť - Sociálna |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry |
|  | Zrekonštruovaný priestor pred domom smútku | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Zrekonštruovaná budova strelnice a rozšírené parkovisko pri budove | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Novovybudované multifunkčné ihrisko | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Obstarané vidiecke domy na vytvorenie muzeálneho areálu pri Dome Károlyi | obec | počet | 0 | 2 |  |
|  | Dvor remesiel pri Dome Károlyi | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Nové oplotenie Galérie | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Nové sociálne miestnosti pri Galérii | obec | počet | 0 | 2 |  |
|  | Knižnica vybavená s modernou IKT | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Zrekonštruovaná budova obecného úradu | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Novovytvorené komunitné centrum | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Rozšírený bezpečnostný kamerový systém | obec | počet | 0 | 1 |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych služieb |
|  | Novozriadené denné centrum pre dôchodcov | obec | počet | 0 | 1 |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva |
|  | Festival Strekove dni | obec | počet | 0 | 3 | 5 |
|  | Zrekonštruované historické objekty a pamiatky | obec | počet | 0 | 0 | 5 |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a rast počtu obyvateľstva obce - Opatrenie 1.1: Rozvoj možností nájomného bývania |
|  | Zrekonštruované rodinné domy na prenájom pre mladé rodiny | obec | počet | 0 | 5 | 10 |
|  | Novovybudované obecné nájomné byty vo viacpodlažnom bytovom dome | obec | počet | 0 | 0 | 12 |
| Prioritná oblasť - Environmentálna |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.2: Riešenie problémov odpadového hospodárstva |
|  | Zrekultivovaná skládka tuhého komunálneho odpadu | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | Nové kontajnery na separovaný odpad rozmiestnené v obci | obec | počet | 0 | 40 |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie |
|  | Rozšírená verejná kanalizácia | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene |
|  | Zrekonštruovaný park | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Revitalizované okolie ČOV – bariérová vegetácia | obec | počet | 0 | 1 |  |
|  | Rozšírená verejná zeleň | obec | počet | 0 | 1 |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.5: Zlepšenie protipovodňovej ochrany obce |
|  | Zrekonštruovaný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne obce | obec | počet | 0 | 0 | 1 |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.2: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie |
|  | Rozmiestnené slnečné kolektory a fotovoltické panely na verejných budovách obce | obec | počet budov | 0 | 0 | 4 |

## Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Zemné

| P. č. | Názov obce | Názov investora | Typ zámeru | Klasifikácia stavby | Zameranie projektu (názov vystihujúci zámer) | Stručný popis, resp. poznámky | Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný | Ukazovatele výstupov | Stav pripravenosti projektového zámeru | Predpokladaný termín realizácie (od - do) | Predpok-ladané náklady | Priorita zámeru | Spolupráca s partnerom pri realizácii | Realizácia projektu je viazaná na podmienku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Oblasť | Kategória | Iné - doplňte | Ukazovateľ / jednotka | Pláno-vaná hod-nota | Stav | Iné - doplňte |  |  | Priorita | Iné – doplňte |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 |
| 1 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2412 - Ostatné športové a rekreačné stavby | Aktivizovanie možností vidieckej turistiky - vybudovanie rekreačnej zóny |  | Cestovný ruch | Iné – rekreačná zóna |  | Rekreačná zóna pri Váhu | 1 | V štádiu úvah |  | 2017-2019 | 100 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 2 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1230 - Budovy pre obchod a služby | Vybudovanie trhoviska miestnych produktov |  | Iné – miestne hospodárstvo | Iné – podpora predaja miestnych produktov |  | Novovytvorené obecné trhovisko | 1 | V štádiu úvah |  | 2017-2019 | 120 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 3 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1212 - Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty | Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi |  | Cestovný ruch | Ubytovanie |  | Ubytovacia kapacita (osôb) | 20 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 100 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 4 | Obec Zemné | Obec Zemné | neinvestičný |  | Inkluzívne zamestnávanie sociálne slabších občanov obce Zemné |  | Zamestnanosť | Rekvalifikácia |  | Počet rekvalifiko-vaných občanov | 20 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 5 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 5 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Vytvorenie obecného záhradníctva |  | Zamestnanosť | Poľnohos-podárstvo |  | Obecné záhradníctvo | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 20 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 6 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Rekonštrukcia priestoru pred domom smútku |  | Sociálna infraštruktúra | Občianska vybavenosť |  | Zrekonštru-ovaný priestor pred domom smútku | 1 | Spracovaná projektová dokumentácia |  | 2018 | 8 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 7 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2412 - Ostatné športové a rekreačné stavby | Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia |  | Sociálna infraštruktúra | Občianska vybavenosť Šport |  | Zrekonštruovaná budova strelnice a rozšírené parkovisko | 1 | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu |  | 2016-2017 | 10 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 8 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2411 - Športové ihriská | Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ |  | Sociálna infraštruktúra | Školstvo |  | Multifunkčné ihrisko | 1 | V štádiu úvah |  | 2017-2018 | 50 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 9 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu | Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov |  | Sociálna infraštruktúra | Kultúra |  | Obstarané vidiecke domy na vytvorenie muzeálneho areálu | 2 | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu |  | 2016 | 400 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 10 | Obec Zemné | Obec Zemné | neinvestičný |  | Strekove dni |  | Kultúrny život – ochrana tradícií | Kultúra |  | Počet festivalov | 5 | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu |  | 2016-2020 | 150 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 11 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu | Dvor remesiel pri Dome Károlyi |  | Sociálna infraštruktúra | Kultúra |  | Dvor remesiel pri Dome Károlyi | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 100 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 12 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu | Rekonštrukcia priestorov Galérie |  | Sociálna infraštruktúra | Kultúra |  | Nové sociálne miestnosti pri Galérii Oplotenie Galérie | 2 1 | V štádiu úvah |  | 2017-2018 | 15 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 13 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok v obci Zemné |  | Sociálna infraštruktúra | Kultúra |  | Zrekonštruované historické objekty a pamiatky | 5 | V štádiu úvah |  | 2018-2019 | 20 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 14 | Obec Zemné | Obec Zemné | neinvestičný |  | Informatizácia obecnej knižnice |  | Sociálna infraštruktúra | Kultúra |  | Knižnica vybavená s modernou IKT | 1 | V štádiu úvah |  | 2017-2018 | 20 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 15 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1220 - Budovy pre administratívu | Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra |  | Sociálna infraštruktúra | Občianska vybavenosť |  | Zrekonštruovaná budova obecného úradu Novovytvorené komunitné centrum | 1 1 | Spracovaná projektová dokumentácia |  | 2015-2018 | 700 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 16 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1274 - Ostatné budovy, i.n. | Zriadenie denného centra pre dôchodcov |  | Sociálna infraštruktúra | Sociálna vybavenosť |  | Denné centrum pre dôchodcov | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2018 | 25 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 17 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Zemné |  | Sociálna infraštruktúra | Občianska vybavenosť |  | Rozšírený bezpečnostný kamerový systém | 1 | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu |  | 2015-2016 | 25 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 18 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce |  | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | Zrekonštruovaná prístupová cesta do priemyselnej zóny | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 20 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 19 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2223 - Miestne kanalizácie 2222 - Miestne potrubné rozvody vody | Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru |  | Technická infraštruktúra | Kanalizácia, čistiareň odpadových vôd |  | Verejná kanalizácia k priemyselnej zóne a ekodvoru Verejný vodovod k priemyselnej zóne a ekodvoru | 1 1 | V štádiu úvah |  | 2017-2020 | 200 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 20 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Rekonštrukcia miestnych komunikácií |  | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | Systém zrekonštruovaných miestnych komunikácií | 1 | V štádiu úvah |  | 2017-2020 | 200 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 21 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2122 - Ostatné dráhy | Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo |  | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | Systém vybudovaných cyklistických chodníkov do susedných obcí | 1 | Iné – Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ podal žiadosť o dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie |  | 2016-2020 | 2 560 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  | Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ |  |
| 22 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2122 - Ostatné dráhy | Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné |  | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v intraviláne obce v km | 3,5 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 280 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 23 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné |  | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | Opravený chodníkový systém na Hlavnom námestí | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2018 | 20 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 24 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Vybudovanie verejného móla na rieke Váh |  | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | Novovybudo-vané prístavné mólo | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2017 | 10 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 25 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1130 - Ostatné budovy na bývanie | Program pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny |  | Iné - Bývanie | Iné – obecné nájomné byty |  | Zrekonštruované rodinné domy na prenájom | 10 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 400 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 26 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1130 - Ostatné budovy na bývanie | Výstavba obecných nájomných bytov – 12 b.j. |  | Iné - Bývanie | Iné – obecné nájomné byty |  | Novovybudo-vané obecné nájomné byty v bytovom dome | 12 | V štádiu úvah |  | 2017-2020 | 650 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 27 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 1252 - Nádrže, silá a sklady | Rekultivácia skládky TKO-Zemné |  | Životné prostredie | Odstraňovanie environmen-tálnych záťaží |  | Zrekultivovaná skládka tuhého komunálneho odpadu | 1 | Iné – existuje spracovaná štúdia z roku 1993, avšak je potrebné prepracovať |  | 2016-2020 | 400 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 28 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2223 - Miestne kanalizácie | Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné |  | Technická infraštruktúra | Kanalizácia, čistiareň odpadových vôd |  | Rozšírená verejná kanalizácia | 1 | Pripravené povolenia, stanoviská |  | 2016-2020 | 2 000 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 29 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný |  | Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu |  | Životné prostredie | Zhodnocova-nie odpadu |  | Nové kontajnery na separovaný odpad rozmiestnené v obci | 40 | V štádiu úvah |  | 2016-2018 | 20 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 30 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Rekonštrukcia parku pred kostolom |  | Životné prostredie | Verejná zeleň |  | Zrekonštruovaný park | 1 | V štádiu úvah |  | 2016 | 10 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 31 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Protipovodňové úpravy v obci Zemné |  | Životné prostredie | Prevencia pred prírodnými nešťastiami |  | Zrekonštruovaný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne | 1 | Iné – existuje spracovaná projektová dokumentácia, avšak je potrebné prepracovať túto dokumentáciu |  | 2016-2018 | 1 200 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |
| 32 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia |  | Životné prostredie | Verejná zeleň |  | Revitalizované okolie ČOV – bariérová vegetácia | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2018 | 10 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 33 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Rozšírenie verejnej zelene v obci Zemné |  | Životné prostredie | Verejná zeleň |  | Rozšírená verejná zeleň Vysadené stromy | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 10 000,- | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  |  |  |
| 34 | Obec Zemné | Obec Zemné | investičný | 2302 - Stavby energetických zariadení | Využívanie solárnej energie pri verejných budovách obce Zemné |  | Životné prostredie | Obnoviteľné zdroje energie |  | Rozmiestnené slnečné kolektory a fotovoltické panely na verejných budovách obce | 4 | V štádiu úvah |  | 2016-2020 | 100 000,- | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  |  |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 1 |
| --- |
| Názov projektu | Aktivizovanie možností vidieckej turistiky - vybudovanie rekreačnej zóny |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2019 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia vybudovanej rekreačnej zóny na brehu rieky Váh |
| Cieľ projektu | Vybudovanie rekreačnej zóny na brehu rieky Váh zabezpečujúcej kvalitné podmienky na rekreáciu. Rozmiestnenie informačných tabúľ a sociálnych miestností, rozmiestnenie altánkov, úprava terénu, odstránenie nánosov. |
| Výstupy | Rekreačná zóna pri Váhu poskytujúca atraktívne podmienky na relax a oddych |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, turisti |
| Indikátory monitoringu | Rast atraktivity obce, rozloha rekreačnej zóny v m², počet návštevníkov rekreačnej zóny |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie rekreačnej zóny na brehu rieky Váh |  | 2017-2019 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie rekreačnej zóny na brehu rieky Váh | 2017-2019 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 2 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie trhoviska miestnych produktov |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2019 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia krytého trhoviska miestnych produktov |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je oživenie tradičných remesiel a následne zlepšenie socioekonomických podmienok života v obci vytvorením možností predaja miestnych produktov (nepriamo vytváranie nových pracovných miest). Trhovisko bude vytvorené v budove (ktorú plánuje obec získať nákupom a následne plánuje zrekonštruovať), t.j. predaj miestnych produktov bude zabezpečený počas celého roka. |
| Výstupy | Novovytvorené obecné trhovisko |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet predajcov na novom trhovisku, počet vytvorených pracovných miest, rast zamestnanosti, rast príjmov miestneho obyvateľstva |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie trhoviska miestnych produktov |  | 2017-2019 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie trhoviska miestnych produktov | 2017-2019 | 120 000,- | 102 000,- | 12 000,- |  | 6 000,- |  |
| Spolu |  | 120 000,- | 102 000,- | 12 000,- |  | 6 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 3 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok ubytovacích služieb v obci |
| Cieľ projektu | Vybudovať ubytovacie kapacity pre 20 osôb (10 izieb) v existujúcom strešnom priestore Domu Károlyi |
| Výstupy | Novovytvorené ubytovacie služby: 10 izieb – kapacita 20 osôb |
| Užívatelia | Návštevníci obce, turisti |
| Indikátory monitoringu | Počet ubytovaných hostí Rast atraktivity obce – rast návštevnosti obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi | 2016-2020 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 4 |
| --- |
| Názov projektu | Inkluzívne zamestnávanie sociálne slabších občanov obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | UPSVAR Nové Zámky |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Vysoká nezamestnanosť sociálne slabších občanov |
| Cieľ projektu | Umožnenie získania kvalifikácie v jednoduchých remeselníckych odboroch ( kováč, zámočník, debnár, murár, tesár) pre sociálne slabších občanov. Zvýšenie zamestnanosti v obci. |
| Výstupy | 20 nových odborníkov – rekvalifikovaných sociálne slabších občanov |
| Užívatelia | Sociálne slabší ľudia obce |
| Indikátory monitoringu | Počet rekvalifikovaných sociálne slabších občanov Rast zamestnanosti Zníženie miery nezamestnanosti |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekvalifikovaných sociálne slabších občanov |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekvalifikovaných sociálne slabších občanov | 2016-2020 | 5 000,- |  | 5 000,- |  |  |  |
| Spolu |  | 5 000,- |  | 5 000,- |  |  |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 5 |
| --- |
| Názov projektu | Vytvorenie obecného záhradníctva |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia obecného záhradníctva |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vytvorenie obecného záhradníctva ktoré potom zabezpečuje rastliny pre obec, sadové a parkové úpravy verejnej zelene. Starostlivosť o obecnú verejnú zeleň spočíva: v kosení a vyhrabávaní trávnikov od trávy a lístia; okopávanie a odburiňovanie kvetov, kríkov, stromov; orez kríkov; orez a výrub stromov; výsadba kvetov, kríkov, stromov a následná starostlivosť o ne; závlaha zelene |
| Výstupy | Obecné záhradníctvo zabezpečujúce 4-5 pracovných miest |
| Užívatelia | Obyvatelia obce |
| Indikátory monitoringu | Počet vytvorených pracovných miest s verejnoprospešnou funkciou Zlepšenie starostlivosti o verejnej zelene Zvýšenie atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vytvorenie obecného záhradníctva |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vytvorenie obecného záhradníctva | 2016-2020 | 20 000,- |  |  |  | 20 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  |  |  | 20 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 6 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia priestoru pred domom smútku |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Priestor v zlom technickom stave |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitné priestorové podmienky na smútočné obrady organizované pred domom smútku. |
| Výstupy | Zrekonštruovaný priestor pred domom smútku |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci cintorína |
| Indikátory monitoringu | Výmera zrekonštruovaného priestoru v m², zlepšenie podmienok smútočných obradov na cintoríne |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Spracovaná projektová dokumentácia Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia priestoru pred domom smútku |  | 2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia priestoru pred domom smútku | 2018 | 8 000,- | 6 800,- | 800,- |  | 400,- |  |
| Spolu |  | 8 000,- | 6 800,- | 800,- |  | 400,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 7 |
| --- |
| Názov projektu | Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | Poľovnícky zväz Zemné |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2017 |
| Stav projektu pred realizáciou | Budova v zlom technickom stave, nedostatok parkovacích miest pre motorové vozidlá |
| Cieľ projektu | Rozšírenie parkoviska pri budove, výmena strechy, výmena okien, zateplenie budovy. |
| Výstupy | Zrekonštruovaná budova strelnice a rozšírené parkovisko pri budove |
| Užívatelia | Poľovníci, návštevníci športovej strelnice |
| Indikátory monitoringu | Zníženie prevádzkových nákladov športov ej strelnice, zvýšenie atraktivity športovej strelnice |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia |  | 2016-2017 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia | 2016-2017 | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 8 |
| --- |
| Názov projektu | Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok kvalitných športových ihrísk v obci |
| Cieľ projektu | Športovanie prispieva k rozvoju osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie a charakter človeka. Cieľom projektu je výstavbou viacúčelového športového ihriska zabezpečiť priestor pre marginalizované skupiny na aktívne využitie voľného času, zlepšiť podmienky na aktívny oddych a relax v obci. Zabezpečenie kvalitného osvetlenia viacúčelového ihriska. Vybudovaný areál bude miestom stretávania sa miestnej komunity – rodín s deťmi, miestom pre bezpečný a zdravý vývoj detí. |
| Výstupy | Novovybudované viacúčelové ihrisko: futbalové ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, klzisko |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, marginalizované skupiny obyvateľstva |
| Indikátory monitoringu | Zlepšenie životných podmienok občanov patriacich medzi marginalizované skupiny Plocha realizovaného ihriska v m², počet funkcií ihriska Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ |  | 2017-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ | 2017-2018 | 50 000,- | 42 500,- | 5 000,- |  | 2 500,- |  |
| Spolu |  | 50 000,- | 42 500,- | 5 000,- |  | 2 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 9 |
| --- |
| Názov projektu | Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016 |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba rozšírenia areálu pri Dome Károlyi Vzácna ľudová architektúra obce |
| Cieľ projektu | Rozšírenie muzeálneho areálu pri Dome Károlyi. Vidiecke domy budú slúžiť ako pamätníky tradičnej ľudovej architektúry. |
| Výstupy | 2 vidiecke domy vo vlastníctve obce |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet obstaraných a zrekonštruovaných vidieckych domov Rast návštevnosti obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov |  | 2016 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov | 2016 | 400 000,- | 300 000,- | 40 000,- |  | 60 000,- |  |
| Spolu |  | 400 000,- | 300 000,- | 40 000,- |  | 60 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 10 |
| --- |
| Názov projektu | Strekove dni |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Festival Strekove dni má už dobré meno doma aj v zahraničí. Festival patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia Podunajska. V roku 2015 sa konal už 4. ročník festivalu Strekove dni. |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je organizovaním kultúrno-spoločenského podujatia Strekove dni každý rok udržať ľudové tradície v miestnej komunite. Kultúrny a hudobný festival Strekove dni bude mať aj gastronomické prvky. Na festivale majú možnosť účinkovať aj mladí, nadaní umelci popri profesionálnych umelcoch. Hosťami festivalov budú aj poprední zahraniční umelci. |
| Výstupy | Každoročne organizovaný festival Strekove dni 5 x Festival Strekove dni |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Zvýšená úroveň kultúrno-spoločenských podujatí v obci, počet koncertov a výstav, počet gastro súťaží, počet kultúrnych programov na festivale Rast atraktivity a návštevnosti obce Rozvoj kultúrnych hodnôt a prezentácia širokej palety kultúrneho života obce i regiónu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Festival Strekove dni |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Festival Strekove dni | 2016-2020 | 150 000,- | 110 000,- | 15 000,- |  | 25 000,- |  |
| Spolu |  | 150 000,- | 110 000,- | 15 000,- |  | 25 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/6 Základné údaje o projektovom zámere č. 11 |
| --- |
| Názov projektu | Dvor remesiel pri Dome Károlyi |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Veľká tradícia poľnohospodárstva a remeselníctva v obci Absencia hľadiska pri letnom javisku |
| Cieľ projektu | Zvýšiť kvalitu poskytovaných muzeálnych služieb v obci. Stála výstava starých tradičných poľnohospodárskych, remeselníckych strojov a zariadení. Vybudovanie hľadiska pri letnom javisku. Úprava terénu, informačná tabuľa, bicyklové stojany, lavičky, odpadové koše. |
| Výstupy | Stála výstava tradičných poľnohospodárskych, remeselníckych strojov a zariadení. Vybudovanie hľadiska pri letnom javisku |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet rozmiestnených pamiatok poľnohospodárstva a remeselníctva; kapacita hľadiska (osôb), zvýšený počet návštevníkov Rast atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Zriadenie Dvora remesiel pri Dome Károlyi |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Zriadenie Dvora remesiel pri Dome Károlyi | 2016-2020 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/7 Základné údaje o projektovom zámere č. 12 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia priestorov Galérie |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia oplotenia Galérie, absencia sociálnych miestností pre návštevníkov Galérie |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zlepšiť úroveň kultúrnych služieb zrekonštruovaním priestorov už existujúcej Galérie. Vybudovanie oplotenia Galérie a výstavba sociálnych miestností pre návštevníkov Galérie. |
| Výstupy | Nové oplotenie Galérie, nové sociálne miestnosti pri Galérii |
| Užívatelia | Návštevníci Galérie |
| Indikátory monitoringu | Zvýšenie počtu kultúrno-spoločenských podujatí v obci Zlepšenie podmienok prevádzky Galérie Rast atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia priestorov Galérie |  | 2017-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia priestorov Galérie | 2017-2018 | 15 000,- | 12 750,- | 1 500,- |  | 750,- |  |
| Spolu |  | 15 000,- | 12 750,- | 1 500,- |  | 750,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/8 Základné údaje o projektovom zámere č. 13 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2018-2019 |
| Stav projektu pred realizáciou | Malé sakrálne a architektonické pamiatky sú v zlom technickom stave |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je komplexné riešenie opustených pamiatkových objektov v obci, regenerácia verejných priestranstiev v obci - zabezpečenie napojenia sa na regionálnu historickú cestu. |
| Výstupy | Zrekonštruované historické objekty a pamiatky |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet zrekonštruovaných objektov, nárast počtu turistov v obci v dôsledku zrekonštruovaných pamiatok / objektov Rast atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok v obci Zemné |  | 2018-2019 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok | 2018-2019 | 20 000,- | 17 000,- | 2 000,- |  | 1 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- | 17 000,- | 2 000,- |  | 1 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/9 Základné údaje o projektovom zámere č. 14 |
| --- |
| Názov projektu | Informatizácia obecnej knižnice |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia informatizácie obecnej knižnice |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre uchovávanie a sprístupnenie knižného fondu, modernizácia a doplnenie interiérového vybavenia obecnej knižnice. Obstarané IKT vybavenia s potrebným softwarovým vybavením, čím sa zabezpečí rozšírenie možnosti využívania tohto zariadenia všetkým soc. skupinám, čo prispeje k vytváraniu prostredia rovných príležitostí. |
| Výstupy | Knižnica vybavená s modernou IKT a poskytujúca moderné knižnično-informačné služby Prístup na internet pre širokú verejnosť, t.j. aj pre nízkopríjmové a znevýhodnené skupiny |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci knižnice |
| Indikátory monitoringu | Rast kultúrnej úrovne obyvateľov obce, nárast počtu vypožičaných publikácií Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Informatizácia obecnej knižnice |  | 2017-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Informatizácia obecnej knižnice | 2017-2018 | 20 000,- |  | 19 000,- |  | 1 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  | 19 000,- |  | 1 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/10 Základné údaje o projektovom zámere č. 15 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2015-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Budova obecného úradu je v zlom technickom stave V obci chýba komunitné centrum |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je rekonštrukciou budovy obecného úradu zlepšiť priestorové podmienky riadenia rozvoja obce, ďalej zníženie energetickej náročnosti objektu a zároveň zriadiť komunitné centrum pre zlepšenie súdržnosti miestnej komunity, zvyšovanie sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít. Znížením energetickej náročnosti objektu dôjde k úspore finančných prostriedkov, ktoré obec bude môcť využiť na iné aktivity zamerané na prínos pre obyvateľov obce. Komplexnou rekonštrukciou, prestavbou a modernizáciou objektu a bezbariérového vstupu do objektu sa z dlhodobého hľadiska dosiahne zvýšenie atraktivity obce a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov obce a regiónu. Premena podkrovia: v nadstavbe vytvoriť zasadačku a kancelárske priestory pre efektívne fungovanie obecného úradu. |
| Výstupy | Zrekonštruovaná budova obecného úradu a novovytvorené komunitné centrum |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, návštevníci, klienti a pracovníci komunitného centra Klienti a pracovníci obecného úradu |
| Indikátory monitoringu | Zníženie prevádzkových nákladov obecného úradu, zlepšenie podmienok pre komunitný rozvoj a komunitnú kohéziu v obci Zlepšenie podmienok pre riadenie rozvoja obce – kvalitnejšie pracovné podmienky na OcÚ Počet podujatí v komunitnom centre, počet návštevníkov komunitného centra Zlepšenie medziľudských vzťahov, zlepšenie občianskeho podvedomia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Spracovaná projektová dokumentácia Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra |  | 2015-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra | 2015-2018 | 700 000,- | 595 000,- | 70 000,- |  | 35 000,- |  |
| Spolu |  | 700 000,- | 595 000,- | 70 000,- |  | 35 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/11 Základné údaje o projektovom zámere č. 16 |
| --- |
| Názov projektu | Zriadenie denného centra pre dôchodcov |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia denného centra pre dôchodcov |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zriadenie denného centra pre dôchodcov – rozšírenie starostlivosti o dôchodcov. Kapacita 15 osôb. |
| Výstupy | Novozriadené denné centrum pre dôchodcov |
| Užívatelia | Dôchodcovia |
| Indikátory monitoringu | Počet dôchodcov využívajúcich služby denného centra Zvýšenie kvality sociálnych služieb v obci |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Zriadenie denného centra pre dôchodcov |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Zriadenie denného centra pre dôchodcov | 2016-2018 | 25 000,- |  |  |  | 25 000,- |  |
| Spolu |  | 25 000,- |  |  |  | 25 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/12 Základné údaje o projektovom zámere č. 17 |
| --- |
| Názov projektu | Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2015-2016 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok bezpečnostných kamier |
| Cieľ projektu | Hlavným cieľom projektu je zvýšenie prevencie kriminality a zníženie páchania protispoločenskej činnosti v obci formou rozširovania moderného bezpečnostného kamerového systému. Cieľom je aj napomáhať pri odhaľovaní kriminálnej činnosti a dopravných priestupkoch, zvýšiť bezpečie obyvateľov a návštevníkov obce. |
| Výstupy | Rozšírený bezpečnostný kamerový systém – 10 kamier |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Zvýšenie bezpečnosti v obci Zníženie počtu priestupkov a trestných činov v obci Počet inštalovaných bezpečnostných kamier |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému |  | 2015-2016 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému | 2015-2016 | 25 000,- |  | 22 500,- |  | 2 500,- |  |
| Spolu |  | 25 000,- |  | 22 500,- |  | 2 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 18 |
| --- |
| Názov projektu | Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia kvalitnej prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný prístup do priemyselnej zóny obce a tak nepriamo podporiť podnikanie v obci a jej regióne, následne znížiť mieru nezamestnanosti. |
| Výstupy | Zrekonštruovaná prístupová cesta do priemyselnej zóny |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, návštevníci priemyselnej zóny |
| Indikátory monitoringu | Výmera (m²) a dĺžka prístupovej cesty (v m) Počet podnikov v priemyselnej zóne, počet zamestnancov priemyselnej zóny |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce | 2016-2020 | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 19 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Neúplné pokrytie obce s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou – absencia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pri priem. zóne a ekodvore |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú vodu cez verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pre súčasných i budúcich užívateľov priemyselného parku a ekodvora. |
| Výstupy | Vybudovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia k priemyselnej zóne a ekodvoru (v dĺžke cca 2,0 km) |
| Užívatelia | Podnikatelia priemyselného parku, zamestnanci priemyselného parku, zamestnanci ekodvora |
| Indikátory monitoringu | Rast atraktivity obce pre podnikateľov, rast počtu podnikateľov v obci, zníženie miery nezamestnanosti Zvýšenie miery ochrany životného prostredia Dĺžka vybudovaného verejného vodovodu, dĺžka vybudovanej verejnej kanalizácie Počet napojených subjektov v priemyselnej zóne na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru |  | 2017-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru | 2017-2020 | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |
| Spolu |  | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 20 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Miestne komunikácie v zlom technickom stave |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií a zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy na miestnych pozemných komunikáciách (ul. Dlhá, ul. Krivá, ul. Krajná, ul. Nová, ul. Poštová). Predpokladaná dĺžka miestnych komunikácií určených na rekonštrukciu je okolo cca 2 km. |
| Výstupy | Zrekonštruované miestne komunikácie v dĺžke cca 2 km |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, podnikatelia - účastníci cestnej premávky |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií Zlepšenie stavu miestnych komunikácií, zlepšené podmienky dopravy na miestnych pozemných komunikáciách Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií |  | 2017-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2017-2020 | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |
| Spolu |  | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 21 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia cyklistických chodníkov do susedných obcí Veľká popularita cyklodopravy |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vybudovaním cyklistických chodníkov zvýšiť bezpečnosť cyklistov v obci a jej regióne a prispievať k rozvoju cestovného ruchu cez cykloturistiku. Plánovaná dĺžka budúcej cyklotrasy do mesta Kolárovo je 10 km. Plánovaná dĺžka budúcej cyklotrasy do mesta Nové Zámky je 15 km. Plánovaná dĺžka budúcej cyklotrasy do obce Palárikovo je 10 km. |
| Výstupy | Novovybudovaný systém cyklistických chodníkov do susedných obcí |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce - cyklisti |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov (v m) Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (a cestnej premávky) |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Iné – Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ podal žiadosť o dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrás (trasa 1: Kolárovo – Komoča – Zemné - Šaľa, trasa 2: Komoča – Nové Zámky) Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie cyklotrás: Zemné – Kolárovo, Zemné – Nové Zámky, Zemné - Palárikovo | 2016-2020 | 2 560 000,- | 2 176 000,- | 256 000,- |  | 128 000,- |  |
| Spolu |  | 2 560 000,- | 2 176 000,- | 256 000,- |  | 128 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 22 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok cyklistických chodníkov v obci – veľmi intenzívna cyklodoprava |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnú cyklodopravu v obci, zabezpečiť bezpečnú dostupnosť priemyselnej zóny, základných škôl a zdravotného strediska. Plánovaná dĺžka systému cyklistických chodníkov je 3,5 km. |
| Výstupy | Novovybudovaný systém cyklistických chodníkov v intraviláne obce |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce - cyklisti |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov (v m) Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (a cestnej premávky) |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné | 2016-2020 | 280 000,- | 238 000,- | 28 000,- |  | 14 000,- |  |
| Spolu |  | 280 000,- | 238 000,- | 28 000,- |  | 14 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/6 Základné údaje o projektovom zámere č. 23 |
| --- |
| Názov projektu | Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Chodníkový systém v zlom technickom stave |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je opravou chodníkového systému vytvoriť kvalitné podmienky pre pešiu dopravu v obci Zemné. Rozloha 2500 m² |
| Výstupy | Opravený chodníkový systém na Hlavnom námestí |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka opraveného systému chodníkov (v m) Rast atraktivity obce a bezpečnosti pešej dopravy |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné | 2016-2018 | 20 000,- | 17 000,- | 2 000,- |  | 1 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- | 17 000,- | 2 000,- |  | 1 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/7 Základné údaje o projektovom zámere č. 24 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie verejného móla na rieke Váh |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2017 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia verejného móla na rieke Váh Kvalitné prírodné predpoklady pre rozvoj vodnej turistiky |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vybudovaním móla vytvoriť nové možnosti pre rozvoja vodnej turistiky v obci. |
| Výstupy | Novovybudované prístavné mólo |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, športovci, turisti |
| Indikátory monitoringu | Nárast počtu návštevníkov obce, nárast možností využitia voľného času pre obyvateľov obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie verejného móla na rieke Váh |  | 2016-2017 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie verejného móla na rieke Váh | 2016-2017 | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 4/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 25 |
| --- |
| Názov projektu | Program pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Ťažká dostupnosť vhodného bývania pre mladé rodiny Odchod mladých rodín z obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je nákup 10 rodinných domov v obci, ich rekonštrukcia a následne ich prenájom pre mladé rodiny - zlepšiť možnosti nájomného bývania v obci, zvýšiť atraktivitu obce hlavne pre mladé rodiny, ako aj vytvoriť priestor na kvalitné bývanie pre mladé rodiny. |
| Výstupy | 10 zrekonštruovaných rodinných domov na prenájom pre mladé rodiny |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, mladé rodiny |
| Indikátory monitoringu | Rast atraktivity obce pre bývanie, zlepšenie podmienok bývania v obci, zlepšenie vekovej štruktúry obyvateľstva z dôvodu zotrvania mladých rodín v obci Rast kvality bytového fondu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obstaranie, rekonštrukcia a prenájom 10 rodinných domov pre mladé rodiny |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obstaranie, rekonštrukcia a prenájom 10 rodinných domov pre mladé rodiny | 2016-2020 | 400 000,- |  |  |  | 400 000,- |  |
| Spolu |  | 400 000,- |  |  |  | 400 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 4/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 26 |
| --- |
| Názov projektu | Výstavba obecných nájomných bytov – 12 b.j. |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Ťažká dostupnosť vhodného bývania pre mladé rodiny Odchod mladých rodín z obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je obstaranie 12 nájomných bytov vo viacpodlažnom bytovom dome. Vybudovanie nájomných bytov - zvýšiť atraktivitu obce hlavne pre mladé rodiny, ako aj vytvoriť priestor na kvalitné bývanie pre rodiny. Skvalitniť možnosti prisťahovania sa občanov do našej obce z iných lokalít a zveľadenie majetku obce. |
| Výstupy | Obecný nájomný bytový dom s 12 b.j. |
| Užívatelia | Obyvatelia obce a okolitých obcí, mladé rodiny |
| Indikátory monitoringu | Počet vytvorených obecných nájomných bytov – 12 b.j. Rast atraktivity obce pre bývanie, zlepšenie podmienok bývania v obci, zlepšenie vekovej štruktúry obyvateľstva z dôvodu zotrvania mladých rodín v obci Rast kvality bytového fondu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie žiadosti o úver a dotáciu, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov - realizácia v prípade úveru/dotácie (úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) + dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR)) |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Príprava PD a stavebné povolenie |  | 2017 |
| VO |  | 2018 |
| Výstavba |  | 2018 - 2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Výstavba obecných nájomných bytov | 2017-2020 | 650 000,- |  | 195 000,- |  | 455 000,- |  |
| Spolu |  | 650 000,- |  | 195 000,- |  | 455 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 27 |
| --- |
| Názov projektu | Rekultivácia skládky TKO-Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Existencia environmentálnej záťaže v obci - TKO-Zemné |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je projektu je rekultiváciou TKO-Zemné zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci i jej mikropriestore. |
| Výstupy | Zrekultivovaná skládka tuhého komunálneho odpadu |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Odstránená environmentálna záťaž Zvýšená kvalita životného prostredia Výmera revitalizovaného územia v m² |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Iné – existuje spracovaná štúdia z roku 1993, avšak je potrebné prepracovať Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekultivácia skládky TKO-Zemné |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekultivácia skládky TKO-Zemné | 2016-2020 | 400 000,- | 340 000,- | 40 000,- |  | 20 000,- |  |
| Spolu |  | 400 000,- | 340 000,- | 40 000,- |  | 20 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 28 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia verejnej kanalizácie vo vybraných častiach obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je dobudovaním verejnej kanalizácie zvýšiť napojenosť domácností a podnikateľov na čistiareň odpadových vôd a tak zabezpečiť kvalitné životné prostredie. Plánovaná dĺžka systému verejnej kanalizácie cca. 7 km |
| Výstupy | Rozšírená verejná kanalizácia |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, podnikatelia |
| Indikátory monitoringu | Zvýšená ochrana životného prostredia, zlepšená kvalita životného prostredia Počet domácností a podnikateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť a ČOV Dĺžka systému verejnej kanalizácie v m |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Pripravené povolenia, stanoviská Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné | 2016-2020 | 2 000 000,- | 1 700 000,- | 200 000,- |  | 100 000,- |  |
| Spolu |  | 2 000 000,- | 1 700 000,- | 200 000,- |  | 100 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 29 |
| --- |
| Názov projektu | Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia kontajnerov na verejných priestranstvách na zber papiera, skla, PET fliaš atď. |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je nákupom malých kontajnerov zabezpečiť nádoby na kvalitný separovaný zber (textil, sklo, papier atď.) a zároveň a osvetovou činnosťou rozšíriť a zlepšiť podmienky pre separovaný zber v obci. |
| Výstupy | Nové kontajnery na separovaný odpad rozmiestnené v obci |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet kontajnerov Množstvo vyzbieraného separovaného odpadu Zvýšená efektívnosť a kvalita separovaného zberu Rast kvality životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu | 2016-2018 | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 30 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia parku pred kostolom |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016 |
| Stav projektu pred realizáciou | Park je výrazne opotrebovaný a vyžaduje si rekonštrukciu |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vytvoriť upravenú plochu oddychovej zóny v centre obce a takto zvyšovať kvalitu života obyvateľov obce i návštevníkov obce. Osadením nových prvkov drobnej architektúry a výsadbou verejnej zelene sa zvýši estetická úroveň centrálnej zóny obce, čím sa poskytujú užívateľom nové možnosti pre oddych a relax. |
| Výstupy | Zrekonštruovaný park |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Výmera obnoveného parku v m² Rast atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia parku pred kostolom |  | 2016 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia parku pred kostolom | 2016 | 10 000,- |  |  |  | 10 000,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- |  |  |  | 10 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 31 |
| --- |
| Názov projektu | Protipovodňové úpravy v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Zastaraný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je riešiť obnovu/rekonštrukciu odvodňovacích kanálov v intraviláne obce – kanály predstavujú aj významnú protipovodňovú ochranu v prípade obce Zemné. V rámci rekonštrukcie odvodňovacích systémov (nové opevnenie, zrušenie prekážok prietoku) treba zabezpečiť aj rekonštrukciu mostov. |
| Výstupy | Zrekonštruovaný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka obnovených/zrekonštruovaných kanálov v m Zvýšená protipovodňová ochrana obce Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Iné – existuje spracovaná projektová dokumentácia, avšak je potrebné prepracovať túto dokumentáciu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia systému odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia systému odvodňovacích kanálov v intraviláne obce | 2016-2018 | 1 200 000,- | 1 140 000,- |  |  | 60 000,- |  |
| Spolu |  | 1 200 000,- | 1 140 000,- |  |  | 60 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/6 Základné údaje o projektovom zámere č. 32 |
| --- |
| Názov projektu | Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia bariérovej vegetácie pri ČOV |
| Cieľ projektu | Čistiareň odpadových vôd sa nachádza juhovýchodne od sídla Zemné. Cieľom projektu je riešiť vegetáciu okolia - vhodne „vtiahnuť“ do okolitej krajiny /bariérová vegetácia/. |
| Výstupy | Nová bariérová vegetácia pri ČOV |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Rozšírená verejná zeleň pri ČOV Rast kvality životného prostredia Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia | 2016-2018 | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/7 Základné údaje o projektovom zámere č. 33 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie verejnej zelene v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok verejnej zelene, absencia stromovej vegetácie na vybraných uliciach obce |
| Cieľ projektu | Rozšírenie úprava prvkov verejnej zelene ( terénne a sadové úpravy vrátane dosadby stromov, krov) Výsadba stromov na vybraných uliciach obce: ul. Školská, ul. Hlavná. |
| Výstupy | Rozšírená verejná zeleň – vysadené stromy |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet vysadených stromov Rast kvality životného prostredia Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie verejnej zelene v obci |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie verejnej zelene v obci | 2016-2020 | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/8 Základné údaje o projektovom zámere č. 34 |
| --- |
| Názov projektu | Využívanie solárnej energie pri verejných budovách obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia využívania slnečnej energie |
| Cieľ projektu | Využívanie slnečnej energie -- účinné riešenie bez väčších nákladov na rekonštrukčné práce či iné stavebné úpravy existujúcich objektov. Výroba elektrickej energie a tepelnej energie. Zníženie prevádzkových nákladov verejných budov. |
| Výstupy | Fotovoltický systém vyrábajúci a dodávajúci elektrickú energiu Slnečné kolektory slúžiace na ohrev vody a ako výpomoc pri vykurovaní objektov |
| Užívatelia | Obecná samospráva, obyvatelia obce |
| Indikátory monitoringu | Úspora nákladov na energie, počet fotovoltických panelov a ich rozmer v (m²) Počet slnečných kolektorov a ich rozmer v (m²) Inštalovaný výkon (kWp/rok) Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozmiestnenie (nákup a montáž) slnečných kolektorov a fotovoltických panelov na verejných budovách |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozmiestnenie (nákup a montáž) slnečných kolektorov a fotovoltických panelov na verejných budovách | 2016-2020 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

D – Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.

## Organizačné zabezpečenie realizácie

Zabezpečenie realizácie PHSR je dosahované koordinovaným prístupom a spoluprácou so všetkými partnermi a aktérmi regionálneho rozvoja na území obce.

Organizačné zabezpečenie realizácie jednotlivých projektov a aktivít je určené v programovej časti. Osobitne pre každý projekt (aktivita) je určený zodpovedný subjekt – tzv. garant, prípadne aj spolupracujúce subjekty. Vo väčšine prípadov je ako zodpovedný subjekt určená obec, resp. iné organizačné zložky správy obce (odborné komisie, oddelenia na obecnom úrade).

Obec vykonáva svoje činnosti prostredníctvom svojich orgánov. Najvyšším orgánom je obecné zastupiteľstvo, ktoré môže zriaďovať ako svoje poradné orgány odborné komisie. Vo vzťahu k PHSR je obecné zastupiteľstvo kompetentným orgánom na jeho schvaľovanie. Najvyšším výkonným orgánom a predstaviteľom obce je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Obecný úrad a jeho organizačné zložky organizačne a administratívne zabezpečujú fungovanie obce.

## Komunikačná stratégia

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého  pripravovaného projektu PHSR v rámci informovanosti a publicity alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.

Prvú cieľovú skupinu predstavujú  miestni obyvatelia. Táto cieľová skupina  bola oslovená aj počas  spracovania dokumentu PHSR. Komunikácia s verejnosťou bude pokračovať  naďalej (priamym zapojením a zverejňovaním každoročných hodnotiacich správ o plnení programu a aktuálnych akčných plánov na najbližšie obdobie). Druhú cieľovú skupinu predstavujú organizácie, podnikatelia, potenciálni investori, ktorí aktéri regionálneho rozvoja sa pri svojich lokalizačných rozhodnutiach orientujú podľa charakteru  rozvojovej politiky a tiež podľa ponuky konkrétnych investičných príležitostí obsiahnutých v rozvojových dokumentoch obcí.

Hlavným komunikačným kanálom je internetová stránka obce: http://www.zemne.sk/, avšak veľký význam má aj miestny rozhlas a informačná tabuľa. Vzhľadom na veľkosť obce významnú úlohu má aj neformálnej komunikácie poslancov miestnej samosprávy a vedenia obce smerom k občanom pri informovaní o aktuálnych otázkach rozvoja obce.

## Systém monitorovania a hodnotenia

PHSR obce Zemné je živým dokumentom. Realizácia programu bude dôsledne sledovaná a monitorovaná. Jednotlivé opatrenia a úlohy budú realizované obcou Zemné, organizáciami zriadenými a založenými obcou, resp. v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami.

Pre udržiavanie a realizáciu PHSR obce Zemné bude zriadená Riadiaca komisia pre riadenie realizácie PHSR obce Zemné, ktorej úlohou bude monitorovať celkový proces implementácie stratégie a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii strategických plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie obce. V Riadiacej komisii pre riadenie realizácie PHSR obce Zemné budú zastúpení predstavitelia samosprávy s dôrazom na zastúpenie všetkých sektorov a priradenie odborníkov k jednotlivým prioritám.

Proces realizácie PHSR obce Zemné sa začne po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom.

Úlohou Riadiacej komisie pre riadenie realizácie PHSR obce Zemné bude:

- schádzať na prehodnocovanie plnenia PHSR obce Zemné podľa potreby, najmenej jedenkrát polročne,

- jedenkrát ročne podať správu Obecnému zastupiteľstvu o stave realizácie cieľov PHSR obce Zemné tak, aby bolo zabezpečené, že všetky ciele budú splnené včas,

- prideliť zodpovednosť (hlavnú garanciu) za monitorovanie jednotlivých cieľov akčných plánov svojim jednotlivým členom,

- vzájomne sa informovať o plánoch prípravy a realizovaní projektov za účelom koordinácie aktivít v obci,

- aktualizovať PHSR obce Zemné (minimálne každý druhý rok) – je to živý, otvorený dokument,

- pravidelne komunikovať s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami v obci s cieľom zabezpečiť informovanosť o PHSR obce Zemné – so stratégiou rozvoja obce bude oboznámená verejnosť prostredníctvom internetu na http://www.zemne.sk/ a miestnych médií.

Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr obecného úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným zamestnancom obecného úradu.

PHSR obce Zemné je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny v okolí, zmeny potrieb obyvateľov obce Zemné a legislatívne zmeny. PHSR obce Zemné bude podliehať priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Vychádza z princípu, že proces plánovania bude úspešný len vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať ako k dlhodobému procesu, bude sa orientovať na vyžitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých stránok a možných ohrození územia a bude sa neustále adaptovať, aktualizovať a prispôsobovať v súlade so zmenami a potrebami sociálno-ekonomického života obce. Otvorenosťou dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít obce, ktoré musia reagovať na vzniknuté zmeny v danom prostredí a preferenciách obyvateľov.

Aktualizácia PHSR obce Zemné bude založená na princípe výberu priorít, opatrení, aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných oblastí obce. Postup bude nasledovný:

- Riadiaca komisia pre riadenie realizácie PHSR obce Zemné odporučí zmeny v PHSR obce Zemné,

- Obecné zastupiteľstvo schváli PHSR obce Zemné na ďalšie obdobie.

Plán hodnotenia a monitorovania

| Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2020 |
| --- |
| Typ hodnotenia | Vykonať prvýkrát | Dôvod vykonania/ periodicita |
| Strategické hodnotenie | najskôr v roku 2017 | podľa rozhodnutia obce a vzniknutej spoločenskej potreby |
| Operatívne hodnotenie | v prípade potreby | kontrola súladu programu s reálnou situáciou |
| Tematické hodnotenie časti PHSR | 2016 | téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie | v prípade potreby | pri značnom odklone od stanovených cieľov; pri návrhu na revíziu PHSR |
| Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti | 2016-2020 | na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu, podnetu poslancov, správy auditu a pod. |

Akčný plán obce Zemné

Akčný plán predstavuje konkrétny harmonogram činností/projektov/aktivít súvisiacich s rozvojom obce v nadväznosti na prioritné oblasti sociálno-ekonomického rozvoja. Akčný plán vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych projektov a aktivít. Akčný plán je spracovaný pre jednotlivé prioritné oblasti, ďalej obsahuje aj predpokladané termíny plnenia jednotlivých úloh, zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie a predpokladané zdroje financovania a ukazovateľ výstupu.

| Opatrenie, aktivita | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie | Ukazovateľ výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akčný plán pre Hospodársku oblasť |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce - Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie marketingu obce |
| Aktivita 1/1 Aktivizovanie možností vidieckej turistiky - vybudovanie rekreačnej zóny | 2017-2019 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rekreačná zóna pri Váhu |
| Aktivita 1/2 Vybudovanie trhoviska miestnych produktov | 2017-2019 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Novovytvorené obecné trhovisko |
| Aktivita 1/3 Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Ubytovacia kapacita (osôb) - 20 |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce - Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci |
| Aktivita 1/4 Inkluzívne zamestnávanie sociálne slabších občanov obce Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Štátny rozpočet | Počet rekvalifikovaných občanov - 20 |
| Aktivita 1/5 Vytvorenie obecného záhradníctva | 2016-2020 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Obecné záhradníctvo |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce - Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry |
| Aktivita 3/1 Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce | 2016-2020 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaná prístupová cesta do priemyselnej zóny |
| Aktivita 3/3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2017-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Systém zrekonštruovaných miestnych komunikácií |
| Aktivita 3/4 Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Systém vybudovaných cyklistických chodníkov do susedných obcí |
| Aktivita 3/5 Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v intraviláne obce v km |
| Aktivita 3/6 Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné | 2016-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Opravený chodníkový systém na Hlavnom námestí |
| Aktivita 3/7 Vybudovanie verejného móla na rieke Váh | 2016-2017 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Novovybudované prístavné mólo |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce - Opatrenie 2.1. Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí |
| Aktivita 3/2 Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru | 2017-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Verejná kanalizácia k priemyselnej zóne a ekodvoru Verejný vodovod k priemyselnej zóne a ekodvoru |
| Akčný plán pre Sociálnu oblasť |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry |
| Aktivita 2/1 Rekonštrukcia priestoru pred domom smútku | 2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaný priestor pred domom smútku |
| Aktivita 2/2 Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia | 2016-2017 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaná budova strelnice a rozšírené parkovisko pri budove |
| Aktivita 2/3 Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ | 2017-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Novovybudované multifunkčné ihrisko |
| Aktivita 2/4 Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov | 2016 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Obstarané vidiecke domy na vytvorenie muzeálneho areálu pri Dome Károlyi |
| Aktivita 2/6 Dvor remesiel pri Dome Károlyi | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Dvor remesiel pri Dome Károlyi |
| Aktivita 2/7 Rekonštrukcia priestorov Galérie | 2017-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové oplotenie Galérie Nové sociálne miestnosti pri Galérii |
| Aktivita 2/9 Informatizácia obecnej knižnice | 2017-2018 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Knižnica vybavená s modernou IKT |
| Aktivita 2/10 Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra | 2015-2018 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruovaná budova obecného úradu Novovytvorené komunitné centrum |
| Aktivita 2/12 Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Zemné | 2015-2016 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírený bezpečnostný kamerový systém |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych služieb |
| Aktivita 2/11 Zriadenie denného centra pre dôchodcov | 2016-2018 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Novozriadené denné centrum pre dôchodcov |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry obce - Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva |
| Aktivita 2/5 Strekove dni | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Festival Strekove dni |
| Aktivita 2/8 Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok v obci Zemné | 2018-2019 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekonštruované historické objekty a pamiatky |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a rast počtu obyvateľstva obce - Opatrenie 1.1: Rozvoj možností nájomného bývania |
| Aktivita 4/1 Program pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny | 2016-2020 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Zrekonštruované rodinné domy na prenájom pre mladé rodiny |
| Aktivita 4/2 Výstavba obecných nájomných bytov – 12 b.j. | 2017-2020 | Obec Zemné | Vlastné zdroje – úver zo ŠFRB Štátny rozpočet – dotácie z MDV SR | Novovybudovaný obecný nájomný bytový dom s 12 b.j. |
| Akčný plán pre Environmentálnu oblasť |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.3: Riešenie problémov odpadového hospodárstva |
| Aktivita 5/1 Rekultivácia skládky TKO-Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Zrekultivovaná skládka tuhého komunálneho odpadu |
| Aktivita 5/3 Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu | 2016-2018 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nové kontajnery na separovaný odpad rozmiestnené v obci |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie |
| Aktivita 5/2 Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírená verejná kanalizácia |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene |
| Aktivita 5/4 Rekonštrukcia parku pred kostolom | 2016 | Obec Zemné | Vlastné zdroje | Zrekonštruovaný park |
| Aktivita 5/6 Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia | 2016-2018 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Nová stromová vegetácia pri ČOV |
| Aktivita 5/7 Rozšírenie verejnej zelene v obci Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Rozšírená verejná zeleň |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.5: Zlepšenie protipovodňovej ochrany obce |
| Aktivita 5/5 Protipovodňové úpravy v obci Zemné | 2016-2018 |  | Operačné programy EÚ Vlastné zdroje | Zrekonštruovaný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia - Opatrenie 1.2: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie |
| Aktivita 5/8 Využívanie solárnej energie pri verejných budovách obce Zemné | 2016-2020 | Obec Zemné | Operačné programy EÚ Štátny rozpočet Vlastné zdroje | Slnečné kolektory a fotovoltické panely rozmiestnené na strechách verejných budov |

E – Finančná časť

Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Finančné zdroje potrebné pre naplnenia aktivít uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja budú plynúť z viacerých zdrojov:  rozpočet obce (čo je základným zdrojom financovania aktivít), fondy Európskej únie, zdroje štátu, zdroje vyššieho územného celku, úverové zdroje, súkromné zdroje, ostatné verejné zdroje. Väčšina projektov bude mať viaczdrojové financovanie.

Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja

Zákon o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z.z.) definuje zdroje financovania regionálneho rozvoja v § 4:

(1) Regionálny rozvoj sa financuje

a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,

b) zo štátnych účelových fondov,

c) z rozpočtov vyšších územných celkov,

d) z rozpočtov obcí,

e) z prostriedkov fyzických osôb,

f) z prostriedkov právnických osôb,

g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,

h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,

i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.

(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z Európskej únie určené

a) hospodársky zaostalým regiónom, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň Európskej únie,

b) regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského prostredia.

Indikatívny rozpočet - sumarizácia

|  | Obdobie 2015-2020 |
| --- | --- |
| Hospodárska politika - oblasť | 3 635 000,- EUR |
| Sociálna politika - oblasť | 2 573 000,- EUR |
| Environmentálna politika - oblasť | 3 750 000,- EUR |

Model viaczdrojového financovania - intervenčná matica (v EUR)

| Viaczdrojové financovanie |
| --- |
| Prioritná oblasť | Celkové náklady | Verejné zdroje | Súkromné zdroje |
|  |  | EÚ | Štát | VÚC | Obec | Spolu |  |
| Hospodárska | 3 635 000,- | 3 051 500,- | 382 000,- | 0,- | 201 500,- | 3 635 000,- | 0,- |
| Sociálna | 2 573 000,- | 1 177 550,- | 381 800,- | 0,- | 1 013 650,- | 1 923 000,- | 0,- |
| Environmentálna | 3 750 000,- | 3 265 000,- | 284 000,- | 0,- | 201 000,- | 3 750 000,- | 0,- |
| Spolu | 9 958 000,- | 7 494 050,- | 1 047 800,- | 0,- | 1 416 150,- | 9 958 000,- | 0,- |

Finančný rámec pre realizáciu PHSR (v EUR)

| Názov opatrenia* | Kód a názov projektu/aktivity |  | Hlavný ukazovateľ-výsledku, dosahu | Termín začatia a ukončenia realizácie projektu / aktivity | RN Spolu | Verejné zdroje celkom | Verejné zdroje | Súkromné zdroje | Úverové zdroje | Iné zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasifikácia stavieb - trieda |  |  |  |  | Národné celkom | EÚ (EŠIF) celkom |  |  |  |
|  |  |  |  | mesiac/rok - mesiac/rok | a=b+e+f+g+h | b=c+d | c | d | e | f | h |
| I. Hospodárska politika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: - Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie marketingu obce | 1/1 Aktivizovanie možností vidieckej turistiky - vybudovanie rekreačnej zóny | 2412 - Ostatné športové a rekreačné stavby | Rekreačná zóna pri Váhu | 2017-2019 | 100 000,- | 100 000,- | 15 000,- | 85 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: - Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie marketingu obce | 1/2 Vybudovanie trhoviska miestnych produktov | 1230 - Budovy pre obchod a služby | Novovytvorené obecné trhovisko | 2017-2019 | 120 000,- | 120 000,- | 18 000,- | 102 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: - Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie marketingu obce | 1/3 Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi | 1212 - Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty | Ubytovacia kapacita (osôb) | 2016-2020 | 100 000,- | 100 000,- | 15 000,- | 85 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1 - Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci | 1/4 Inkluzívne zamestnávanie sociálne slabších občanov obce Zemné |  | Počet rekvalifikovaných občanov | 2016-2020 | 5 000,- | 5 000,- | 5 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1 - Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci | 1/5 Vytvorenie obecného záhradníctva | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Obecné záhradníctvo | 2016-2020 | 20 000,- | 20 000,- | 20 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3 – Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | 3/1 Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce | 2112 - Miestne komunikácie | Zrekonštruovaná prístupová cesta do priemyselnej zóny | 2016-2020 | 20 000,- | 20 000,- | 20 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3 – Opatrenie 2.1. Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí | 3/2 Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru | 2223 - Miestne kanalizácie 2222 - Miestne potrubné rozvody vody | Verejná kanalizácia k priemyselnej zóne a ekodvoru Verejný vodovod k priemyselnej zóne a ekodvoru | 2017-2020 | 200 000,- | 200 000,- | 30 000,- | 170 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3 – Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | 3/3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2112 - Miestne komunikácie | Systém zrekonštruovaných miestnych komunikácií | 2017-2020 | 200 000,- | 200 000,- | 30 000,- | 170 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3 – Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | 3/4 Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo | 2122 - Ostatné dráhy | Systém vybudovaných cyklistických chodníkov do susedných obcí | 2017-2020 | 2 560 000,- | 2 560 000,- | 384 000,- | 2 176 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3 – Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | 3/5 Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné | 2122 - Ostatné dráhy | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v intraviláne obce v km | 2016-2020 | 280 000,- | 280 000,- | 42 000,- | 238 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3 – Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | 3/6 Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné | 2112 - Miestne komunikácie | Opravený chodníkový systém na Hlavnom námestí | 2016-2018 | 20 000,- | 20 000,- | 3 000,- | 17 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3 – Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry | 3/7 Vybudovanie verejného móla na rieke Váh | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Novovybudované prístavné mólo | 2016-2017 | 10 000,- | 10 000,- | 1 500,- | 8 500,- |  |  |  |
| II. Sociálna politika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/1 Rekonštrukcia priestoru pred domom smútku | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Zrekonštruovaný priestor pred domom smútku | 2018 | 8 000,- | 8 000,- | 1 200,- | 6 800,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/2 Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia | 2412 - Ostatné športové a rekreačné stavby | Zrekonštruovaná budova strelnice a rozšírené parkovisko | 2016-2017 | 10 000,- | 10 000,- | 1 500,- | 8 500,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/3 Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ | 2411 - Športové ihriská | Multifunkčné ihrisko | 2017-2018 | 50 000,- | 50 000,- | 7 500,- | 42 500,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/4 Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov | 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu | Obstarané vidiecke domy na vytvorenie muzeálneho areálu | 2016 | 400 000,- | 400 000,- | 100 000,- | 300 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 - Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva | 2/5 Strekove dni |  | Počet festivalov | 2016-2020 | 150 000,- | 150 000,- | 40 000,- | 110 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/6 Dvor remesiel pri Dome Károlyi | 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu | Dvor remesiel pri Dome Károlyi | 2016-2020 | 100 000,- | 100 000,- | 15 000,- | 85 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/7 Rekonštrukcia priestorov Galérie | 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu | Nové sociálne miestnosti pri Galérii Oplotenie Galérie | 2017-2018 | 15 000,- | 15 000,- | 2 250,- | 12 750,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 - Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva | 2/8 Rekonštrukcia malých sakrálnych a architektonických pamiatok v obci Zemné | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Zrekonštruované historické objekty a pamiatky | 2018-2019 | 20 000,- | 20 000,- | 3 000,- | 17 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/9 Informatizácia obecnej knižnice |  | Knižnica vybavená s modernou IKT | 2017-2018 | 20 000,- | 20 000,- | 20 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/10 Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra | 1220 - Budovy pre administratívu | Zrekonštruovaná budova obecného úradu Novovytvorené komunitné centrum | 2015-2018 | 700 000,- | 700 000,- | 105 000,- | 595 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych služieb | 2/11 Zriadenie denného centra pre dôchodcov | 1274 - Ostatné budovy, i.n. | Denné centrum pre dôchodcov | 2016-2018 | 25 000,- | 25 000,- | 25 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2 – Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry | 2/12 Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Zemné | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Rozšírený bezpečnostný kamerový systém | 2015-2016 | 25 000,- | 25 000,- | 25 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4 - Opatrenie 1.1: Rozvoj možností nájomného bývania | 4/1 Program pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny | 1130 - Ostatné budovy na bývanie | Zrekonštruované rodinné domy na prenájom | 2016-2020 | 400 000,- | 400 000,- | 400 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4 - Opatrenie 1.1: Rozvoj možností nájomného bývania | 4/2 Výstavba obecných nájomných bytov – 12 b.j. | 1130 - Ostatné budovy na bývanie | Novovybudovaný obecný nájomný bytový dom s 12 b.j. | 2017-2020 | 650 000,- | 650 000,- | 650 000,- |  |  |  |  |
| III. Environmentálna politika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.3: Riešenie problémov odpadového hospodárstva | 5/1 Rekultivácia skládky TKO-Zemné | 1252 - Nádrže, silá a sklady | Zrekultivovaná skládka tuhého komunálneho odpadu | 2016-2020 | 400 000,- | 400 000,- | 60 000,- | 340 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie | 5/2 Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné | 2223 - Miestne kanalizácie | Rozšírená verejná kanalizácia | 2016-2020 | 2 000 000,- | 2 000 000,- | 300 000,- | 1 700 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.3: Riešenie problémov odpadového hospodárstva | 5/3 Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu |  | Nové kontajnery na separovaný odpad rozmiestnené v obci | 2016-2018 | 20 000,- | 20 000,- | 20 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene | 5/4 Rekonštrukcia parku pred kostolom | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Zrekonštruovaný park | 2016 | 10 000,- | 10 000,- | 10 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.5: Zlepšenie protipovodňovej ochrany obce | 5/5 Protipovodňové úpravy v obci Zemné | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Zrekonštruovaný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne | 2016-2018 | 1 200 000,- | 1 200 000,- | 60 000,- | 1 140 000,- |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene | 5/6 Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Revitalizované okolie ČOV – bariérová vegetácia | 2016-2018 | 10 000,- | 10 000,- | 10 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.4: Zatraktívnenie vzhľadu obce revitalizáciou verejných priestranstiev a verejnej zelene | 5/7 Rozšírenie verejnej zelene v obci Zemné | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. | Rozšírená verejná zeleň Vysadené stromy | 2016-2020 | 10 000,- | 10 000,- | 10 000,- |  |  |  |  |
| Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5 - Opatrenie 1.2: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie | 5/8 Využívanie solárnej energie pri verejných budovách obce Zemné | 2302 - Stavby energetických zariadení | Rozmiestnené slnečné kolektory a fotovoltické panely na verejných budovách obce | 2016-2020 | 100 000,- | 100 000,- | 15 000,- | 85 000,- |  |  |  |
| Celkom |  | 9 958 000,- | 9 958 000,- | 2 463 950,- | 7 494 050,- |  |  |  |

Záver

Dokument PHSR obce Zemné je rozvojový dokument obce – vyjadruje víziu rozvoja obce založenú na výsledkoch strategického plánovania.

PHSR obce Zemné je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom 5 rokov. Tento programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja obce Zemné.

Z hľadiska štruktúry PHSR obce Zemné je rozčlenený na 5 časti:

- v prvej časti je podrobne analyzovaný reálny stav jednotlivých oblastí územia obce Zemné,

- druhá časť je strategická, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce  pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

- tretia časť je programová časť, ktorá obsahuje strategické prioritné rozvojové oblasti obce, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných oblastiach, priority, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,

- štvrtá časť programového dokumentu je realizačná časť, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce; táto časť obsahuje aj akčný plán rozvoja obce Zemné na obdobie 2015-2020,

- posledná časť je finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít programu rozvoja obce.

Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie stanovených cieľov bude závisieť od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých priorít. Taktiež dôležitým faktorom sú komplikované vlastnícke vzťahy.

Schválený PHSR obce Zemné je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. PHSR obce Zemné schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Zemnom. Monitorovanie a hodnotenie PHSR obce Zemné realizuje Obecné zastupiteľstvo v Zemnom.

Príloha č. 1: Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR

Zoznam členov Riadiaceho tímu

Ing. János Bób – starosta obce Zemné

Ildikó Országhová – zástupca starostu

Helena Kocsisová – poslanec - predseda finančnej a sociálnej komisie

Ing. Beatrica Dömeová – pracovníčka OcÚ

Zoznam členov pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR

Prioritná oblasť  - Hospodárska:

Helena Kocsisová –  poslanec - predseda finančnej a sociálnej komisie

Katarína Bombiczová – pracovníčka OcÚ

Ing. Mária Bóbová – pracovníčka OcÚ

Ing. Ingrida Madarászová – členka komisie finančnej a sociálnej

Dionýz Csákvári – člen komisie finančnej a sociálnej

Mária Tóthová – členka komisie finančnej a sociálnej

Edita Szalaiová – pracovníčka OcÚ

Prioritná oblasť  - Sociálna:

Beatrica Dömeová – pracovníčka OcÚ

Roman Bombicz – poslanec, predseda komisie kultúry, mládeže, náboženstva, športu a médií

JUDr. Peter Balogh – poslanec

Patrik Farkas – poslanec

Anita Kutaková – pracovníčka OcÚ

Eva Ďuricová – pracovníčka OcÚ

Monika Václaveková – poslanec

Mgr. Erika Nagyová – pracovníčka OcÚ

Éva Kantár – člen komisie kultúry, mládeže, náboženstva, športu a médií

Ladislav Kubiček – člen komisie kultúry, mládeže, náboženstva, športu a médií

Noémi Litavec – člen komisie kultúry, mládeže, náboženstva, športu a médií

Emília Bodóová – člen komisie kultúry, mládeže, náboženstva, športu a médií

Mgr. Anikó Illésová – člen komisie kultúry, mládeže, náboženstva, športu a médií

Prioritná oblasť  - Environmentálna:

Ildikó Országhová - zástupca starostu

Tomáš Kocsis – poslanec – predseda komisie pre verejný poriadok

Ing. Mikuláš Balogh – poslanec

Ing. Ľudovít Nagy – poslanec

Miroslav Hegedűs – náčelník obecnej polície

Mgr. Tímea Borková – pracovníčka OcÚ

Nagy Milan Tamás – člen komisie ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu

Zoltán Gőgh – člen komisie ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu

Július Balogh – člen komisie ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu

Ing. Katarína Takácsová – člen komisie ŽP, územného plánovania a cestovného ruchu

Pavol Hovorka – člen komisie verejného poriadku

Viktor Kutrucz – člen komisie verejného poriadku

Ing. Branislav Illés – člen komisie verejného poriadku

Ing. Tibor Tóth – člen komisie verejného poriadku

Ing. Juraj Illés – predseda poľnohospodárskeho družstva

Príloha č. 2: Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR

Územný plán obce Zemné, 2013

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014)

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020

Integrovaný regionálny operačný program na obdobie 2014-2020

OP Ľudské zdroje na obdobie 2014-2020 (OP ĽZ)

OP Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020 (OP KŽP)

OP Integrovaná infraštruktúra na obdobie 2014-2020 (OP II)

OP Výskum a inovácie na obdobie 2014-2020 (OP VaI)

OP Efektívna verejná správa na obdobie 2014-2020 (OP EVS)

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018

Územný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja

Regionálna inovačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VUC (v zmysle novely zákona o podpore regionálneho rozvoja  schválenej vládou SR 18. júna 2014) verzia k 31. júlu 2014

www.statistics.sk

www.upsvar.sk

http://www1.enviroportal.sk/index.php

http://www.sopsr.sk/web/

http://zemne.sk/

http://www.szimoicserkesz.sk/index1.php

Príloha č. 3: Zoznam skratiek použitých v PHSR

PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

OP – operačný program

SR – Slovenská republika

EÚ – Európska únia

CR – cestovný ruch

VÚC – vyšší územný celok

NFP – nenávratný finančný príspevok

VO – verejné obstarávanie

Príloha č. 4: Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 1 |
| --- |
| Názov projektu | Aktivizovanie možností vidieckej turistiky - vybudovanie rekreačnej zóny |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2019 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia vybudovanej rekreačnej zóny na brehu rieky Váh |
| Cieľ projektu | Vybudovanie rekreačnej zóny na brehu rieky Váh zabezpečujúcej kvalitné podmienky na rekreáciu. Rozmiestnenie informačných tabúľ a sociálnych miestností, rozmiestnenie altánkov, úprava terénu, odstránenie nánosov. |
| Výstupy | Rekreačná zóna pri Váhu poskytujúca atraktívne podmienky na relax a oddych |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, turisti |
| Indikátory monitoringu | Rast atraktivity obce, rozloha rekreačnej zóny v m², počet návštevníkov rekreačnej zóny |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie rekreačnej zóny na brehu rieky Váh |  | 2017-2019 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie rekreačnej zóny na brehu rieky Váh | 2017-2019 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 2 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie trhoviska miestnych produktov |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2019 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia krytého trhoviska miestnych produktov |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je oživenie tradičných remesiel a následne zlepšenie socioekonomických podmienok života v obci vytvorením možností predaja miestnych produktov (nepriamo vytváranie nových pracovných miest). Trhovisko bude vytvorené v budove (ktorú plánuje obec získať nákupom a následne plánuje zrekonštruovať), t.j. predaj miestnych produktov bude zabezpečený počas celého roka. |
| Výstupy | Novovytvorené obecné trhovisko |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet predajcov na novom trhovisku, počet vytvorených pracovných miest, rast zamestnanosti, rast príjmov miestneho obyvateľstva |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie trhoviska miestnych produktov |  | 2017-2019 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie trhoviska miestnych produktov | 2017-2019 | 120 000,- | 102 000,- | 12 000,- |  | 6 000,- |  |
| Spolu |  | 120 000,- | 102 000,- | 12 000,- |  | 6 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 3 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok ubytovacích služieb v obci |
| Cieľ projektu | Vybudovať ubytovacie kapacity pre 20 osôb (10 izieb) v existujúcom strešnom priestore Domu Károlyi |
| Výstupy | Novovytvorené ubytovacie služby: 10 izieb – kapacita 20 osôb |
| Užívatelia | Návštevníci obce, turisti |
| Indikátory monitoringu | Počet ubytovaných hostí Rast atraktivity obce – rast návštevnosti obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie ubytovacích kapacít v priestoroch Domu Károlyi | 2016-2020 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 4 |
| --- |
| Názov projektu | Inkluzívne zamestnávanie sociálne slabších občanov obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | UPSVAR Nové Zámky |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Vysoká nezamestnanosť sociálne slabších občanov |
| Cieľ projektu | Umožnenie získania kvalifikácie v jednoduchých remeselníckych odboroch ( kováč, zámočník, debnár, murár, tesár) pre sociálne slabších občanov. Zvýšenie zamestnanosti v obci. |
| Výstupy | 20 nových odborníkov – rekvalifikovaných sociálne slabších občanov |
| Užívatelia | Sociálne slabší ľudia obce |
| Indikátory monitoringu | Počet rekvalifikovaných sociálne slabších občanov Rast zamestnanosti Zníženie miery nezamestnanosti |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekvalifikovaných sociálne slabších občanov |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekvalifikovaných sociálne slabších občanov | 2016-2020 | 5 000,- |  | 5 000,- |  |  |  |
| Spolu |  | 5 000,- |  | 5 000,- |  |  |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 1/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 5 |
| --- |
| Názov projektu | Vytvorenie obecného záhradníctva |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia obecného záhradníctva |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vytvorenie obecného záhradníctva ktoré potom zabezpečuje rastliny pre obec, sadové a parkové úpravy verejnej zelene. Starostlivosť o obecnú verejnú zeleň spočíva: v kosení a vyhrabávaní trávnikov od trávy a lístia; okopávanie a odburiňovanie kvetov, kríkov, stromov; orez kríkov; orez a výrub stromov; výsadba kvetov, kríkov, stromov a následná starostlivosť o ne; závlaha zelene |
| Výstupy | Obecné záhradníctvo zabezpečujúce 4-5 pracovných miest |
| Užívatelia | Obyvatelia obce |
| Indikátory monitoringu | Počet vytvorených pracovných miest s verejnoprospešnou funkciou Zlepšenie starostlivosti o verejnej zelene Zvýšenie atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vytvorenie obecného záhradníctva |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vytvorenie obecného záhradníctva | 2016-2020 | 20 000,- |  |  |  | 20 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  |  |  | 20 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 7 |
| --- |
| Názov projektu | Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | Poľovnícky zväz Zemné |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2017 |
| Stav projektu pred realizáciou | Budova v zlom technickom stave, nedostatok parkovacích miest pre motorové vozidlá |
| Cieľ projektu | Rozšírenie parkoviska pri budove, výmena strechy, výmena okien, zateplenie budovy. |
| Výstupy | Zrekonštruovaná budova strelnice a rozšírené parkovisko pri budove |
| Užívatelia | Poľovníci, návštevníci športovej strelnice |
| Indikátory monitoringu | Zníženie prevádzkových nákladov športov ej strelnice, zvýšenie atraktivity športovej strelnice |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia |  | 2016-2017 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obnova budovy športovej strelnice a jej okolia | 2016-2017 | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 8 |
| --- |
| Názov projektu | Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok kvalitných športových ihrísk v obci |
| Cieľ projektu | Športovanie prispieva k rozvoju osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie a charakter človeka. Cieľom projektu je výstavbou viacúčelového športového ihriska zabezpečiť priestor pre marginalizované skupiny na aktívne využitie voľného času, zlepšiť podmienky na aktívny oddych a relax v obci. Zabezpečenie kvalitného osvetlenia viacúčelového ihriska. Vybudovaný areál bude miestom stretávania sa miestnej komunity – rodín s deťmi, miestom pre bezpečný a zdravý vývoj detí. |
| Výstupy | Novovybudované viacúčelové ihrisko: futbalové ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, klzisko |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, marginalizované skupiny obyvateľstva |
| Indikátory monitoringu | Zlepšenie životných podmienok občanov patriacich medzi marginalizované skupiny Plocha realizovaného ihriska v m², počet funkcií ihriska Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ |  | 2017-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Výstavba multifunkčného športového ihriska v areáli ZŠ | 2017-2018 | 50 000,- | 42 500,- | 5 000,- |  | 2 500,- |  |
| Spolu |  | 50 000,- | 42 500,- | 5 000,- |  | 2 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 9 |
| --- |
| Názov projektu | Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016 |
| Stav projektu pred realizáciou | Potreba rozšírenia areálu pri Dome Károlyi Vzácna ľudová architektúra obce |
| Cieľ projektu | Rozšírenie muzeálneho areálu pri Dome Károlyi. Vidiecke domy budú slúžiť ako pamätníky tradičnej ľudovej architektúry. |
| Výstupy | 2 vidiecke domy vo vlastníctve obce |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet obstaraných a zrekonštruovaných vidieckych domov Rast návštevnosti obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov |  | 2016 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obstaranie a rekonštrukcia dvoch vidieckych domov | 2016 | 400 000,- | 300 000,- | 40 000,- |  | 60 000,- |  |
| Spolu |  | 400 000,- | 300 000,- | 40 000,- |  | 60 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 10 |
| --- |
| Názov projektu | Strekove dni |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Festival Strekove dni má už dobré meno doma aj v zahraničí. Festival patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia Podunajska. V roku 2015 sa konal už 4. ročník festivalu Strekove dni. |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je organizovaním kultúrno-spoločenského podujatia Strekove dni každý rok udržať ľudové tradície v miestnej komunite. Kultúrny a hudobný festival Strekove dni bude mať aj gastronomické prvky. Na festivale majú možnosť účinkovať aj mladí, nadaní umelci popri profesionálnych umelcoch. Hosťami festivalov budú aj poprední zahraniční umelci. |
| Výstupy | Každoročne organizovaný festival Strekove dni 5 x Festival Strekove dni |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Zvýšená úroveň kultúrno-spoločenských podujatí v obci, počet koncertov a výstav, počet gastro súťaží, počet kultúrnych programov na festivale Rast atraktivity a návštevnosti obce Rozvoj kultúrnych hodnôt a prezentácia širokej palety kultúrneho života obce i regiónu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Festival Strekove dni |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Festival Strekove dni | 2016-2020 | 150 000,- | 110 000,- | 15 000,- |  | 25 000,- |  |
| Spolu |  | 150 000,- | 110 000,- | 15 000,- |  | 25 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/6 Základné údaje o projektovom zámere č. 11 |
| --- |
| Názov projektu | Dvor remesiel pri Dome Károlyi |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Veľká tradícia poľnohospodárstva a remeselníctva v obci Absencia hľadiska pri letnom javisku |
| Cieľ projektu | Zvýšiť kvalitu poskytovaných muzeálnych služieb v obci. Stála výstava starých tradičných poľnohospodárskych, remeselníckych strojov a zariadení. Vybudovanie hľadiska pri letnom javisku. Úprava terénu, informačná tabuľa, bicyklové stojany, lavičky, odpadové koše. |
| Výstupy | Stála výstava tradičných poľnohospodárskych, remeselníckych strojov a zariadení. Vybudovanie hľadiska pri letnom javisku |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet rozmiestnených pamiatok poľnohospodárstva a remeselníctva; kapacita hľadiska (osôb), zvýšený počet návštevníkov Rast atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Zriadenie Dvora remesiel pri Dome Károlyi |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Zriadenie Dvora remesiel pri Dome Károlyi | 2016-2020 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/7 Základné údaje o projektovom zámere č. 12 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia priestorov Galérie |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia oplotenia Galérie, absencia sociálnych miestností pre návštevníkov Galérie |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zlepšiť úroveň kultúrnych služieb zrekonštruovaním priestorov už existujúcej Galérie. Vybudovanie oplotenia Galérie a výstavba sociálnych miestností pre návštevníkov Galérie. |
| Výstupy | Nové oplotenie Galérie, nové sociálne miestnosti pri Galérii |
| Užívatelia | Návštevníci Galérie |
| Indikátory monitoringu | Zvýšenie počtu kultúrno-spoločenských podujatí v obci Zlepšenie podmienok prevádzky Galérie Rast atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia priestorov Galérie |  | 2017-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia priestorov Galérie | 2017-2018 | 15 000,- | 12 750,- | 1 500,- |  | 750,- |  |
| Spolu |  | 15 000,- | 12 750,- | 1 500,- |  | 750,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/9 Základné údaje o projektovom zámere č. 14 |
| --- |
| Názov projektu | Informatizácia obecnej knižnice |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia informatizácie obecnej knižnice |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre uchovávanie a sprístupnenie knižného fondu, modernizácia a doplnenie interiérového vybavenia obecnej knižnice. Obstarané IKT vybavenia s potrebným softwarovým vybavením, čím sa zabezpečí rozšírenie možnosti využívania tohto zariadenia všetkým soc. skupinám, čo prispeje k vytváraniu prostredia rovných príležitostí. |
| Výstupy | Knižnica vybavená s modernou IKT a poskytujúca moderné knižnično-informačné služby Prístup na internet pre širokú verejnosť, t.j. aj pre nízkopríjmové a znevýhodnené skupiny |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci knižnice |
| Indikátory monitoringu | Rast kultúrnej úrovne obyvateľov obce, nárast počtu vypožičaných publikácií Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Informatizácia obecnej knižnice |  | 2017-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Informatizácia obecnej knižnice | 2017-2018 | 20 000,- |  | 19 000,- |  | 1 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  | 19 000,- |  | 1 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/10 Základné údaje o projektovom zámere č. 15 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2015-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Budova obecného úradu je v zlom technickom stave V obci chýba komunitné centrum |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je rekonštrukciou budovy obecného úradu zlepšiť priestorové podmienky riadenia rozvoja obce, ďalej zníženie energetickej náročnosti objektu a zároveň zriadiť komunitné centrum pre zlepšenie súdržnosti miestnej komunity, zvyšovanie sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít. Znížením energetickej náročnosti objektu dôjde k úspore finančných prostriedkov, ktoré obec bude môcť využiť na iné aktivity zamerané na prínos pre obyvateľov obce. Komplexnou rekonštrukciou, prestavbou a modernizáciou objektu a bezbariérového vstupu do objektu sa z dlhodobého hľadiska dosiahne zvýšenie atraktivity obce a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov obce a regiónu. Premena podkrovia: v nadstavbe vytvoriť zasadačku a kancelárske priestory pre efektívne fungovanie obecného úradu. |
| Výstupy | Zrekonštruovaná budova obecného úradu a novovytvorené komunitné centrum |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, návštevníci, klienti a pracovníci komunitného centra Klienti a pracovníci obecného úradu |
| Indikátory monitoringu | Zníženie prevádzkových nákladov obecného úradu, zlepšenie podmienok pre komunitný rozvoj a komunitnú kohéziu v obci Zlepšenie podmienok pre riadenie rozvoja obce – kvalitnejšie pracovné podmienky na OcÚ Počet podujatí v komunitnom centre, počet návštevníkov komunitného centra Zlepšenie medziľudských vzťahov, zlepšenie občianskeho podvedomia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Spracovaná projektová dokumentácia Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra |  | 2015-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia obecného úradu a zriadenie komunitného centra | 2015-2018 | 700 000,- | 595 000,- | 70 000,- |  | 35 000,- |  |
| Spolu |  | 700 000,- | 595 000,- | 70 000,- |  | 35 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/11 Základné údaje o projektovom zámere č. 16 |
| --- |
| Názov projektu | Zriadenie denného centra pre dôchodcov |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia denného centra pre dôchodcov |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zriadenie denného centra pre dôchodcov – rozšírenie starostlivosti o dôchodcov. Kapacita 15 osôb. |
| Výstupy | Novozriadené denné centrum pre dôchodcov |
| Užívatelia | Dôchodcovia |
| Indikátory monitoringu | Počet dôchodcov využívajúcich služby denného centra Zvýšenie kvality sociálnych služieb v obci |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Zriadenie denného centra pre dôchodcov |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Zriadenie denného centra pre dôchodcov | 2016-2018 | 25 000,- |  |  |  | 25 000,- |  |
| Spolu |  | 25 000,- |  |  |  | 25 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 2/12 Základné údaje o projektovom zámere č. 17 |
| --- |
| Názov projektu | Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2015-2016 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok bezpečnostných kamier |
| Cieľ projektu | Hlavným cieľom projektu je zvýšenie prevencie kriminality a zníženie páchania protispoločenskej činnosti v obci formou rozširovania moderného bezpečnostného kamerového systému. Cieľom je aj napomáhať pri odhaľovaní kriminálnej činnosti a dopravných priestupkoch, zvýšiť bezpečie obyvateľov a návštevníkov obce. |
| Výstupy | Rozšírený bezpečnostný kamerový systém – 10 kamier |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Zvýšenie bezpečnosti v obci Zníženie počtu priestupkov a trestných činov v obci Počet inštalovaných bezpečnostných kamier |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému |  | 2015-2016 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozširovanie bezpečnostného kamerového systému | 2015-2016 | 25 000,- |  | 22 500,- |  | 2 500,- |  |
| Spolu |  | 25 000,- |  | 22 500,- |  | 2 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 18 |
| --- |
| Názov projektu | Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia kvalitnej prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný prístup do priemyselnej zóny obce a tak nepriamo podporiť podnikanie v obci a jej regióne, následne znížiť mieru nezamestnanosti. |
| Výstupy | Zrekonštruovaná prístupová cesta do priemyselnej zóny |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, návštevníci priemyselnej zóny |
| Indikátory monitoringu | Výmera (m²) a dĺžka prístupovej cesty (v m) Počet podnikov v priemyselnej zóne, počet zamestnancov priemyselnej zóny |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obnovenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny obce | 2016-2020 | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 19 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Neúplné pokrytie obce s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou – absencia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pri priem. zóne a ekodvore |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú vodu cez verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pre súčasných i budúcich užívateľov priemyselného parku a ekodvora. |
| Výstupy | Vybudovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia k priemyselnej zóne a ekodvoru (v dĺžke cca 2,0 km) |
| Užívatelia | Podnikatelia priemyselného parku, zamestnanci priemyselného parku, zamestnanci ekodvora |
| Indikátory monitoringu | Rast atraktivity obce pre podnikateľov, rast počtu podnikateľov v obci, zníženie miery nezamestnanosti Zvýšenie miery ochrany životného prostredia Dĺžka vybudovaného verejného vodovodu, dĺžka vybudovanej verejnej kanalizácie Počet napojených subjektov v priemyselnej zóne na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru |  | 2017-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie k priemyselnej zóne a ekodvoru | 2017-2020 | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |
| Spolu |  | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 20 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Miestne komunikácie v zlom technickom stave |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií a zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy na miestnych pozemných komunikáciách (ul. Dlhá, ul. Krivá, ul. Krajná, ul. Nová, ul. Poštová). Predpokladaná dĺžka miestnych komunikácií určených na rekonštrukciu je okolo cca 2 km. |
| Výstupy | Zrekonštruované miestne komunikácie v dĺžke cca 2 km |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, podnikatelia - účastníci cestnej premávky |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií Zlepšenie stavu miestnych komunikácií, zlepšené podmienky dopravy na miestnych pozemných komunikáciách Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií |  | 2017-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2017-2020 | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |
| Spolu |  | 200 000,- | 170 000,- | 20 000,- |  | 10 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 21 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia cyklistických chodníkov do susedných obcí Veľká popularita cyklodopravy |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vybudovaním cyklistických chodníkov zvýšiť bezpečnosť cyklistov v obci a jej regióne a prispievať k rozvoju cestovného ruchu cez cykloturistiku. Plánovaná dĺžka budúcej cyklotrasy do mesta Kolárovo je 10 km. Plánovaná dĺžka budúcej cyklotrasy do mesta Nové Zámky je 15 km. Plánovaná dĺžka budúcej cyklotrasy do obce Palárikovo je 10 km. |
| Výstupy | Novovybudovaný systém cyklistických chodníkov do susedných obcí |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce - cyklisti |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov (v m) Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (a cestnej premávky) |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Iné – Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ podal žiadosť o dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrás (trasa 1: Kolárovo – Komoča – Zemné - Šaľa, trasa 2: Komoča – Nové Zámky) Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie cyklotrás zabezpečujúce spojenie obce Zemné s mestom Kolárovo, spojenie obce Zemné s mestom Nové Zámky a spojenie obce Zemné s obcou Palárikovo |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie cyklotrás: Zemné – Kolárovo, Zemné – Nové Zámky, Zemné - Palárikovo | 2016-2020 | 2 560 000,- | 2 176 000,- | 256 000,- |  | 128 000,- |  |
| Spolu |  | 2 560 000,- | 2 176 000,- | 256 000,- |  | 128 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 22 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok cyklistických chodníkov v obci – veľmi intenzívna cyklodoprava |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnú cyklodopravu v obci, zabezpečiť bezpečnú dostupnosť priemyselnej zóny, základných škôl a zdravotného strediska. Plánovaná dĺžka systému cyklistických chodníkov je 3,5 km. |
| Výstupy | Novovybudovaný systém cyklistických chodníkov v intraviláne obce |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce - cyklisti |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov (v m) Zvýšenie bezpečnosti cyklistov (a cestnej premávky) |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie cyklistických chodníkov v intraviláne obce Zemné | 2016-2020 | 280 000,- | 238 000,- | 28 000,- |  | 14 000,- |  |
| Spolu |  | 280 000,- | 238 000,- | 28 000,- |  | 14 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/6 Základné údaje o projektovom zámere č. 23 |
| --- |
| Názov projektu | Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Chodníkový systém v zlom technickom stave |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je opravou chodníkového systému vytvoriť kvalitné podmienky pre pešiu dopravu v obci Zemné. Rozloha 2500 m² |
| Výstupy | Opravený chodníkový systém na Hlavnom námestí |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka opraveného systému chodníkov (v m) Rast atraktivity obce a bezpečnosti pešej dopravy |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Oprava chodníkového systému na Hlavnom námestí obce Zemné | 2016-2018 | 20 000,- | 17 000,- | 2 000,- |  | 1 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- | 17 000,- | 2 000,- |  | 1 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 3/7 Základné údaje o projektovom zámere č. 24 |
| --- |
| Názov projektu | Vybudovanie verejného móla na rieke Váh |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2017 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia verejného móla na rieke Váh Kvalitné prírodné predpoklady pre rozvoj vodnej turistiky |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vybudovaním móla vytvoriť nové možnosti pre rozvoja vodnej turistiky v obci. |
| Výstupy | Novovybudované prístavné mólo |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, športovci, turisti |
| Indikátory monitoringu | Nárast počtu návštevníkov obce, nárast možností využitia voľného času pre obyvateľov obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Vybudovanie verejného móla na rieke Váh |  | 2016-2017 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Vybudovanie verejného móla na rieke Váh | 2016-2017 | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- | 8 500,- | 1 000,- |  | 500,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 4/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 25 |
| --- |
| Názov projektu | Program pre zabezpečenie bytov pre mladé rodiny |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Ťažká dostupnosť vhodného bývania pre mladé rodiny Odchod mladých rodín z obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je nákup 10 rodinných domov v obci, ich rekonštrukcia a následne ich prenájom pre mladé rodiny - zlepšiť možnosti nájomného bývania v obci, zvýšiť atraktivitu obce hlavne pre mladé rodiny, ako aj vytvoriť priestor na kvalitné bývanie pre mladé rodiny. |
| Výstupy | 10 zrekonštruovaných rodinných domov na prenájom pre mladé rodiny |
| Užívatelia | Obyvatelia obce, mladé rodiny |
| Indikátory monitoringu | Rast atraktivity obce pre bývanie, zlepšenie podmienok bývania v obci, zlepšenie vekovej štruktúry obyvateľstva z dôvodu zotrvania mladých rodín v obci Rast kvality bytového fondu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Obstaranie, rekonštrukcia a prenájom 10 rodinných domov pre mladé rodiny |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Obstaranie, rekonštrukcia a prenájom 10 rodinných domov pre mladé rodiny | 2016-2020 | 400 000,- |  |  |  | 400 000,- |  |
| Spolu |  | 400 000,- |  |  |  | 400 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 4/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 26 |
| --- |
| Názov projektu | Výstavba obecných nájomných bytov – 12 b.j. |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2017-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Ťažká dostupnosť vhodného bývania pre mladé rodiny Odchod mladých rodín z obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je obstaranie 12 nájomných bytov vo viacpodlažnom bytovom dome. Vybudovanie nájomných bytov - zvýšiť atraktivitu obce hlavne pre mladé rodiny, ako aj vytvoriť priestor na kvalitné bývanie pre rodiny. Skvalitniť možnosti prisťahovania sa občanov do našej obce z iných lokalít a zveľadenie majetku obce. |
| Výstupy | Obecný nájomný bytový dom s 12 b.j. |
| Užívatelia | Obyvatelia obce a okolitých obcí, mladé rodiny |
| Indikátory monitoringu | Počet vytvorených obecných nájomných bytov – 12 b.j. Rast atraktivity obce pre bývanie, zlepšenie podmienok bývania v obci, zlepšenie vekovej štruktúry obyvateľstva z dôvodu zotrvania mladých rodín v obci Rast kvality bytového fondu |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie žiadosti o úver a dotáciu, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov - realizácia v prípade úveru/dotácie (úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) + dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR)) |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Príprava PD a stavebné povolenie |  | 2017 |
| VO |  | 2018 |
| Výstavba |  | 2018 - 2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Výstavba obecných nájomných bytov | 2017-2020 | 650 000,- |  | 195 000,- |  | 455 000,- |  |
| Spolu |  | 650 000,- |  | 195 000,- |  | 455 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/1 Základné údaje o projektovom zámere č. 27 |
| --- |
| Názov projektu | Rekultivácia skládky TKO-Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Existencia environmentálnej záťaže v obci - TKO-Zemné |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je projektu je rekultiváciou TKO-Zemné zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci i jej mikropriestore. |
| Výstupy | Zrekultivovaná skládka tuhého komunálneho odpadu |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Odstránená environmentálna záťaž Zvýšená kvalita životného prostredia Výmera revitalizovaného územia v m² |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Iné – existuje spracovaná štúdia z roku 1993, avšak je potrebné prepracovať Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekultivácia skládky TKO-Zemné |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekultivácia skládky TKO-Zemné | 2016-2020 | 400 000,- | 340 000,- | 40 000,- |  | 20 000,- |  |
| Spolu |  | 400 000,- | 340 000,- | 40 000,- |  | 20 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/2 Základné údaje o projektovom zámere č. 28 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia verejnej kanalizácie vo vybraných častiach obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je dobudovaním verejnej kanalizácie zvýšiť napojenosť domácností a podnikateľov na čistiareň odpadových vôd a tak zabezpečiť kvalitné životné prostredie. Plánovaná dĺžka systému verejnej kanalizácie cca. 7 km |
| Výstupy | Rozšírená verejná kanalizácia |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce, podnikatelia |
| Indikátory monitoringu | Zvýšená ochrana životného prostredia, zlepšená kvalita životného prostredia Počet domácností a podnikateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť a ČOV Dĺžka systému verejnej kanalizácie v m |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Pripravené povolenia, stanoviská Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Zemné | 2016-2020 | 2 000 000,- | 1 700 000,- | 200 000,- |  | 100 000,- |  |
| Spolu |  | 2 000 000,- | 1 700 000,- | 200 000,- |  | 100 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/3 Základné údaje o projektovom zámere č. 29 |
| --- |
| Názov projektu | Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia kontajnerov na verejných priestranstvách na zber papiera, skla, PET fliaš atď. |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je nákupom malých kontajnerov zabezpečiť nádoby na kvalitný separovaný zber (textil, sklo, papier atď.) a zároveň a osvetovou činnosťou rozšíriť a zlepšiť podmienky pre separovaný zber v obci. |
| Výstupy | Nové kontajnery na separovaný odpad rozmiestnené v obci |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet kontajnerov Množstvo vyzbieraného separovaného odpadu Zvýšená efektívnosť a kvalita separovaného zberu Rast kvality životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadu | 2016-2018 | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 20 000,- |  | 18 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/4 Základné údaje o projektovom zámere č. 30 |
| --- |
| Názov projektu | Rekonštrukcia parku pred kostolom |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016 |
| Stav projektu pred realizáciou | Park je výrazne opotrebovaný a vyžaduje si rekonštrukciu |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je vytvoriť upravenú plochu oddychovej zóny v centre obce a takto zvyšovať kvalitu života obyvateľov obce i návštevníkov obce. Osadením nových prvkov drobnej architektúry a výsadbou verejnej zelene sa zvýši estetická úroveň centrálnej zóny obce, čím sa poskytujú užívateľom nové možnosti pre oddych a relax. |
| Výstupy | Zrekonštruovaný park |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Výmera obnoveného parku v m² Rast atraktivity obce |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia parku pred kostolom |  | 2016 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia parku pred kostolom | 2016 | 10 000,- |  |  |  | 10 000,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- |  |  |  | 10 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/5 Základné údaje o projektovom zámere č. 31 |
| --- |
| Názov projektu | Protipovodňové úpravy v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Zastaraný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |
| Cieľ projektu | Cieľom projektu je riešiť obnovu/rekonštrukciu odvodňovacích kanálov v intraviláne obce – kanály predstavujú aj významnú protipovodňovú ochranu v prípade obce Zemné. V rámci rekonštrukcie odvodňovacích systémov (nové opevnenie, zrušenie prekážok prietoku) treba zabezpečiť aj rekonštrukciu mostov. |
| Výstupy | Zrekonštruovaný systém odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Dĺžka obnovených/zrekonštruovaných kanálov v m Zvýšená protipovodňová ochrana obce Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | Iné – existuje spracovaná projektová dokumentácia, avšak je potrebné prepracovať túto dokumentáciu Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rekonštrukcia systému odvodňovacích kanálov v intraviláne obce |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rekonštrukcia systému odvodňovacích kanálov v intraviláne obce | 2016-2018 | 1 200 000,- | 1 140 000,- |  |  | 60 000,- |  |
| Spolu |  | 1 200 000,- | 1 140 000,- |  |  | 60 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/6 Základné údaje o projektovom zámere č. 32 |
| --- |
| Názov projektu | Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2018 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia bariérovej vegetácie pri ČOV |
| Cieľ projektu | Čistiareň odpadových vôd sa nachádza juhovýchodne od sídla Zemné. Cieľom projektu je riešiť vegetáciu okolia - vhodne „vtiahnuť“ do okolitej krajiny /bariérová vegetácia/. |
| Výstupy | Nová bariérová vegetácia pri ČOV |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Rozšírená verejná zeleň pri ČOV Rast kvality životného prostredia Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia |  | 2016-2018 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Revitalizácia okolia ČOV – bariérová vegetácia | 2016-2018 | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/7 Základné údaje o projektovom zámere č. 33 |
| --- |
| Názov projektu | Rozšírenie verejnej zelene v obci Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Nedostatok verejnej zelene, absencia stromovej vegetácie na vybraných uliciach obce |
| Cieľ projektu | Rozšírenie úprava prvkov verejnej zelene ( terénne a sadové úpravy vrátane dosadby stromov, krov) Výsadba stromov na vybraných uliciach obce: ul. Školská, ul. Hlavná. |
| Výstupy | Rozšírená verejná zeleň – vysadené stromy |
| Užívatelia | Obyvatelia, návštevníci obce |
| Indikátory monitoringu | Počet vysadených stromov Rast kvality životného prostredia Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozšírenie verejnej zelene v obci |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozšírenie verejnej zelene v obci | 2016-2020 | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |
| Spolu |  | 10 000,- |  | 8 000,- |  | 2 000,- |  |

| Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie - 5/8 Základné údaje o projektovom zámere č. 34 |
| --- |
| Názov projektu | Využívanie solárnej energie pri verejných budovách obce Zemné |
| Garant | Obec Zemné |
| Kontaktná osoba garanta | Ing. János Bób |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od -do) | 2016-2020 |
| Stav projektu pred realizáciou | Absencia využívania slnečnej energie |
| Cieľ projektu | Využívanie slnečnej energie -- účinné riešenie bez väčších nákladov na rekonštrukčné práce či iné stavebné úpravy existujúcich objektov. Výroba elektrickej energie a tepelnej energie. Zníženie prevádzkových nákladov verejných budov. |
| Výstupy | Fotovoltický systém vyrábajúci a dodávajúci elektrickú energiu Slnečné kolektory slúžiace na ohrev vody a ako výpomoc pri vykurovaní objektov |
| Užívatelia | Obecná samospráva, obyvatelia obce |
| Indikátory monitoringu | Úspora nákladov na energie, počet fotovoltických panelov a ich rozmer v (m²) Počet slnečných kolektorov a ich rozmer v (m²) Inštalovaný výkon (kWp/rok) Zvýšená ochrana životného prostredia |
| Zmluvné podmienky | VO - výber dodávateľa |
| Riziká | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO |
| Poznámky | V štádiu úvah Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |
| Realizácia projektu |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | Termín |
| Rozmiestnenie (nákup a montáž) slnečných kolektorov a fotovoltických panelov na verejných budovách |  | 2016-2020 |
| Financovanie projektu |
| Druh výdavku | Termín | Náklady spolu (EUR) | z toho verejné zdroje | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | EÚ | SR | VÚC | obec |  |
| Rozmiestnenie (nákup a montáž) slnečných kolektorov a fotovoltických panelov na verejných budovách | 2016-2020 | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |
| Spolu |  | 100 000,- | 85 000,- | 10 000,- |  | 5 000,- |  |

# Footnotes

Prvé prijaté znenie sa označuje číslom 1.0. V prípade zásadnej zmeny sa ďalšie  aktualizované verzie označujú 2.0, 3.0 atď.  V prípade malých zmien sa označuje 1.1.

Fyzické osoby - podnikatelia, nezapísaní v obchodnom registri, sú osoby, podnikajúce na vlastnú zodpovednosť, podľa osobitných predpisov. Sú to živnostníci (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona napr. advokáti, lekári, audítori a i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.

Fyzické osoby - podnikatelia, nezapísaní v obchodnom registri, sú osoby, podnikajúce na vlastnú zodpovednosť, podľa osobitných predpisov. Sú to živnostníci (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona napr. advokáti, lekári, audítori a i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.

Vzhľadom na výsledky SR v oblasti predčasného ukončovania školskej dochádzky nebudú prostredníctvom OP ĽZ podporované aktivity zamerané na zníženie celkovej miery ukončovania školskej dochádzky (s výnimkou investícií do podpory školskej dochádzky osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia)